АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Постановление – проект

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство, озеленение и санитарная

очистка территории городского поселения

Лянтор на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах» (с ред. от 12.01.2015 № 4), постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 30.09.2016 № 854 «О разработке муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы», в целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и качественной работы по благоустройству и озеленению городского поселения Лянтор:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника управления городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года № \_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» (далее Программа)

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 гг.» |
| Основание для разработки Программы | 1. Обеспечение исполнения вопросов местного значения: - организация благоустройства территории поселения (озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм); - организация обустройства мест массового отдыха населения;- создание условий для массового отдыха жителей поселения;-участие в организации деятельности по сбору (в т. ч. раздельному) и транспортировку твердых коммунальных отходов;-содержание мест захоронения;- организация освещения улиц города;в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор, утвержденный постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 2013 года № 483.3. Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.09.2016 № 854 «О разработке муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» |
| Инициатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Основные разработчики Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Цели Программы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан |
| Задачи Программы | -создание зеленых насаждений различного функционального назначения;- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства; -содержание в надлежащем состоянии мест захоронений;-приведение в качественное состояние элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений;- обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2020 годы |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объёмы и источники финансирования Программы  | Источники финансирования | Общий объём финансирования 2017-2020 гг., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс.руб. |
| Итого в т.ч. | 63165,88 | 16074,55 | 15626,11 | 15729,11 | 15736,11 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 63165,88 | 16074,55 | 15626,11 | 15729,11 | 15736,11 |
| Прочие поступления  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - средства бюджета городского поселения Лянтор;- прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.  |
| Показатели эффективности | 1. Площадь благоустроенных мест общего пользования, скверов, площади, кв. м. на 1 жителя.
2. Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %.
3. Доля площадей, очищенных от мусора, %.
4. Доля обоснованных жалоб населения от общего числа по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, содержания мест захоронения, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, обустройства мест массового отдыха.
 |
| Координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации гродского поселения Лянтор. |
| Исполнители Программы | - управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;- юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;- управляющие компании, товарищества собственников жилья;- муниципальное унитарное предприятие городского поселения Лянтор. |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.

Численность населения на 1 октября 2016 года составляет 41 909 человек.

На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» в достаточной мере производились работы по санитарной очистке, озеленению территории города, устройству газонов, выкашиванию травы, обрезке деревьев.

В настоящее время на балансе города состоит два городских сквера общей площадью 43 701,7 м2.

Для обеспечения содержания объектов озеленения необходимо:

- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями;

- проводить систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений;

- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами;

- проводить скашивание газонов с обязательным удалением срезанной травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газона, а также восстанавливать участки газонов, поврежденные или вытоптанные;

- производить уборку упавших зеленых насаждений;

- в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники.

Для создания привлекательного образа города на объектах озеленения выполняется цветочное оформление. Создание цветников и уход за ними - очень сложный и кропотливый процесс, включающий в себя выращивание рассады, разбивку и посадку.

В городе ежегодно производится вертикальное озеленение города (установка вазонов на опорах освещения по улицам города). В весенне-осенний период высаживаются кустарники, устраиваются газоны в городском сквере. При оформлении цветников используется рассада тагетеса (бархатцы), петунии и других видов однолетних растений. В целях экономии бюджетных средств в предыдущий период произведено переустройство кольца на въезде в город по улице Магистральная: выполнены работы по удалению цветочниц и устройству сплошного газона площадью 800 м2.

Необходимость поддержания устойчивого функционирования зеленых насаждений обусловлена рядом факторов, а именно:

- участием зеленых насаждений в формировании городской среды, городского ландшафта;

- санитарно-гигиенической и микроклиматической ролью зеленых насаждений, которые защищают от транспортного и других шумов, выхлопных газов и пыли, регулируют температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы в пределах объекта и прилегающих территорий, обогащают воздух кислородом и поглощают вредные примеси;

- архитектурно-художественной и эстетической ролью - придают городу своеобразие и индивидуальность,

- рекреационной ролью - зеленые насаждения являются одними из наиболее привлекательных мест отдыха горожан.

Выполнение всего комплекса работ по озеленению территории города, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города Лянтор.

В городе имеется 2 муниципальных кладбища площадью 8,31 га.

Содержание мест захоронения предусматривает проведение следующих работ: ежемесячная уборка с вывозом мусора с территории кладбища, в весенний период производится расчистка территории от мелкой поросли, в зимний период – расчистка подъезда к кладбищам и проездов между секциями от снежных заносов.

Несмотря на проблемы, возникающие в связи с недостаточностью финансирования программных мероприятий, необходимо ежегодно помимо выполнения обязательных работ, также производить работы по устройству зимнего городка, оформлению улиц к праздникам и др. Поэтому работы по благоустройству города также предусматривают выполнение мероприятий по созданию соответствующей атмосферы как праздничные, так и памятные дни города (новогодние праздники, День нефтяника, День города и т.д.).

Для обеспечения сохранности имущества в период проведения праздничных мероприятий необходимо осуществлять охрану и обеспечение порядка на муниципальных объектах города Лянтор.

На территории города обслуживается 34 детских игровых и спортивных площадки общей площадью 16 827 м2.

В связи с тем, что детские игровые площадки являются местом постоянного скопления детей, необходимо своевременно принимать меры по поддержанию оборудования в исправном состоянии, производить регулярный осмотры с целью выявления повреждений и принятию мер по их устранению, своевременно осуществлять работы по уборке территории от посторонних предметов, вывозу мусора.

Одной из основных проблем благоустройства является вандализм по отношению к элементам благоустройства: приводятся в негодное состояние детские площадки, разрушаются малые архитектурные формы, создаются несанкционированные свалки, выброс мусора. В целях повышения экологической культуры населения ежегодно производятся экологические субботники с привлечением образовательных учреждений, предприятий и организаций города, с освящением данных мероприятий в средствах массовой информации. Для этого в рамках данной программы заключаются муниципальные контракты на вывоз и утилизацию мусора с территории города. Данные мероприятия призваны формировать в сознании подрастающего поколения и жителей города любовь к родному городу, бережное отношение к природе, сохранение чистоты и красоты окружающей среды.

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории города Лянтор.

Основной экономический и социальный эффект проводимых мероприятий заключается в сохранности существующего имущества путем проведения ремонтов и контроля за текущим содержанием.

В связи с вышесказанным необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.

Проблемы благоустройства городских территорий требует каждодневного внимания и выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной Программы.

3. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:

- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Основные задачи данной Программы направлены на достижение поставленной цели.

В Программе рассматриваются следующие основные задачи:

- создание зеленых насаждений различного функционального назначения;

- содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства;

-содержание в надлежащем состоянии мест захоронений;

-приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений;

- обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2017 - 2020 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры).

В целом на реализацию Программы на период 2017-2020 годов предусмотрен объём финансирования на сумму 63 165,88 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования 2017-2020 гг., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. |
| Итого в т.ч. | 63165,88 | 16074,55 | 15626,11 | 15729,11 | 15736,11 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 63165,88 | 16074,55 | 15626,11 | 15729,11 | 15736,11 |
| Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации Программы

Формы и методы реализации Программы определяются управлением городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя:

- осуществление закупок и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия Программы;

- предоставление отчета о выполнении Программы в состав итогов социально-экономического развития городского поселения Лянтор;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Реализацию программных мероприятий прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют наибольшее социальное значение, конечная главная задача органов местного самоуправления - это создание благоприятной обстановки для жителей города.

Успешная реализация Программы предполагает:

- ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города;

- обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках;

- улучшение санитарного состояния территории города;

- повышение уровня комфортности и безопасности в местах массового отдыха населения;

- вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика города.

Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, сохранении природы на территории города, повышении уровня культуры жителей города, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем, бережному отношению к объектам благоустройства.

1. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей Программе.

Приложение к муниципальной программе

«Благоустройство, озеленение и

санитарная очистка территории городского

поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия/задачи | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  | 2017 год, тыс.руб. | 2018 год, тыс.руб.  | 2019 год, тыс.руб. | 2020 год, тыс.руб.  | Исполнитель |
| Цель программы: Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан |
| Задача 1: Создание зеленых насаждений различного функционального назначения, содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства |
| **1** | **Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий (устройство газонов, клумб, выкашивание травы, летнее содержание городских скверов, приобретение вазонов-чаш для вертикального озеленения)** | **Бюджет городского поселения Лянтор** | **12351,28** | **3087,82** | **3087,82** | **3087,82** | **3087,82** | **Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор** |
| Задача 2: Содержание в надлежащем состоянии мест захоронений |
| **2.**  | **Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения** | **Бюджет городского поселения Лянтор** | **1772,56** | **443,14** | **443,14** | **443,14** | **443,14** | **Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор** |
| Задача 3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, спортивных и игровых сооружений |
| **3.**  | **Прочие мероприятия по благоустройству поселения (санитарная очистка территории города, ремонт и содержание малых архитектурных форм, устройство зимнего городка, разборка зимнего городка, оформление улиц к праздничным мероприятиям и т.д.)** | **Бюджет городского поселения Лянтор** | **11212,52** | **3086,21** | **2637,77** | **2740,77** | **2747,77** | **Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор** |
| 3.1 | Окраска ограждений по улицам Назаргалеева, Согласия | Бюджет городского поселения Лянтор | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.2 | Ремонт и окраска ограждения, урн, скамеек городского сквера | Бюджет городского поселения Лянтор | 803,99 | 529,67 | 91,44 | 91,44 | 91,44 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.3 | Ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок  | Бюджет городского поселения Лянтор | 3446,65 | 861,67 | 861,66 | 861,66 | 861,66 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.4 | Ремонт мусорных контейнерных точек | Бюджет городского поселения Лянтор | 610,20 | 610,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.5 | Санитарная очистка города (утилизация ТБО) | Бюджет городского поселения Лянтор | 584,84 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | 146,21 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.6 | Очистка водоёма в городском сквере | Бюджет городского поселения Лянтор | 392,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.7 | Ремонт ступеней моста в городском сквере | Бюджет городского поселения Лянтор | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.8 | Зимнее содержание дорожек и площади городских скверов | Бюджет городского поселения Лянтор | 2109,32 | 527,33 | 527,33 | 527,33 | 527,33 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.9 | Устройство, содержание и разборка снежного городка | Бюджет городского поселения Лянтор | 861,32 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | 215,33 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.10 | Оформление улиц города к праздникам (флаги) | Бюджет городского поселения Лянтор | 391,20 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.11 | Приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки | Бюджет городского поселения Лянтор | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 3.12 | Благоустройство детских игровых площадок (установка игрового, спортивного оборудования, установка ограждения) | Бюджет городского поселения Лянтор | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Задача 4: Обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время |
| **4.** | **Уличное освещение** | **Бюджет городского поселения Лянтор** | **37829,52** | **9457,38** | **9457,38** | **9457,38** | **9457,38** | **Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор** |
| 4.1 | ТО и ТР уличного освещения, в т. ч.: | Бюджет городского поселения Лянтор | 18117,08 | 4529,27 | 4529,27 | 4529,27 | 4529,27 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 4.2 | Поставка электроэнергии для муниципальных нужд (уличное освещение с учетом парковой зоны, эстрадного комплекса, 8 микрорайона) | Бюджет городского поселения Лянтор | 19712,44 | 4928,11 | 4928,11 | 4928,11 | 4928,11 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
|  | **Итого**  |  | **63165,88** | **16074,55** | **15626,11** | **15729,11** | **15736,11** |  |
|  | **Местный бюджет**  |  | **63165,88** | **16074,55** | **15626,11** | **15729,11** | **15736,11** |  |
|  | **Прочие поступления** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |