Информация о подготовке спортивных площадок к эксплуатации в зимний период

 В оперативном управлении МУ «Лянторское ХЭУ» находится 45 детских и спортивных площадок. Общая площадь которых составляет 20 406,00 м2. В апреле 2024 был заключен Муниципальный контракт №044 от 19.04.2024 на оказание услуг по содержанию детских и спортивных площадок с индивидуальным предпринимателем Колчиным Станиславом Михайловичем. Цена настоящего контракта составила 489 744 руб. 00 коп. Период оказания услуг с 01.05.2024 по 31.10.2024. Муниципальный контракт отработан в полном объеме.

 В мае 2024 года был заключен Муниципальный контракт №064 от 17.05.2024 на выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок с ООО «Альфастрой». Цена контракта составила 2 091 538 руб.00 коп. Период выполнения работ с 17.05.2024 по 31.10.2024. Работы по данному муниципальному контракту выполнены не в полном объеме. В настоящее время идет согласование форм КС-2, КС-3.

 В зимний период открытые детские и спортивные площадки не эксплуатируются ввиду наших климатических погодных условий. Спортивные площадки имеют синтетические, резиновые покрытия, некоторые площадки обнесены металлическими ограждениями, поэтому использовать механическую уборку снега нельзя, из-за возможного повреждения покрытия и отсутствия свободного доступа техники на спортивные площадки.

 Выполнение работ по очистке спортивных площадок от снега ручным способом требует дополнительных финансовых средств, которые в бюджетной смете МУ «Лянторское ХЭУ» на период 2024-2026гг. не предусмотрены Ориентировочная стоимость выполнения работ по очистке спортивных площадок, общей площадью 4 961 м2 составит 2 381 280,00 руб. (период 6 месяцев с 01 ноября по 31 апреля – 4 раза в месяц, согласно ценовой информации уборка снега ручным способом составляет 25 руб./м2).

 Учитывая природно-климатические условия нашего региона (низкие температуры, большое количество осадков в виде снега), эксплуатация спортивных площадок в зимний период не целесообразна.

 Директор МУ «Лянторское ХЭУ» О.В.Тутов