АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Постановление – проект

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 30.11.2012 № 606

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» (далее Программа) следующие изменения:
   1. Раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
   2. Раздел 6 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
   3. Приложение к Программе «Мероприятия муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления городского хозяйства Н.Г. Власюкову.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2014 года № \_\_\_\_

Муниципальная программа

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

1. Паспорт муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» | | | | | |
| Основание  для разработки Программы | 1 Обеспечение исполнения вопросов местного значения:  - организация благоустройства территории поселения (озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм);  - организация обустройства мест массового отдыха населения;  - создание условий для массового отдыха жителей поселения;  - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  - организация освещения улиц городского поселения,  в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 2013 года № 483 | | | | | |
| Инициатор Программы | Управление городского хозяйства  Администрации городского поселения Лянтор | | | | | |
| Основные разработчики Программы | Управление городского хозяйства  Администрации городского поселения Лянтор | | | | | |
| Цели Программы | - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - развитие инфраструктуры, организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения;  - создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий;  - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | | | | | |
| Задачи Программы | - создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни населения;  - охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, путем создания зеленых насаждений  различного функционального назначения;  - обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в городе;  - привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города;  - обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время | | | | | |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2016 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования  2013-2016  гг., тыс. руб. | 2013 г., тыс. руб. | 2014 г., тыс. руб. | 2015 г., тыс. руб. | 2016 г., тыс. руб. |
| Итого в т.ч. | 98596,28 | 7302,47 | 8717,10 | 35259,12 | 47317,59 |
| Бюджет  г.п. Лянтор | 79716,47 | 7302,47 | 8717,10 | 25606,47 | 38090,43 |
| Прочие поступления | 18879,81 | 0,00 | 0,00 | 9652,65 | 9227,16 |
| - средства бюджета городского поселения Лянтор;  - прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).  Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | 1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города;  2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми комплексами;  3. Улучшение санитарного состояния территории городского поселения;  4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения;  5. Снижение количества правонарушений | | | | | |
| Координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | | | | |
| Исполнители Программы | - управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;  - юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;  - управляющие компании, товарищества собственников жилья;  - муниципальные предприятия городского поселения Лянтор | | | | | |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2014 года № \_\_\_\_

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры).

В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму 93 474 млн. 588 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования  2013-2016 гг., тыс.руб. | 2013 г., тыс.руб. | 2014 г., тыс.руб. | 2015 г., тыс.руб. | 2016 г., тыс.руб. |
| Итого в т.ч. | 98596,28 | 7302,47 | 8717,10 | 35259,12 | 47317,59 |
| Бюджет  г.п. Лянтор | 79716,47 | 7302,47 | 8717,10 | 25606,47 | 38090,43 |
| Прочие поступления | 18879,81 | 0,00 | 0,00 | 9652,65 | 9227,16 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  | | Приложение 3 к постановлению  Администрации городского  поселения Лянтор  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2014 года №\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | | Мероприятия муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского тпоселения Лянтор на 2013-2016гг." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| N | | Мероприятия/ | | | | | | Источники финансирования | | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | 2013 год, тыс.руб. | | 2014 год, тыс.руб. | | 2015 год, тыс.руб. | | 2016 год, тыс.руб. | | Исполнитель | | |
| п/п | | задача | | | | | |
| Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | | | | Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий (устройство газонов, клумб, выкашивание травы, летнее содержание городских скверов, приобретение вазонов-чаш для вертикального озеленения) | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 17009,28 | | | 2837,83 | | 3292,63 | | 6082,21 | | 4796,61 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 2. |  | | | | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 2156,87 | | | 330,40 | | 539,25 | | 469,78 | | 817,44 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 3. | | | | | Прочие мероприятия по благоустройству поселения (санитарная очистка территории города, ремонта и содержание малых архитектурных форм, устройство зимнего городка, разборка зимнего городка, оформление улиц к праздничным мероприятиям и т.д.) | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 39903,04 | | | 4134,24 | | 4885,22 | | 8692,97 | | 22190,61 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 3.1 | | | | | Окраска ограждений по улицам Назаргалеева, Согласия | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 1098,63 | | | 351,43 | | 0,00 | | 747,20 | | 0,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 3.2 | | | | | Ремонт и окраска ограждения, моста, урн, скамеек городского сквера | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 1033,97 | | | 68,45 | | 97,14 | | 102,00 | | 766,38 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 3.3 | | | | | Ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 3987,43 | | | 739,52 | | 786,91 | | 1200,49 | | 1260,52 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 3.4 | | | | | Ремонт мусорных контейнерных точек | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 2221,54 | | | 297,67 | | 610,27 | | 640,78 | | 672,82 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 3.5 | | | | | Ремонт фундамента ограждения сквера | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 38,10 | | | 38,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
| 3.6 | | | |  | | | Санитарная очистка города (утилизация ТБО) | Бюджет городского поселения Лянтор | | 656,42 | | | 150,05 | 153,15 | | | 173,08 | | 180,14 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.7 | | | |  | | | Очистка водоёма в городском сквере | Бюджет городского поселения Лянтор | | 405,61 | | | 83,23 | 98,17 | | | 109,37 | | 114,84 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.8 | | | |  | | | Ремонт ступеней моста в городском сквере | Бюджет городского поселения Лянтор | | 359,81 | | | 221,11 | 0,00 | | | 20,00 | | 118,71 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.9. | | | |  | | | Летнее и зимнее содержание дорожек и площади городских скверов | Бюджет городского поселения Лянтор | | 4453,29 | | | 849,63 | 1126,61 | | | 1208,32 | | 1268,74 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.10 | | | |  | | | Устройство и содержание и разборка снежного городка | Бюджет городского поселения Лянтор | | 6924,08 | | | 1196,48 | 1754,07 | | | 1986,77 | | 1986,77 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.11 | | | |  | | | Оформление улиц городак праздникам (флаги) | Бюджет городского поселения Лянтор | | 385,95 | | | 77,28 | 97,91 | | | 102,81 | | 107,95 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.12 | | | |  | | | Приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки | Бюджет городского поселения Лянтор | | 116,90 | | | 17,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 99,90 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.13 | | |  | | | Создание видеофильма и фотоальбома для участия в конкурсе по благоустройству | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 144,30 | | | 44,30 | 0,00 | | | 100,00 | | 0,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.14 | | |  | | | Обустройство сквера на территории детской площадки по адресу: микрорайон № 6, за жилым домом № 33 (устройство клумб, газонов, тротуарных дорожек, освещения и малых архитектурных форм) | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 4000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4000,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.15 | | |  | | | Реконструкция эстрадного комплекса | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 5500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1000,00 | | 4500,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.16 | | |  | | | Обустройство газонов вдоль магистральных дорог (28 000 м.кв.) | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 1106,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1106,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.17 | | |  | | | Вырубка (пересадка) хаотично растущих зеленых насаждений (2000шт.) | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 263,32 | | | 0,00 | 0,00 | | | 131,66 | | 131,66 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.18 | | |  | | | Замена мусорных контейнерных площадок (128 шт./ 384конт.) | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 2447,00 | | | 0,00 | 161,00 | | | 0,00 | | 2286,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.19 | | |  | | | Установка скамеек и урн вдоль тротуаров (120 шт.)\* | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 490,20 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 490,20 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.20 | | |  | | | Реконструкция стелы на въезде в город | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 2000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 2000,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.21 | | |  | | | Устройство кованного "Дерева любви" на территории городского сквера | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 500,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.22 | | |  | | | Изготовление и размещение социальной рекламы на территории города | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 600,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 3.23 | | |  | | | Приобретение и уcтановка адресных аншлагов | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 1170,50 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1170,50 | | 0,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 4. | | |  | | | Благоустройство (устройство детских и спортивных площадок, благоустройство дворовых территорий, установка малых архитектурных форм и т.д.) территорий общего пользования | | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | | 18879,81 | | | 0,00 | 0,00 | | | 9652,65 | | 9227,16 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 4.1 | | |  | | | Приобретение и установка игрового оборудования на дворовых территориях в микрорайонах № 1,2,3,4,6,7,10 города | | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | | 13634,71 | | | 0,00 | 0,00 | | | 6586,82 | | 7047,89 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 4.2 | | | | Устройство газонов на дворовых территориях городского поселения Лянтор : ул. Эстонских дорожников дворовая территория дома 28, микрорайон 7 на придомовой территории дома № 48 , микрорайон 5 на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 1, на придомовой территории дома № 36/1, ул. Эстонских дорожников, дворовая территория дома 26 | | | | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | | 2262,49 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1140,52 | | 1121,97 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 4.3 | | | | Изготовление и монтаж ограждений : микрорайон 4 на придомовой территории домов № 30,19, микрорайон 1 на придомовой территории дома № 36/1,36/2 , микрорайон 5 на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 6 на придомовой территории домов № 7,6, 5, 4, 1, ул. Комсомольская дворовая территория домов 1,3 , ул. Набережная на придомовой территории домов № 24,22, ул. Назаргалеева на придомовой территории домов № 26, 32,30, микрорайон 5 на придомовой территории дома № 3, ул. Эстонских дорожников на придомовой территории дома № 26, микрорайон 6а на придомовой территории домов № 101, 96, 76,90, 33, ул. Дружбы народов на придомовой территории дома № 1, микрорайон 7 на придомовой территории дома № 48, микрорайон 3 на придомовой территории дома № 2, микрорайон 2 на придомовой территории дома № 65. | | | | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | | 2982,61 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1925,32 | | 1057,30 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5. | | |  | | | Уличное освещение | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 20647,28 | | | 0,00 | 0,00 | | | 10361,51 | | 10285,77 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.1 | | |  | | | ТО и ТР уличного освещения, в т. ч.: | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 9061,39 | | | 0,00 | 0,00 | | | 4530,70 | | 4530,70 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.1.1 | | |  | | | ТО уличного освещения | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 4095,80 | | | 0,00 | 0,00 | | | 2047,90 | | 2047,90 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.1.2 | | |  | | | ТР уличного освещения | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 2273,54 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1136,77 | | 1136,77 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.1.3 | | |  | | | ТО уличного освещения | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 218,59 | | | 0,00 | 0,00 | | | 109,30 | | 109,30 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| (сквер микрорайона 6) | |
| 5.1.4 | | |  | | | ТР уличного освещения | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 67,43 | | | 0,00 | 0,00 | | | 33,71 | | 33,71 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| (сквер микрорайона 6) | |
| 5.1.5 | | | |  | | | ТО уличного освещения (городской сквер между 3 и 4 микрорайонами) | Бюджет городского поселения Лянтор | | 255,58 | | | 0,00 | 0,00 | | | 127,79 | | 127,79 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.1.6 | | | |  | | | ТР уличного освещения (городской сквер между 3 и 4 микрорайонами) | Бюджет городского поселения Лянтор | | 1262,04 | | | 0,00 | 0,00 | | | 631,02 | | 631,02 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.1.7 | | | |  | | | ТО уличного освещения (микрорайон 8) | Бюджет городского поселения Лянтор | | 574,63 | | | 0,00 | 0,00 | | | 287,32 | | 287,32 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.1.8 | | | |  | | | ТР уличного освещения (микрорайон 8) | Бюджет городского поселения Лянтор | | 313,79 | | | 0,00 | 0,00 | | | 156,90 | | 156,90 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.2 | | | |  | | | Поставка электроэнергии для муниципальных нужд (уличное освещение с учетом парковой зоны, эстрадного комплекса, 8 микрорайона) | Бюджет городского поселения Лянтор | | 8139,95 | | | 0,00 | 0,00 | | | 4069,98 | | 4069,98 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.3 | | | |  | | | Установка и подключение светодиодной гирлянды вокруг городского сквера между 3 и 4 микрорайонами | Бюджет городского поселения Лянтор | | 470,84 | | | 0,00 | 0,00 | | | 470,84 | | 0,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.4 | | | |  | | | Замена светильников по улицам В. Кингисеппа, Таёжная, С. Лазо | Бюджет городского поселения Лянтор | | 1685,10 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1685,10 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | |
| 5.5 | | | | | Энергетическое обследование уличного освещения на магистральных дорогах города | | | Бюджет городского поселения Лянтор | | 1290,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 1290,00 | | 0,00 | | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор | | |
|  | | | | | Итого | | |  | | 98596,28 | | | 7302,47 | 8717,10 | | | 35259,12 | | 47317,59 | |  | | |
|  | | | | | Местный бюджет | | |  | | 79716,47 | | | 7302,47 | 8717,10 | | | 25606,47 | | 38090,43 | |  | | |
|  | | | | | Прочие поступления | | |  | | 18879,81 | | | 0,00 | 0,00 | | | 9652,65 | | 9227,16 | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |

Пояснительная записка

Данный проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606 подготовлен в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах» в связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» в 2014 году.

Начальник управления

городского хозяйства Н.Г. Власюкова

01.12.2014 г.

Заключение

по результатам антикоррупционной экспертизы

г. Лянтор «28» ноября 2014 г.

Начальником юридического отдела Администрации городского поселения Лянтор Мунтян Вячеславом Александровичем в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов” и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Администрации городского поселения Лянтор «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606» (далее - проект постановления), представленного исполнителем - ведущим специалистом управления городского хозяйства P.P. Уткиной.

В представленном проекте постановления коррупциогенные факторы не выявлены.

Начальник юридического отдела В.А. Мунтян

Цены изменены на 2015 год т.к. используем сметный метод

Если по

при заключении контракта