ПОСТАНОВЛЕНИЕ - проект

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения

Лянтор от 18.12.2015 № 1092

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования городское поселение Лянтор и приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05 октября 2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор», на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 27.12.2016 №254 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 18.12.2015 № 1092 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» (в редакции – от 05.06.2017 № 671) (далее - Постановление) следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_

# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы»

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой для разработки Муниципальной программы) | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» |
| Координатор Муниципальной программы | Управление городского хозяйства |
| Соисполнители Муниципальной программы | Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление водоснабжения и водоотведения» |
| Цель Муниципальной программы | Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод, снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Организация и обеспечение населения города чистой питьевой водой, соответствующей нормам водопотребления; 2. Организация и осуществление капитального ремонта объектов водоотведения; 3. Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; 4. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды. |
| Подпрограммы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения  2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии |
| Целевые показатели Муниципальной программы | 1. Доля потерь тепловой энергии при её передачи в общем объёме переданной тепловой энергии, %.  2. Доля потерь воды при её передачи в общем объёме переданной воды, %. |
| Сроки реализации Муниципальной Программы | 2016-2018 годы |
| Финансовое обеспечение  Муниципальной программы (тыс.руб.) | * Общий объем финансирования Программы составляет 619 744,01 тыс.рублей, в том числе: * - за счет собственных средств, бюджет города: * 2016 год – 18 218,90 тыс. руб.; * 2017 год – 24 893,72 тыс. руб.; * 2018 год – 25 014,90 тыс. руб.; * - за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры: * 2016 год – 0,00 тыс. руб.; * 2017 год – 11 355,66 тыс. руб.; * 2018 год – 0,00 тыс. руб.; * - за счет других источников финансирования: * 2016 год – 14 739 тыс. руб.; * 2017 год – 23 536,73 тыс. руб.; * 2018 год – 501 985,10 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной Программы | В ходе реализации программы планируется достижение следующих целевых показателей: - увеличение доли потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии: с 12 % до 13 %; - уменьшение доли потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды с 9% до 8,85% ; - сохранение доли обеспеченности населения централизованным водоснабжением 99 %; - увеличение доли обеспеченности населения качественным водоотведением с 99 % до 99,2% ; - увеличение количества отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в год с 0 ед. до 21 ед.;  - сохранение фактического объёма потерь ТЭ при её передаче в год, в размере 47054 Гкал. |

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1.1. Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05 октября 2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» иными актами федерального законодательства и органов местного самоуправления.

Муниципальная программа (далее – Программа) содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании городское поселение Лянтор.

1.2. Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Лянтор.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения качества жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

1.3. Коммунальный комплекс города Лянтор включает в себя:

- источники теплоснабжения в количестве 3 объектов, в которых установлено 19 котлоагрегатов (6 паровых котлов находятся в консервации). Суммарная мощность всех котлов составляет 301,81 Гкал/ч. В настоящее время покрытие тепловых нагрузок основной части городской территории, коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих котельных № 1, № 2 и № 3;

- 38 центральных тепловых пунктов (ЦТП);

- 29 канализационных насосных станций (КНС);

- 1 водочистные сооружения (ВОС);

- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);

- 114,01 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении;

- 86,6 км сетей водоснабжения;

- 102,5 км сетей водоотведения;

- 28,5 тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем износа, превышающим 40%, в том числе:

- износ основных фондов центральных тепловых пунктов - 57%, котельных – 70,2%;

- износ сетей водоснабжения – 67,51%;

- износ сетей водоотведения – 66,61%;

- износ тепловых сетей – 75,23%, в том числе теплопроводы и трубопроводы ГВС.

1.4. В городе Лянтор основной организацией, оказывающей услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, является Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения" (ЛГ МУП «УТВиВ»).

1.5. Отмечаются следующие основные проблемы на источниках тепловой энергии:

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- высокая стоимость топлива;

- избыток располагаемых мощностей в локальных системах теплоснабжения, определённый с учётом нормативных требований по их резервированию.

Основные проблемы в тепловых сетях: заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей; высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; высокая степень износа тепловых сетей; неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери тепловой энергии; нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему недотопы и перетопы зданий.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнормативное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопровода. В периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличивается поверхность обрастания, на которых сорбируются имеющиеся в потоке примеси. Результатом является высокая аварийность (особенно ГВС, возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, связанного с уменьшением диаметра труб).

1.6. В жилищно-коммунальном секторе в последние годы проводится работа по внедрению энергосберегающих технологий при производстве жилищно-коммунальных услуг.

Основные мероприятия по энергосбережению, реализуемые на объектах теплоснабжения и в коммунальном хозяйстве, направлены на снижение удельного расхода топлива на котельных до 152 кг у.т./Гкал; снижение удельного расхода электроэнергии на котельных до 15 кВт x ч/Гкал; наращивание выработки электроэнергии на котельных; снижение доли потерь в тепловых сетях до 9%; эффективное использование мощности двигателей на объектах водоснабжения и водоотведения, оснащенных частотно-регулируемым приводом.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Цель:

совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод, снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов.

2.2. Задачи:

1) организация и обеспечение населения города чистой питьевой водой, соответствующей нормам водопотребления;

2) организация и осуществление капитального ремонта объектов водоотведения;

3) снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;

4) снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды.

2.3. Показатели конечного результата достижения цели

Состав целевых показателей определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке:

1) показатель «Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии в год, (%)» рассчитывается как отношение показателя потери тепловой энергии и показателя отпущенной тепловой энергии;

2) показатель «Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды в год, (%)» рассчитывается как отношение показателя неучтенного расхода воды и показателя поданной воды в сеть.

2.4. Показатели непосредственных результатов по задачам

1) количество отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в год, (ед,);

2) фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче в год, (Гкал);

3) обеспеченность населения централизованным водоснабжением, (%);

4) обеспеченность населения качественным водоотведением, (%).

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. В комплексе всех объектов, предназначенных для обеспечения коммунальными услугами зданий и сооружений города, одним из важнейших составляющих являются сети тепловодоснабжения. От надежной работы передаточных устройств-трубопроводов инженерных сетей, подающих непосредственно потребителю тепло и воду, зависит обеспечение комфортных условий труда, быта, жизнедеятельности населения города в целом.

3.2. За период 2016-2018 гг. запланировано провести работы по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения и водоотведения с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в изоляции ППУ (пенополиуретановый утеплитель), по капитальному ремонту тепловых источников.

3.3. Данный вид мероприятий позволит снизить расход топлива, затрачиваемый на нагрев воды, восполняемый при изливах, утечках теплоносителя из трубопроводов, снизить технологический расход топлива при производстве тепловой энергии, уменьшить тепловые потери через тепловую изоляцию и повысить надежность и качество предоставления услуг – тепловодоснабжения.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

1) Управление ходом реализации Программы осуществляет управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение программы, осуществляет Администрация городского поселения Лянтор. Координатор Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансирования.

2) при исполнении Программы осуществляется:

* принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения Программы;
* реализация мероприятий Программы в рамках бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также уточнение возможных объёмов финансирования из других источников;
* мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчётной информации, подготовка и предоставление в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы;

3) реализация Программы осуществляется посредством выделения субсидий ресурсоснабжающему предприятию ЛГ МУП «УТВиВ».

Приложение

Перечень целевых показателей и программных мероприятий

с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Источник финансирования/ Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования | Значение по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Координатор/ соисполнитель |
| 2016  (год) | 2017  (год) | 2018  (год) |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» (наименование муниципальной программы) | Всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 619 744,01 | 32 957,90 | 59 786,11 | 527 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 68 127,52 | 18 218,90 | 24 893,72 | 25 014,90 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 11 355,66 | 0,00 | 11 355,66 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 540 260,83 | 14 739,00 | 23 536,73 | 501 985,10 |  |
|  | **Цель программы** | **Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод, снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов** | | | | | | |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Доля потерь тепловой энергии при её передачи в общем объёме переданной тепловой энергии в год | % | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Доля потерь воды при её передачи в общем объёме переданной воды в год | % | 0 | 9 | 9 | 8,85 | 8,85 |  |
| **1.** | **Задача программы** | **Организация и обеспечение населения города чистой питьевой водой, соответствующей нормам водопотребления** | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | % | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
|  | Подпрограмма «Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения» | Всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 275462,11 | 0,00 | 19362,11 | 256100,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 12806,45 | 0,00 | 6806,45 | 6000,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 11355,66 | 0,00 | 11355,66 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 251300,00 | 0,00 | 1200,00 | 250100,00 |  |
|  | Основное мероприятие " Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения", в том числе | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 275462,11 | 0,00 | 19362,11 | 256100,00 |  |  |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 12806,45 | 0,00 | 6806,45 | 6000,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 11355,66 | 0,00 | 11355,66 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 251300,00 | 0,00 | 1200,00 | 250100,00 |  |
| 1.1. | Реконструкция эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50 (в 2 этапа) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.2 | Приобретение и монтаж погружных насосов марки "Grundfos" SP 46-11D15 A21911 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 1 100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество приобретенных насосов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 1.3 | Приобретение и монтаж станции повышения давления марки "Grundfos" HUDRO MPC-f 3CR-90-4 взамен сетевых насосов Д 315/50 и Д 200/90 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.4 | Приобретение и монтаж компрессора марки 4 ВУ –1 – 7 – 11М | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.5 | Реконструкция системы освещения помещений станции обезжелезивания №2 ВОС №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 450,00 | 0 | 450,00 | 0 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконстрованных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.6 | Энергетическое обследование зданий | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество обследованных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.7 | Реконструкция ТП 28,35,37 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| **2.** | **Задача программы** | **Организация и осуществление капитального ремонта объектов водоотведения** | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Обеспеченность населения качественным водоотведением | % | 0 | 99,00 | 99,10 | 99,20 | 99,20 |  |
| 2.1 | ПИР 2-ой очереди КОС – 7000 с заменой технологического оборудования. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество объектов, в отношении которых проведены ПИР в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.2 | Капитальный ремонт РВС № 1 на первой очереди КОС – 7000 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.3 | Капитальный ремонт РВС № 2 на первой очереди КОС – 7000 | всего, в том числе: | шт. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.4 | Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.5 | Реконструкция КНС – 85 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.6 | Реконструкция КНС – 84 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконстуированных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.7 | Реконструкция КНС – 81 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.8 | Капитальный ремонт КНС – 97 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.9 | Капитальный ремонт КНС – 141 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 12 700,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.10 | Капитальный ремонт ГКНС – 2 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.11 | Капитальный ремонт КНС – 79 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.12 | Замена вторых электровводов КНС №№ 46,81,108,141,84,102 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество замененных электровводов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2.13 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр. № 7 дом 21 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.14 | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Набережная 10. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.15 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 59 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.16 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 58 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.17 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 61 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.18 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр. № 6 дом 33 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.19 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 87 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.20 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 102 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей водоотведения в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.21 | Реконструкция самотечного коллектора мкр.№ 6 от ж.д.№ 105 до ГКНС № 1. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконстуированных объектов в год | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.22 | Реконструкция системы освещения помещений КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконстуированных объектов в год | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.23 | Энергетическое обследование зданий КОС и КНС | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество обследованных объектов в год | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2.24 | Реконструкция ТП 10,11,12,13,103 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2.25 | Капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-78 по ул. Сергея Лазо, ул. Виктора Кингесеппа | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 6 208,79 | 0,00 | 6 208,79 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 6 208,79 | 0,00 | 6 208,79 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.26 | Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора водоотведения Ду 400 мм L=285 м и Ду= 300 мм L=156 м. Адрес ул. Виктора Кингесеппа и ул. Парковая (методом санации SPR) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 11 953,32 | 0,00 | 11 953,32 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 597,66 | 0,00 | 597,66 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 11 355,66 | 0,00 | 11 355,66 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **3.** | **Задача программы** | **Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии** | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Количество отремонтированных и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры в год | ед. | 0 | 0 | 14 | 21 | 21 |  |
|  | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии" | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 344 282 | 32 958 | 40 424 | 270 900 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 55 321,07 | 18 218,90 | 18 087,27 | 19 014,90 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 288 960,83 | 14 739,00 | 22 336,73 | 251 885,10 |  |
|  | Основное мероприятие " Капитальный ремонт сетей теплоснабжения", в том числе | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 344 282 | 32 958 | 40 424 | 270 900 |  |  |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 55 321,07 | 18 218,90 | 18 087,27 | 19 014,90 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 288 960,83 | 14 739,00 | 22 336,73 | 251 885,10 |  |
| 3.1 | ПИР реконструкции системы освещения, замена ламп накаливания, ДРЛ на диодные светильники в зданиях и на территории котельной №1 (блок №1 -2017г, блок №2-2017г, блок №3 + территория - 2018г.) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 3 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 400,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 3 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 400,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3.2 | ПИР и монтаж аварийного освещения с независимым источником питания | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3.3 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 1: насосы исходной воды | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 450 | 0 | 450 | 0 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3.4 | Покупка и монтаж подпиточных насосов К100-80-160 с электродвигателями на блоки № 2,3 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 200 | 0 | 200 | 0 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 200 | 0 | 200 | 0 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3.5 | Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 500 на трубопровод обратной сетевой воды. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3.6 | Капитальный ремонт котлов ДЕ/ДЕВ-25-14ГМ №1,2, № 6 с заменой воздуховода и газохода. (Котел №2 - 2016г, Котел №6-2018г., Котел №1-2018г) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 21 173,00 | 6 173,00 | 0,00 | 15 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 6 173,00 | 6 173,00 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3.7 | Теплотехническая наладка котлов ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 3 800,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 3 800,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество котлов, в отношении которых была проведена наладка в год | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3.8 | Приобретение и монтаж водоводяного пластинчатого теплообменника на блок №3. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3.9 | Покупка и монтаж деаэратора ДА – 100 на блоки №№ 2,3 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.10 | Энергетическое обследование здания котельной № 1 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество обследованных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3.11 | Реконструкция ТП 26,27 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3.12 | Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 400 на трубопровод обратной сетевой воды. | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3.13 | Замена сетевого насоса №1 в комплекте со шкафом управления (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество замененных насосов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3.14 | Ремонт здания котельной № 2 (вос-становление цоколя, отмостки, стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3.15 | Капитальный ремонт котлов ДЕВ-25-14 ГМ №1, 2 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3.16 | Теплотехническая наладка котлов ДЕВ-25-14 ГМ № 1,2,3,4 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 3 800,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 3 800,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество котлов, в отношении которых была проведена теплотехническая наладка | шт. | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3.17 | Приобретение и монтаж водоводяного пластинчатого теплообменника | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3.18 | Энергетическое обследование здания котельной № 2 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество обследованных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 |
| 3.19 | Реконструкция ТП 102 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 |
| 3.20 | Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей краской | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Площадь окрашенных трубопроводов в год | м² | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440 |
| 3.21 | Приобретение и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 3 КВГМ – 50: насос исходной воды | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 |
| 3.22 | Приобретение, монтаж энергооборудования на РП – 5 взамен морально устаревшего (поэтап-но в три года-2016,2017,2018гг.) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 3.23 | Теплотехническая наладка котлов КВГМ-50 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 800,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 2 800,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество объектов, в отношении которых проведена теплотехническая наладка в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2 |
| 3.24 | Капитальный ремонт изоляции внутренних газоходов/воздуховодов котлов № 1-3 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Площадь отремонтированных газоходов в год | м² | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 650,00 | 650 |
| 3.25 | Монтаж водоводяных пластинчатых теплообменников | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов | шт. | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2 |
| 3.26 | Замена сетевого насоса №1 в комплекте со шкафом управления (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество замененных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 3.27 | Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление и усиление стен, несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 3.28 | Энергетическое обследование здания котельной № 3 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество обследованных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 |
| 3.29 | Приобретение и монтаж ЧРП на сетевые насосы ЦТП № 2(2017г.), ЦТП № 9(2018г.) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3.30 | Приобретение и монтаж регуляторов для автоматизации технологического процесса отопления ЦТП №№ 2,9 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество смонтированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2 |
| 3.31 | Реконструкция ЦТП №5 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 3.32 | Реконструкция ЦТП №33 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 3.33 | Реконструкция ЦТП № 76 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 3.34 | Реконструкция ЦТП № 2 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отреконструированных объектов в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 3.35 | Энергетическое обследование зданий ЦТП | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество обследованных объектов в год | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| **4** | **Задача программы** | **Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды** | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче в год | Гкал | 0,00 | 47 054,00 | 47 054,00 | 47 054,00 | 47054 |  |
| 4.1 | Кап. ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11.» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 4 014,90 | 0,00 | 0,00 | 4 014,90 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 1 185,10 | 0,00 | 0,00 | 1 185,10 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.2 | Капитальный ремонт сетей ТВС на участке ул. Набережная д.7 до т/к В-33-5П (Вахтовый поселок) | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 411,00 | 1 411,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 4.3 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ТК - ж.д. 63-52-53-64 микрорайон №3 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 4 904,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 4 904,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 4.4 | Кап. ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутри-квартальные сети ТВС мкр. № 3 от маг. «Авто 86» до ж.д. № 33, 34.» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.5 | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК ж.д. № 65 до ж.д. № 68,79, мкр. № 6, г. п. Лянтор | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 3 183,00 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 3 183,00 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 4.6 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56 до т/к ж.д. № 91.» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.7 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр.№ 6 от т/к маг. «Находка» до ж.д.№ 2.» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.8 | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 7 от ЦТП – 73 до ж.д. № 19» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.9 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 7 от ж.д.22 до ж.д.№ 37» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.10 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС ул. 60 лет СССР т/к ж.д. № 5 до т/к общ. № 2» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.11 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП 33 до общ. № 9 ул. Нефтяников» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.12 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 4.13 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети "Котельная №1-Котельная №3, ул. Магистральная » | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 14 658,42 | 0,00 | 14 658,42 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 14 658,42 | 0,00 | 14 658,42 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1 |
| 4.14 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС УП - ТК общ. 3 60 лет СССР мкр. Пионерный" | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 109,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 2 109,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 4.15 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС к ж.д.66 мкр. 6" | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 4 303,00 | 4 303,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Количество отремонтированных участков сетей ТВС в год | шт. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 4.16 | Капитальный ремонт сетей ТВС и ГВС на участке ул. Салавата Юлаева от ТК-Б-4-1 до аптеки-228 (больничный комплекс), г. п. Лянтор | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 2 059,90 | 2 059,90 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 2 059,90 | 2 059,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Протяженность отремонтированного участка сетей ТВС в год | мп | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295 |
| 4.17 | Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: тк-14М ж.д. №11 до ж.д. №12 микрорайон №4 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Протяженность отремонтированного участка сетей ТВС в год | мп | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105 |
| 4.18 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: МТК ул.Парковая - ввод на цтп-76 микрорайона №3 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 3 254,00 | 3 254,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 3 254,00 | 3 254,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Протяженность отремонтированного участка сетей ТВС в год | мп | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75 |
| 4.19 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ж.д.№63 - ж.д.№65 микрорайон №6 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 4 483,00 | 4 483,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 4 483,00 | 4 483,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Протяженность отремонтированного участка сетей ТВС в год | мп | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169 |
| 4.20 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от тк Б-42-1 до тк Б-42-2 ул. Назаргалеева 12 | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 1 984,59 | 0,00 | 1 984,59 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 1 859,96 | 0,00 | 1 859,96 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 124,63 | 0,00 | 124,63 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Протяженность отремонтированного участка сетей ТВС в год | мп | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43 |
| 4.21 | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ТК-ж.д. № 16,27, микрорайон № 10, г.Лянтор | всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 5 980,99 | 0,00 | 5 980,99 | 0,00 |  | Управление городского хозяйства/ЛГ МУП "УТВиВ" |
| -за счет собственных средств, бюджет города | (тыс. руб.) | 1 568,89 | 0,00 | 1 568,89 | 0,00 |  |
| - За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - собственные средства учреждения (предприятия) | (тыс. руб.) | 4 412,10 | 0,00 | 4 412,10 | 0,00 |  |
|  | ПНР мероприятия | Протяженность отремонтированного участка сетей ТВС в год | мп | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149 |