АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Постановление – проект

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 30.11.2012 № 605

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» (с изменениями от 13.01.2014 № 7, от 20.11.2014 № 833, от 12.01.2015 № 5) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника управления городского хозяйства Н.Г. Власюкову.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2015 года № \_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

1. Паспорт муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» |
| Основание для разработки Программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; * Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах». |
| Инициатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Основные разработчики Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Цель Программы | * сохранность и улучшение качества дорог в городском поселении Лянтор; * сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского поселения Лянтор; * снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий в городском поселении Лянтор |
| Задача Программы | Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.  Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских автобусных маршрутах. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы на 2013-2017 годы составляет – 296 859 985 рублей,  в том числе:  Бюджет городского поселения Лянтор:  2013 год – 20 463 915 рублей,  2014 год – 19 759 821 рубль,  2015 год – 31 672 641 рубль,  2016 год – 30 339 191 рубль,  2017 год – 30 339 191 рубль.  Средства бюджета Сургутского района и ХМАО-Югра:  2013 год – 43 533 666 рублей,  2014 год – 120 252 240 рублей,  2015 год – 500 000 рублей,  2016 год – 0 рублей,  2017 год – 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показателей эффективности | * улучшение качества дорог в городском поселении Лянтор, * обеспечение транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах. |
| Координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Исполнитель Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |

1. Характеристика проблемы

Необходимость данной Программы вызвана ростом тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

* социально-экономическая острота проблемы;
* межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

* создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
* мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Программы;
* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

1. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;
* сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основными задачами Программы являются:

* совершенствование культуры поведения участников дорожного движения;
* повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
* привлечение общественности к вопросам повышения безопасности дорожного движения;
* обеспечение транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах.

1. Сроки и этапы реализации Программы

Программа является документом среднесрочного планирования и рассчитана на период с 2013 – 2017 годы. Реализация Программы предусмотрена в пять этапов, по годам реализации.

1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий планируемый объем финансирования Программы в 2013 – 2017 годах составит 296 859 985 рублей, в том числе:

2013 г. – 63 997 581 рубль;

2014 г. – 140 012 061 рубль;

2015 г. – 32 171 961 рубль;

2016 г. – 30 339 191 рубль;

2017 г. – 30 339 191 рубль.

Источник финансирования мероприятий Программы – местный бюджет, средства бюджета ХМАО, Сургутского района.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор.

1. Механизм реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселения Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансирования.

При исполнении Программы выполняются следующие основные задачи:

* принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения Программы;
* подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год;
* реализация мероприятий Программы, осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов городского поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;
* мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и предоставления в установленном порядке отчётов о ходе реализации программы.

Реализация Программы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на основе муниципальных контрактов заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений заключаемых с органами местного самоуправления Сургутского района, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры об обеспечении софинансирования мероприятий Программы.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля за ходом её реализации ежегодно координатор Программы представляет отчет о ходе реализации Программы Главе городского поселения Лянтор, Совету депутатов городского поселения Лянтор.

1. Оценка ожидаемой эффективности

Стабилизация дорожно-транспортной обстановки:

* сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
* улучшение состояния улично-дорожной сети;
* удержание показателя количества ДТП с гибелью людей, равной нулю,
* улучшение качества обслуживания населения при выполнении пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах.

1. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | Приложение к муниципальной Программе "Развитие,  совершенствование сети автомобильных дорог общего  пользования местного значения и улично-дорожной  сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **Перечень программных мероприятий муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| № п/п | Мероприятия Программы | Срок выполнения (года) | | Финансовые затраты по годам, (рублей) | | | | | | | | Источник финансирования | Ожидаемые результаты | | Примечание | |
| **всего** | | 2013г. | | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| **I** | **Ремонт автодорог,**  **в том числе:** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на магистральных дорогах города | 2013-2017 | | **9 098 737** | | 3 500 520 | | 5 598 217 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 132 от 20.05.2014,  ЛСР № 78 от 25.03.2014,  ЛСР №307 от 28.08.2014 | |
| 2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных дорогах города | 2014-2017 | | **2 799 362** | | 0 | | 2 799 362 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | НМЦК,  ЛСР № 306 от 28.08.2014 | |
| 3 | Устройство тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам | 2013-2017 | | **4 068 599** | | 4 068 599 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | | ЛСР № 82 от 11.03.2013 | |
| 4 | Заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии | 2015-2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР №326 от 04.09.2012 | |
| 5 | Устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Золотая рыбка" | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 303 от 28.08.2014 | |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Улыбка" | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 304 от 28.08.2014 | |
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Ёлочка" | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 302 от 28.08.2014 | |
| 8 | Ремонт подъездного участка дороги к д/с "Ёлочка" возле дома № 38 в 1 мкр. | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров автодороги | | ЛСР № 369 от 09.10.2012 | |
| 9 | Ремонт улицы Назаргалеева и бортовых камней на ней | 2014 | | **10 128 686** | | 0 | | 10 128 686 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | | Соглашение  № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО" | |
| 10 | Ремонт улицы Эстонских дорожников | 2014 | | **14 636 378** | | 0 | | 14 636 378 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | | Соглашение  № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО" | |
| 11 | Ремонт улицы Центральная (участок от ул. В.Кингисеппа до ул. Таёжная) | 2014 | | **4 540 476** | | 0 | | 4 540 476 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | | Соглашение  № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО" | |
| **II** | **Реконструкция мостовых сооружений,**  **в том числе:** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Мост через ручей "Вочим-яун" на автодороге "ПК 19-00 автодорога на ДНС-3" | 2014 | | **35 121 700** | | 0 | | 35 121 700 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | |  | |
| 2 | Капитальный ремонт моста по ул. "Дружбы народов" через р. Вачим | 2013-2014 | | **73 737 000** | | 30 000 000 | | 43 737 000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | |  | |
| 3 | ПИРовские работы по реконструкции моста через реку "Вачим" на участке автодороги по ул. Северная | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Ком. предложение ОАО "Мостострой-11" о стоимости проектных работ | |
| 4 | Обследование конструктивных элементов двух мостов через реку "Вачим" по ул. Дружбы народов" и ул. Северная г. Лянтор | 2014 | | **330 000** | | 0 | | 330 000 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | НМЦК | |
| **III** | **Обустройство автомобильных дорог (магистральных),**  **в том числе:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Установка (замена) дорожных знаков "Пешеходный переход" (на жёлто-зелёном светоотражающем фоне) | 2013-2017 | | **771 523** | | 771 523 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 331 от 04.09.2012 | |
| 2 | Установка дорожных знаков | 2014 | | **215 490** | | 0 | | 215 490 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 67 от 13.03.2014 | |
| 3 | Установка дорожных знаков на стойках индивидуального проектирования (ФАРЫ, РЕМЕНЬ!, УСТУПИТЕ ПЕШЕХОДУ, КРЕСЛО И РЕМЕНЬ!) | 2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 325 от 04.09.2012 | |
| 4 | Установка односторонних однорядных дорожных ограждений первой категории (ул. Хантыйская) | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 143 от 02.08.2012 | |
| 5 | Окраска шести остановочных павильонов | 2013-2017 | | **90 613** | | 38 618 | | 51 995 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение в нормативное состояние конструкций остановочных комплексов | | НМЦК,  ЛСР № 305 от 28.08.2014 | |
| 6 | Устройство искусственных неровностей ИДН-500 | 2013-2017 | | **499 805** | | 499 805 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 346 от 12.09.2012 | |
| 7 | Устройство ИДН волнообразной на магистральных дорогах города | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 347 от 12.09.2012 | |
| 8 | Устройство ИДН трапециевидной на магистральных дорогах города | 2016-2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 345 от 12.09.2012 | |
| 9 | Реконструкция существующих ИДН на магистральных дорогах города | 2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | | Предписание ГИБДД №33/24-12754 от 29.07.2011 | |
| 10 | Устройство 2-х ИДН волнообразных на ул. Озёрная | 2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Тех. задание ГИБДД № 78/11 от 29.07.2011, ЛСР №314 от 04.09.2012 | |
| 11 | Формовочная обрезка деревьев и кустарников вдоль магистральных дорог | 2015-2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | | ЛСР № 319 от 04.09.2012 | |
| 12 | Реконструкция дороги (от крестьянских хозяйств до перекрёстка автодороги на старое кладбище и ул. Объездная) | 2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | | ЛСР № 336 от 04.09.2012 | |
| 13 | Проектно (изыскательские) работы по строительству светофорного объекта на пересечении ул. С.Юлаева-Эст. дорожников | 2013 | | **101 292** | | 101 292 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | смета на проектные (изыскательские) работы от 10.10.2013 | |
| 14 | Устройство средств организации и регулирования дорожного движения (светофорный объект ул. С.Юлаева-Эстонских дорожников) | 2014 | | **2 056 240** | | 0 | | 2 056 240 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 449 от 20.11.2013 | |
| 15 | Устройство пешеходного перехода через ливнёвую канализацию в г. Лянтор | 2013-2016 | | **95 122** | | 95 122 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 426 от 11.11.2013 | |
| 16 | Ремонт тротуара (ул. Парковая-Назаргалеева со стороны МУ "КСК "Юбилейный", ул. В.Кингисеппа возле ж/д № 3 в 5 мкр.) | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек в нормативное состояние | | ЛСР № 316, 321 от 04.09.2012 | |
| 17 | Приобретение и установка остановочных павильонов на автобусных остановках (без монтажа) | 2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров остановок города | |  | |
| 18 | Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по улице Виктора Кингисеппа г. Лянтор | 2014 | | **1 230 127** | | 0 | | 1 230 127 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Аукционная сумма | |
| 19 | Реконструкция улицы Виктора Кингисеппа | 2015-2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Сметный расчёт ООО "Технодор" | |
| 20 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Парковая | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 21 | Реконструкция улицы Парковая | 2014 | | **11 588 000** | | 0 | | 11 588 000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | | Долгосрочная целевая программа "Кап. строительство и реконструкция объектов Сургутского района на 2011-2015г.". Постановление №752-нпа от 10.03.2011 | |
| 22 | Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Таёжная (участок от ул. Озёрная до ул. Центральная) г. Лянтор | 2014 | | **1 207 190** | | 0 | | 1 207 190 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Аукционная сумма | |
| 23 | Реконструкция автодороги по ул. Таёжная (участок от ул. Озёрная до ул. Центральная) г. Лянтор | 2015-2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Сметный расчёт ООО "Проект-А" | |
| 24 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Магистральная | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 25 | Реконструкция улицы Магистральная | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 26 | Проектная документация на ремонт улицы Центральная | 2016 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 27 | Ремонт улицы Центральная | 2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 28 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Хантыйская | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 29 | Реконструкция улицы Хантыйская | 2016 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 30 | Проектная документация на ремонт дороги на дачи "Заречные" | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 31 | Ремонт дороги на дачи "Заречные" | 2016 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 32 | Устройство бортовых камней по ул. Магистральная | 2014 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 350 от 12.09.2012 | |
| 33 | Устройство бортовых камней по ул. Назаргалеева | 2014 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 348 от 12.09.2013 | |
| 34 | Отсыпка обочины по улице Объездная (от светофорного объекта до КОС) | 2016 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 338 от 06.09.2012 | |
| 35 | Отсыпка обочины по улице Озёрная (от автовокзала до ул. Объездная) | 2014 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 339 от 06.09.2012 | |
| 36 | Отсыпка обочины по ул. Набережная (от ул. Хантыйская до ул. Дружбы народов) | 2016 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 340 от 06.09.2012 | |
| 37 | Отсыпка обочины по ул. Магистральная (от поста до светофорного объекта КВГМ-50) | 2016 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 341 от 06.09.2012 | |
| 38 | Отсыпка обочины по ул. Северная (от поста до светофорного объекта) | 2016 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 337 от 06.09.2012 | |
| 39 | Установка дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения | 2013-2014 | | **1 500 000** | | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.11г. | |
| 40 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Виктора Кингисеппа | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 375 от 09.10.2012 | |
| 41 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Парковая | 2013 | | **1 939 821** | | 1 939 821 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 374 от 09.10.2012 | |
| 42 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Магистральная | 2013 | | **6 660 086** | | 6 660 086 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 373 от 09.10.2012 | |
| 43 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Дружбы народов | 2013 | | **2 741 612** | | 2 741 612 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 377 от 09.10.2012 | |
| 44 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Назаргалеева | 2017 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 381 от 09.10.2012 | |
| 45 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги на кольце в районе дома № 30 по ул. Назаргалеева | 2014 | | **185 094** | | 0 | | 185 094 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | расчёт НМЦК | |
| 46 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Эстонских дорожников | 2014 | | **2 469 475** | | 0 | | 2 469 475 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 376 от 09.10.2012 | |
| 47 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Салавата Юлаева | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 282 от 13.08.2014 | |
| 48 | Установка дорожных знаков на стойках и автономных импульсных индикаторов "Компо-Сигнал" на дорожных знаках | 2013 | | **46 917** | | 46 917 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | ЛСР № 48 от 19.02.2013,  ЛСР № 433 от 10.12.2012 | |
| 49 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Согласия | 2015 | | **0** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | | ЛСР № 284 от 19.08.2014 | |
| **IV** | **Обустройство автомобильных дорог (дворовые территории),**  **в том числе:** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| 1 | Асфальтирование дворовой территории ул. Набережная, 24 | | 2013 | | **113 030** | | 113 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 2 | Асфальтирование дворовой территории ул. Набережная, 22 | | 2013 | | **1 254 174** | | 1 254 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 3 | Укладка дорожных плит в 6А мкр. ж/д. № 88, 83 | | 2013 | | **1 024 945** | | 1 024 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 4 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 16 | | 2013 | | **1 230 855** | | 1 230 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 5 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 17 | | 2013 | | **1 168 143** | | 1 168 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 6 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 18, 19 | | 2013 | | **3 138 571** | | 3 138 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 7 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 12 | | 2013 | | **1 833 943** | | 1 833 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 8 | Асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 25 и 25/1 | | 2013 | | **1 804 649** | | 1 804 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 9 | Асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 29 | | 2017 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 10 | Асфальтирование дворовой территории в 6А мкр. ж/д. № 104, 105, 106 | | 2013 | | **1 050 136** | | 1 050 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 11 | Асфальтирование дворовой территории ул. Назаргалеева ж/д. № 30, 32 | | 2016 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 12 | Асфальтирование дворовой территории ул. Эстонских дорожников, ж/д. № 26 | | 2016 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 13 | Асфальтирование дворовой территории ул. Комсомольская ж/д. № 1, 2, 3, 4, 5 | | 2017 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 14 | Асфальтирование дворовой территории ул. Магистральная, ж/д. № 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28 | | 2017 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 15 | Устройство тротуарной дорожки в 4 мкр. вдоль жилых домов ж/д. № 4, 14 города Лянтор | | 2014 | | **546 038** | | 0 | 546 038 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | | ЛСР № 147 от 16.06.2014 | |
| 16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по тротуарным дорожкам: ул. Назаргалеева, Дружбы народов, Комсомольская, Эстонских дорожников, В.Кингисеппа, С.Лазо, С. Юлаева, асфальтирование в 3 мкр. дорожка вдоль автовокзала (ГК "Северный") | | 2015-2017 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | |  | |
| 17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (сквозные проезды) в 3, 7 микрорайонах | | 2015 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров к стандартам | |  | |
| 18 | Установка видеонаблюдения на улично-дорожной сети города | | 2015-2017 | | **2 000 000** | | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| 19 | Световые консоли на столбы уличного освещения вдоль магистральных дорог города | | 2015-2017 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Праздничное оформление города вдоль магистральных улиц города | |  | |
| 20 | Устройство тротуарной дорожки возле ж/д. № 19 в 4 мкр. | | 2013 | | **415 220** | | 415 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | | Программа ХМАО-Югры "Наш дом" | |
| 21 | Устройство парковочной стоянки между жилыми домами № 6 и 25/1 мкр. № 4 | | 2015 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обустройство парковочных мест | | ЛСР № 274 от 05.08.2014 | |
| 22 | Устройство парковочной стоянки между жилыми домами № 25 и СОШ № 5 мкр. № 4 | | 2015 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обустройство парковочных мест | | ЛСР № 273 от 05.08.2014 | |
| 23 | Устройство парковочной стоянки между жилыми домами № 25 и маг. "Горячий хлеб" мкр. № 4 | | 2015 | | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обустройство парковочных мест | | ЛСР № 272 от 05.08.2014 | |
| 24 | Устройство тротуарных дорожек по ул. Парковая в районе ДК "Юбилейный" и по ул. Центральная в районе д/с "Город детства" в г. Лянтор | | 2014 | | **1 070 593** | | 0 | 1 070 593 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | | ЛСР № 283 от 14.08.2014, ЛСР № 281 от 13.08.2014 | |
| **V** | **Содержание автомобильных дорог:** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| 1 | Выполнение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства города Лянтор | | 2014-2017 | | **85 932 500** | | 0 | 0 | 29 532 680 | 28 199 910 | 28 199 910 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | |  | |
| **VI** | **Предоставление субсидии по пассажирским перевозкам на территории МО г.п. Лянтор:** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| 1 | Предоставлении субсидии за счёт средств бюджета г.п. Лянтор в целях возмещения недополученных доходов от пассажирских перевозок на территории МО г.п. Лянтор | | 2014-2017 | | **6 417 843** | | 0 | 0 | 2 139 281 | 2 139 281 | 2 139 281 | Бюджет г.п. Лянтор | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского поселения Лянтор | | Методика формирования тарифов от 25.09.2013 № 73-нп | |
| **ИТОГО:** | | | | | **296 859 984** | | 63 997 581 | 140 012 061 | 32 171 961 | 30 339 191 | 30 339 191 |  |  | |  | |
|  | | | | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  | |  | |

Пояснительная записка к проекту постановления

Администрации городского поселения Лянтор «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении целевой программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

Данный проект постановления «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 605, был подготовлен в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах», в целях уточнения и корректировки программных мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017 годы.

Начальник отдела организации эксплуатации

объектов коммунального, дорожного

хозяйства и благоустройства

управления городского хозяйства Звонцов А.П.

Заключение

по результатам антикоррупционной экспертизы

г. Лянтор «11» февраля 2015 г.

Главным специалистом юридического отдела Администрации городского поселения Лянтор Габбасовым Рустемом Феликсовичем в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов” и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Администрации городского поселения Лянтор «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 605» (далее - проект постановления), представленного исполнителем - начальником отдела организации эксплуатации коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства Звонцовым А.П.

В представленном проекте постановления коррупциогенные факторы не выявлены.

Главный специалист юридического отдела Р.Ф. Габбасов