

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» января 2024 года № 12

г. Лянтор

Об утверждении муниципальной программы   
«Градостроительная деятельность в городском   
поселении Лянтор на 2024-2026 годы»

В целях повышения создания условий развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования городского поселения Лянтор, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании постановления Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 № 653 (в редакции от 29.12.2020 № 1137) «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор»:

1. Утвердить муниципальную программу «Градостроительная деятельность в городском поселении Лянтор на 2024-2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению бюджетного учета и отчетности осуществлять финансирование мероприятий, предусмотренных программой, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города А.Н. Луценко

Приложение к постановлению

Администрации

городского поселения Лянтор

от «09» января 2024 года № 12

Паспорт муниципальной программы

«Градостроительная деятельность в городском поселении   
Лянтор на 2024-2026 годы»  
(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Градостроительная деятельность в городском поселении Лянтор на 2024-2026 годы |
| Координатор муниципальной программы | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений |
| Цели муниципальной программы | Создания условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие градостроительного регулирования 2. Мониторинг и наполнение федеральных информационных систем |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Объем введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства (в год) 2. Доля площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории от общей площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства (нарастающим итогом) 3. Площадь территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории (нарастающим итогом) 4. Доля информации, внесенной в федеральные информационные системы от общего количества необходимой информации, требуемой для внесения, в соответствии с требованиями законодательства (в год). |
| Сроки реализации муниципальной  программы | 2024-2026 годы |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы, в том числе:  - за счёт средств бюджета города;  - за счёт средств источники внутреннего финансирования;  - за счёт собственных средств учреждения (предприятия);  - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района;  - за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры;  - за счет других источников финансирования | - |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечения объема ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства 5000 кв. м в год. 2. Увеличение доли площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории до 60,2%. 3. Увеличение площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории до 260,35 гектар. 4. Наполнение информацией в федеральные информационные системы от общего количества необходимой информации, требуемой для внесения, в соответствии с требованиями законодательства на уровне 100% (в год) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Портфели проектов, проекты, направленные, в том числе  на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | - |
| Проекты (портфели) проектов городского поселения Лянтор, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов), параметры  их финансового обеспечения | - |

1. Общие положения
   1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Градостроительная деятельность в городском поселении Лянтор на 2024-2026 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указов Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2022 № 670-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», от 31.10.2021 № 476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», Устава городского поселения Лянтор.
   2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образование) по направлению реализации муниципальной программы.

[Градостроительным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919338#64U0IK) перед органами местного самоуправления поставлена задача по обеспечению муниципальных образований градостроительной документацией, в том числе документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, проектами планировки территории, и осуществлению перехода к комплексной застройке территорий.

На территорию города Лянтора в границах муниципального образования разработаны и утверждены:

Генеральный план (решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.04.2021 № 172);

Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор (постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27.12.2022 № 1400).

1. Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального образования, определяющего его стратегическое развитие - Генерального плана города. Внесение изменений в документы территориального планирования, как правило, влечет за собой и внесение изменений в ПЗЗ.
2. Кроме того, внесение изменений в законодательную базу на федеральном и региональном уровне, утверждение федеральных, региональных схем территориального планирования, федеральных, региональных, муниципальных программ, схем развития инженерного и транспортного обеспечения муниципального образования также требует внесения изменений в градостроительную документацию города всех уровней.
3. Кроме того, внесение изменений в законодательную базу на федеральном и региональном уровне, утверждение федеральных, региональных схем территориального планирования, федеральных, региональных, муниципальных программ, схем развития инженерного и транспортного обеспечения муниципального образования требует внесения изменений в градостроительную документацию города всех уровней. В рамках осуществления Администрацией городского поселения Лянтор полномочий в сфере градостроительной деятельности осуществляется внесение изменений в градостроительную документацию, основанием для которой является:
4. изменения федерального, регионального законодательства, санитарных и градостроительных норм;
5. утверждение схем территориального планирования федерального и регионального уровня;
6. реализация планов, программ федерального, регионального и муниципального уровня;
7. изменение границы населенного пункта г. Лянтор в целях включения дополнительных территорий в градостроительную деятельность и привлечения инвесторов;
8. изменения, необходимые для осуществления утвержденных инвестиционных программ, в том числе по инженерному обеспечению города;
9. предложения физических и юридических лиц по использованию своих земельных участков.

На основе проектов планировки и межевания территорий осуществляется образование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или аренду, в том числе для целей жилищного строительства.

Кроме того, в соответствии с положениями [статьи 11.3](consultantplus://offline/ref=07D72ECDD94605604CD90A79EB68C49446EFACA91983E6DB77A9A83D9829B65B4D71BEE0FFO5E8H) Земельного кодекса Российской Федерации проекты межевания территории служат исключительной основой для образования определенных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения. Отсутствие проектов межевания территорий микрорайонов, застроенных многоквартирными домами, сдерживает предоставление земельных участков, соответственно, и поступления доходов в бюджет городского поселения Лянтор.

Вместе с тем, территории микрорайонов №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10 города Лянтора в основном представлены многоквартирными жилыми домами деревянного исполнения, строительство которых было осуществлено в 1980-х,   
1990-х годах, основная часть которых признана непригодными для проживания и соответственно подлежат сносу. Кроме того, инженерные сети данных микрорайонов требуют существенной реконструкции. Без соответствующего планирования территорий данных микрорайонов практически невозможно осуществлять дальнейшее строительство, в том числе жилищное.

В границах населенного пункта города Лянтор разработаны и утверждены проекты планировки 6 элементов планировочной структуры, предназначенных для жилищного строительства, в том числе 2 проекта планировки подготовлены на территории, предназначенные для индивидуальной жилой застройки.

Решение вышеперечисленных проблем комплексным программно-целевым методом позволит придать планомерный характер процессу реконструкции территорий города, повысить градостроительную дисциплину и ответственность инвестора-застройщика в обеспечении комплексной реконструкции микрорайонов с преобладанием ветхой и аварийной застройки, достичь планомерного, устойчивого и комплексного развития города в рамках реализации Генерального плана для создания благоприятной среды жизнедеятельности его населения, прозрачности процедур землепользования и застройки, создания благоприятных условий для инвестиций в строительство, увеличению объемов строительства, в том числе строительства жилья, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.

* 1. Цель (цели) муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования.

* 1. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной программы.

Показателями конечных результатов данной цели (целей) муниципальной программы являются:

- объем введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства (в год);

- доля площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории в общей площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства (нарастающим итогом).

Целевые (плановые) значения показателей конечного результата цели муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и программосновных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к настоящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).

Порядок определения фактического значения показателя конечного результата цели муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной программы | Расчёт показателя | Источники данных для расчёта показателя |
| Объем введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства (в год) | Sввод = Sз + Sн,  где:  Sз – общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год организациями- застройщиками, кв.м Sн – общая площадь жилых помещений в жилых домах, построенных населением, кв. м | Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.  Сведения Росреестра. |
| Доля площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории от общей площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства (нарастающим итогом) | D = (Sутв/Sвсего) x 100%,  где:  Sутв – площадь территории планировочных районов города, в отношении которой разработана документация по планировке территории (проекты планировки территории, проекты межевания территории), га ;  Sвсего – общая площадь территорий планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, га. | Генеральный план городского поселения Лянтор |

* 1. Задачи муниципальной программы.

Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух задач:

- развитие градостроительного регулирования (далее – Задача 1);

- мониторинг и наполнение федеральных информационных систем (далее – Задача 2).

* 1. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной программы.

Показателем непосредственного результата Задачи 1 является площадь территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории (нарастающим итогом).

Показателем непосредственного результата Задачи 2 является доля информации, внесенной в федеральные информационные системы от общего количества необходимой информации, требуемой для внесения, в соответствии с требованиями законодательства (в год).

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в Приложении 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов задач муниципальной программы | Расчёт показателя | Источники данных для расчёта показателя |
| Площадь территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории (нарастающим итогом). | Sжс = Sижс+Sмкз,  где: Sижс  - площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для индивидуального жилищного строительства, га Sмкз  - площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для многоквартирного жилищного строительства, га | Постановления Администрации городского поселения Лянтор об утверждении документации по планировке территории |
| Доля информации, внесенной в федеральные информационные системы от общего количества необходимой информации, требуемой для внесения, в соответствии с требованиями законодательства (в год | D = ((NKN +NТЗ ЕГРН))/(NOA+ NТЗ ПЗЗ)) x 100%,  где:  NKN – количество действующих объектов адресации с кадастровыми номерами в Государственном адресном реестре Федеральной информационной адресной системы (далее - ГАР ФИАС), ед.;  NOA – количество действующих объектов адресации в ГАР ФИАС, ед.;  NТЗ ЕГРН – количество территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), ед.;  NТЗ ПЗЗ – количество территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, ед. | Статистика ГАР ФИАС по наполняемости кадастровыми номерами адресных объектов  Сведения Росреестра  Постановления Администрации городского поселения Лянтор об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор (внесение изменений в них) |

* 1. Основные мероприятия программы.

Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1.

На решение Задачи 1 муниципальной программы направлены следующие основные мероприятия:

- корректировка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, связанная с изменениями градостроительного законодательства, выполнение обосновывающих материалов и инженерных изыскания для их корректировки;

- разработка документации по планировке и межеванию территории и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которые ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались.

На решение Задачи 2 муниципальной программы направлены следующие основные мероприятия:

- подготовка документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет;

- обеспечение качественного наполнения Государственного адресного реестра сведениями об адресах и кадастровых номерах объектов недвижимости.

* 1. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий программы приведены в Приложении 1.

Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов мероприятий программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов основных мероприятий | Расчёт показателя | Источники данных для расчёта показателя |
| Доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства (в год) | D = (Nакт\_ТП + Nакт\_ПЗЗ)/Nвсего\_ТП\_ПЗЗ x 100%,  где:  Nакт\_ТП – количество актуализированных документов территориального планирования, ед.;  Nакт\_ПЗЗ - количество актуализированных документов градостроительного зонирования, ед.; Nвсего\_ТП\_ПЗЗ – общее количество утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, ед. | Решения Совета депутатов городского поселения Лянтор об утверждении документов территориального планирования  Постановления Администрации городского поселения Лянтор об утверждении документов градостроительного зонирования |
| Площадь территории планировочных районов города, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории  (нарастающим итогом) | Sвсего\_ижс = Sижс\_пред + Sижс\_текущ, где: Sижс\_пред - площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для индивидуального жилищного строительства в предыдущие годы, га;  Sижс\_текущ - площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для индивидуального жилищного строительства в текущем году, га. | Постановления Администрации городского поселения Лянтор об утверждении документации по планировке территории |
| Площадь территории планировочных районов города, предназначенных для многоквартирной жилой застройки, в отношении которой разработана документация по планировке территории  (нарастающим итогом) | Sвсего\_мкз  = Sмкз\_пред + Sмкз\_текущ, где:  Sмкз\_пред - площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для многоквартирного жилищного строительства в предыдущие годы, га;  Sмкз\_текущ - площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для многоквартирного жилищного строительства в текущем году, га. | Постановления Администрации городского поселения Лянтор об утверждении документации по планировке территории |
| Доля территориальных зон, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор (в год) | D = (NТЗ ЕГРН/NТЗ ПЗЗ) x 100%,  где:  NТЗ ЕГРН – количество территориальных зон, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), ед.;  NТЗ ПЗЗ – количество территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, ед | Постановления Администрации городского поселения Лянтор об утверждении правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор (внесение изменений в них) Сведения Росреестра |
| Доля объектов адресации с кадастровыми номерами в общем количестве объектов адресации, размещенных в Государственном адресном реестре Федеральной информационной адресной системы (нарастающим итогом). | D = (NKN/NOA) x 100%,  где:  NKN – количество действующих объектов адресации с кадастровыми номерами в Государственном адресном реестре Федеральной информационной адресной системы (далее - ГАР ФИАС), ед.;  NOA – количество действующих объектов адресации в ГАР ФИАС, ед. | Статистика ГАР ФИАС по «Наполняемости кадастровыми номерами адресных объектов» |

* 1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальную программу планируется реализовать с 01.01.2024 по 31.12.2026.

* 1. Перечень подпрограмм муниципальной программы.

Данная муниципальная программа не содержит подпрограмм.

* 1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из окружного, районного, городского бюджетов. Общий объём финансирования муниципальной программы в 2024 - 2026 годах составит 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2024 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 0,00 тыс. руб.

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы и по источникам финансового обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в Приложении 1.

1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,   
   развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
   1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударственного сектора экономики.

Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударственного сектора экономики не предусмотрены.

1. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
   1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Порядок реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы.

* 1. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников.

Координатором муниципальной программы является управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор. Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы, эффективностью и результативностью её реализации, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию муниципальной программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы.

Соисполнители направляют в управление информацию о реализации мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения в установленные сроки оперативного и программного мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор и соисполнители несут ответственность за достижение результатов муниципальной программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь период реализации. Механизм мониторинга, составления отчётов об исполнении муниципальной программы, оценка эффективности её реализации определяются в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 18.12.2017 № 1421 «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор» (в редакции от 01.02.2021 № 62).

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Лянтор.

* 1. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных трансфертов.

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из окружного, районного и местного бюджетов в виде иных межбюджетных трансфертов.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности определен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2022 № 673-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды".

* 1. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятия по внедрению и применению ЛИН-технологий не предусмотрены.

* 1. Проектное управление.

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах проектного управления, данной муниципальной программой не предусмотрены.

* 1. Инициативное бюджетирование.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по инициативному бюджетированию не предусмотрены.

* 1. Иные механизмы реализации программы.

Настоящей муниципальной программой иных механизмов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

* 1. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах:

Настоящей муниципальной программой мероприятия с масштабными инвестиционными проектами не предусмотрены.

* 1. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

* 1. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

* 1. Объекты капитального ремонта.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

Приложение 1 к муниципальной программе   
«Градостроительная деятельность в городском   
поселении Лянтор на 2024-2026 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в городском поселении Лянтор на 2024-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Параметры** | **Источник финансирования/ Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы/ Объём финан-сирования** | **Значение по годам** | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия муници-пальной программы** | **Координатор/ соисполнитель** |
| **2024  (год)** | **2025 (год)** | **2026  (год)** |
|  | **Муниципальная программа "Градостроительная деятельность в городском поселении Лянтор на 2024-2026 годы"** | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений |
| за счет средств бюджета города | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | **Цель программы** | **Создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования** | | | | | | |  |
| Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Объем введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства (в год) | кв. м | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 15 000 |  |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Доля площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории от общей площади территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства (нарастающим итогом) | % | 50.9 | 50.9 | 51.9 | 60.2 | 60.2 |  |
| **1.** | **Задача программы** | **Развитие градостроительного регулирования** | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Площадь территории планировочных районов города, предназначенных для жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории (нарастающим итогом) | га | 220.35 | 220.35 | 224.35 | 260.35 | 260.35 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Корректировка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, связанная с изменениями градостроительного законодательства, выполнение обосновывающих материалов и инженерных изысканий для их корректировки» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений |
| за счет средств бюджета города | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| ПНР основного мероприятия | Доля документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства (в год) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Разработка документации по планировке и межеванию территории и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которые ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений |
| за счет средств бюджета города | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Площадь территории планировочных районов города, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в отношении которой разработана документация по планировке территории  (нарастающим итогом) | га | 77.45 | 77.45 | 81.45 | 81.45 | 81.45 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Площадь территории планировочных районов города, предназначенных для многоквартирной жилой застройки, в отношении которой разработана документация по планировке территории  (нарастающим итогом) | га | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 178.9 | 178.9 |  |
| **2** | **Задача программы** | **Мониторинг и наполнение федеральных информационных систем** | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Доля информации, внесенной в федеральные информационные системы от общего количества необходимой информации, требуемой для внесения, в соответствии с требованиями законодательства (в год) | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:  «Подготовка документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет» | Всего, в том числе | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений |
| за счет средств бюджета города | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| за счет средств, предоставленных бюджетом ХМАО-Югры | тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| ПНР основного мероприятия | Доля территориальных зон, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор  (в год) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Обеспечение качественного наполнения Государственного адресного реестра сведениями об адресах и кадастровых номерах объектов недвижимости» | Без финансирования | - | - | - | - | - |  | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений |
|  | ПНР основного мероприятия | Доля объектов адресации с кадастровыми номерами в общем количестве объектов адресации, размещенных в Государственном адресном реестре Федеральной информационной адресной системы (нарастающим итогом) | % | 75.7% | 85.0% | 90.0% | 95.0% | 95.0% |  |

Приложение 2 к муниципальной программе   
«Градостроительная деятельность в городском   
поселении Лянтор на 2024-2026 годы»

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

(Мероприятия (проекты (портфели проектов) города Лянтор), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование мероприятия проекта | Номер основного мероприятия из программ | Цели проекта | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | |
| всего | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия, направленные на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации (региональные проекты) | | | | | | | | | | |
| В настоящей программе портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения не предусмотрены. | | | | | | | | | | |