

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» марта 2015 года № 156

 г.Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от «25» июля 2014 года № 587

 В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 2015 года № 44-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2013 года № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО– Югры» и постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26 февраля 2015 года № 45-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2014 года № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО - Югры, на 2014 - 2016 годы»:

1.Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 25 июля 2014 года № 587 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Лянтор, на 2014 – 2016 годы» (далее постановление):

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлениюАдминистрации городскогопоселения Лянторот «19» марта 2015 года № 156 |
| **Краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Лянтор, на 2014-2016 годы.** |
| **I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту**  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Всего по МО городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы** |   |   | **24 024,10** | **22 754,83** | **17 728,40** | **1 360,00** | **40 478 246,92** | **578 342,31** | **1 507 073,09** | **629 987,70** | **37 762 843,82** | **48 857,42** |   |   |
| **2014 год**  |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 17 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 846,50 | 846,49 | 690,90 | 41 | 1 601 302,31  | 60 048,84  | 100 081,39  | 40 032,56  | 1 401 139,52  | 1 891,70  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 27 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 833,90 | 833,89 | 685,10 | 41 | 2 865 474,02  | 107 455,28  | 179 092,13  | 71 636,85  | 2 507 289,76  | 3 436,27  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 39 | 1984 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 848,50 | 848,49 | 699,90 | 40 | 1 599 425,34  | 59 978,45  | 99 964,08  | 39 985,63  | 1 399 497,18  | 1 885,03  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 326,10 | 326,09 | 220,20 | 18 | 884 009,70  | 33 150,36  | 55 250,61  | 22 100,24  | 773 508,49  | 2 710,94  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 58 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 831,40 | 831,39 | 634,70 | 43 | 2 802 063,03  | 105 077,36  | 175 128,94  | 70 051,58  | 2 451 805,15  | 3 370,34  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 70 | 1984 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 369,80 | 369,79 | 295,80 | 18 | 1 058 293,81  | 39 686,02  | 66 143,36  | 26 457,35  | 926 007,08  | 2 861,88  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 442,70 | 442,69 | 140,10 | 40 | 848 589,01  | 31 822,09  | 53 036,81  | 21 214,73  | 742 515,38  | 1 916,89  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 89 | 1982 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 815,40 | 723,10 | 548,20 | 40 | 2 432 126,12  | 91 204,73  | 152 007,88  | 60 803,15  | 2 128 110,36  | 3 363,47  | 9 454,09  | 31.12.2015 |
|   | **Итого по МО городское поселение Лянтор, на 2014 год** |  |  |  |  | **5 314,30** | **5 221,93** | **3 914,90** | **281,00** | **14 091 283,34** | **528 423,13** | **880 705,20** | **352 282,09** | **12 329 872,92** | **21 436,51** |   |   |
| **2015 год** |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 60 | 1983 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 1 251,20 | 1 096,40 | 629,40 | 99 | 1 331 178,12  | 49 919,18  | 83 198,63  | 33 279,45  | 1 164 780,86  | 1 214,14  | 9 454,09  | 31.12.2016 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 19 | 1993 | 0 | Блочный | 5 | 6 | 5 732,60 | 5 089,70 | 4 800,00 | 286 | 3 181 410,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 181 410,26  | 625,07  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
|   | **Итого по МО городское поселение Лянтор, на 2015 год** |  |  |  |  | **6 983,80** | **6 186,10** | **5 429,40** | **385,00** | **4 512 588,38** | **49 919,18** | **83 198,63** | **33 279,45** | **4 346 191,12** | **1 839,20** |   |   |
| **2016 год**  |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 4 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 290,80 | 286,90 | 72,00 | 14 | 628 095,46  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 628 095,46  | 2 189,25  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 54 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 845,20 | 845,20 | 696,80 | 42 | 1 634 709,12  | 0,00  | 163 470,91  | 73 561,91  | 1 397 676,30  | 1 934,11  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 84 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 589,80 | 589,80 | 384,30 | 42 | 1 118 945,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 118 945,28  | 1 897,16  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 85 | 1986 | 0 | Деревянный | 3 | 2 | 541,30 | 541,30 | 481,00 | 36 | 1 049 229,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 049 229,75  | 1 938,35  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 10 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 3 | 836,70 | 836,70 | 414,70 | 41 | 1 629 464,06  | 0,00  | 162 946,41  | 73 325,88  | 1 393 191,77  | 1 947,49  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 46 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 534,40 | 534,40 | 353,70 | 41 | 1 034 368,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 034 368,76  | 1 935,57  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 295,40 | 295,40 | 266,50 | 17 | 581 327,04  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 581 327,04  | 1 967,93  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 59 | 1985 | 0 | Деревянный | 2 | 1 | 1 263,40 | 1 263,40 | 345,50 | 106 | 2 167 519,39  | 0,00  | 216 751,94  | 97 538,37  | 1 853 229,08  | 1 715,62  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 10 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1 075,80 | 1 075,80 | 691,20 | 84 | 1 970 392,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 970 392,70  | 1 831,56  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 36 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 1 064,40 | 1 064,40 | 735,00 | 58 | 1 951 379,38  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 951 379,38  | 1 833,31  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 12 | 569 088,58  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 569 088,58  | 2 172,09  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 1986 | 0 | Деревянный | 2 | 2 | 265,00 | 265,00 | 194,90 | 11 | 589 850,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 589 850,26  | 2 225,85  | 9 454,09  | 30.12.2017 |
| 13 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 1987 | 0 | Панельный | 5 | 4 | 3 861,80 | 3 486,50 | 3 486,50 | 190 | 6 950 005,42  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 950 005,42  | 1 993,40  | 15 577,35  | 31.12.2017 |
|   | **Итого по МО городское поселение Лянтор, на 2016 год** |   |   |   |   | **11 726,00** | **11 346,80** | **8 384,10** | **694,00** | **21 874 375,20** | **0,00** | **543 169,26** | **244 426,16** | **21 086 779,78** | **25 581,71** | **129 026,43** | **560 288,00** |
| **II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
| электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3,00  | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 7,00  | 8,00  | 9 | 10 | 11,00  | 12 | 13,00  | 14 | 15,00  | 16 | 17,00  | 18 | 19,00  |
| **Всего по МО городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы** | **40 478 246,92**  | **0,00**  | **12 511 871,56**  | **4 266 521,20**  | **1 699 389,50**  | **3 617 913,88**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 109,90**  | **6 868 520,87**  | **0,00**  | **0,00**  | **2 762,32**  | **11 514 029,91**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **2014 год** |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 17 | 1 601 302,31  | 0,00  | 826 206,55  | 301 925,83  | 110 674,32  | 362 495,61  | 0 | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 27 | 2 865 474,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 800,70 | 2 865 474,02  | 0 | 0,00  |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 39 | 1 599 425,34  | 0,00  | 825 598,16  | 301 398,93  | 110 427,36  | 362 000,89  | 0 | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 56 | 884 009,70  | 0,00  | 325 308,14  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 231,30 | 558 701,56  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 58 | 2 802 063,03  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  |   | 0,00  | 0 | 0,00  | 803,62 | 2 802 063,03  | 0 | 0,00  |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 70 | 1 058 293,81  | 0,00  | 288 999,86  | 0,00  | 0,00  | 193 588,74  | 0 | 0 | 0,00  | 231,30 | 575 705,21  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 82а | 848 589,01  | 0,00  | 310 906,31  | 228 824,05  | 92 342,25  | 216 516,40  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 89 | 2 432 126,12  | 0,00  | 621 073,46  | 0,00  | 0,00  | 361 861,38  | 0 | 0 | 0,00  | 602,10 | 1 449 191,28  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| **Итого по МО городское поселение Лянтор, на 2014 год** | **14 091 283,34**  | **0,00**  | **3 198 092,48**  | **832 148,81**  | **313 443,93**  | **1 496 463,02**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 064,70**  | **2 583 598,05**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 604,32**  | **5 667 537,05**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **2015 год**  |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 60 | 1 331 178,12  | 0,00  | 1 084 219,47  | 0,00  | 0,00  | 246 958,65  | 0 | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 19 | 3 181 410,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 578,00 | 3 181 410,26  | 0 | 0,00  |
| **Итого по МО городское поселение Лянтор, на 2015 год** | **4 512 588,38**  | **0,00**  | **1 084 219,47**  | **0,00**  | **0,00**  | **246 958,65**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **578,00**  | **3 181 410,26**  | **0,00**  | **0,00**  |
| **2016 год** |
| 1 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 4 | 628 095,46  | 0,00  | 346 342,87  | 144 536,33  | 58 327,83  | 78 888,43  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 2 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 54 | 1 634 709,12  | 0,00  | 901 407,32  | 376 176,68  | 151 806,60  | 205 318,52  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 3 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 84 | 1 118 945,28  | 0,00  | 617 006,08  | 257 489,92  | 103 910,40  | 140 538,88  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 4 | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 85 | 1 049 229,75  | 0,00  | 578 563,71  | 241 447,09  | 97 436,30  | 131 782,65  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 5 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 10 | 1 629 464,06  | 0,00  | 898 515,10  | 374 969,70  | 151 319,52  | 204 659,74  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 6 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 46 | 1 034 368,76  | 0,00  | 570 369,10  | 238 027,30  | 96 056,24  | 129 916,12  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 7 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 56 | 581 327,04  | 0,00  | 320 553,94  | 133 774,06  | 53 984,70  | 73 014,34  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 8 | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 59 | 2 167 519,39  | 0,00  | 1 195 208,26  | 498 786,14  | 201 285,81  | 272 239,18  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 9 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 10 | 1 970 392,70  | 0,00  | 1 086 509,14  | 453 423,66  | 182 979,72  | 247 480,18  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 10 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 36 | 1 951 379,38  | 0,00  | 1 076 024,86  | 449 048,34  | 181 214,06  | 245 092,12  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 11 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 45 | 569 088,58  | 0,00  | 313 805,44  | 130 957,76  | 52 848,18  | 71 477,20  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 12 | г. Лянтор, мкр. 3-й, д. 46 | 589 850,26  | 0,00  | 325 253,79  | 135 735,41  | 54 776,21  | 74 084,85  | 0,00 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 13 | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 6 950 005,42  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0  | 0,00  | 1 045,2  | 4 284 922,82  | 0,00 | 0,00  | 580,0  | 2 665 082,60  | 0  | 0,00  |
| **Итого по МО городское поселение Лянтор, на 2016 год** | **21 874 375,20**  | **0,00**  | **8 229 559,61**  | **3 434 372,39**  | **1 385 945,57**  | **1 874 492,21**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **1 045,20**  | **4 284 922,82**  | **0,00**  | **0,00**  | **580,00**  | **2 665 082,60**  | **0,00**  | **0,00**  |