

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«10» октября 2014года № 773

г.Лянтор

|  |
| --- |
| Об утверждении «Плана мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Лянтор в концессию или долгосрочную аренду (более года)» |

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2011 N 571-рп «О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», решения Думы Сургутского района от 27.12.2011 №120 «О принятии и передаче части полномочий»:

1. Утвердить «План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Лянтор в концессию или долгосрочную аренду (более года)» (приложение 1).
2. Утвердить «График передачи объектов коммунальной сферы муниципального образования городское поселение Лянтор в концессию или долгосрочную аренду (более года)» (приложение 2).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления городского хозяйства (Н.Г. Власюкова), начальника отдела имущественных и земельных отношений (В.Н. Туганова).

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «10» октября 2014 года № 773

План мероприятий (Дорожная карта) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Лянтор в концессию или долгосрочную аренду (более года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор | 31.12.2014 г. | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| 2 | Разработка инвестиционных программ ЛГ МУП «УТВиВ», осуществляющего деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установления долгосрочных тарифов услуг | 01.01.2017 г. | Управление городского хозяйства, управление экономики Администрации городского поселения Лянтор, ЛГ МУП «УТВиВ» |
| 3 | Проведение оценки эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса | 31.12.2015 г. | Управление городского хозяйства, управление экономики Администрации городского поселения Лянтор |
| 4 | Проведение инвентаризации объектов коммунальной сферы городского поселения Лянтор | 31.12.2015 г. | ЛГ МУП «УТВиВ» |
| 5 | Проведение оценки муниципального имущества, с расчетом стоимости арендной платы | 01.07.2016 г. | ЛГ МУП «УТВиВ» |
| 6 | Определение перечня объектов коммунальной инфраструктуры для заключения концессионных соглашений | 01.01.2016 г. | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор, ЛГ МУП «УТВиВ» |
| 7 | Направление в отдел имущественных и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор пакета документов для получения согласия на распоряжение имуществом, находящимся в хозяйственном ведении предприятия | 01.07.2016 г. | ЛГ МУП «УТВиВ» |
| 8 | Подготовка проекта постановления Администрации городского поселения Лянтор о даче согласия на распоряжение имуществом | 01.09.2016 г. | Отдел имущественных и земельных отношений Администрации городского поселения Лянтор |
| 9 | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | 01.10.2016 г. | ЛГ МУП «УТВиВ» |
| 10 | Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения | 01.12.2016 г. | ЛГ МУП «УТВиВ» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «10» октября 2014 года № 773

График передачи объектов коммунальной сферы муниципального образования городское поселение Лянтор в концессию или долгосрочную аренду (более года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект коммунальной сферы и энергетики | Концессия или долгосрочная аренда | Сроки передачи в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года | | | Примечание |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Теплоснабжение | Концессия |  |  | + |  |
| 2. | Водоснабжение | Концессия |  |  | + |  |
| 3. | Водоотведение | Концессия |  |  | + |  |