АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2024 года                                                                                                        № 2328-нпа

г. Сургут

Об утверждении адресной программы

Сургутского района по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда на 2024-2030 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 01.09.2024 № 325-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы», решением Думы Сургутского района от 22.10.2021 
№ 27-нпа «О принятии и передаче части полномочий», на основании статьи 29 Устава Сургутского района:

1. Утвердить адресную программу Сургутского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий полномочия

главы Сургутского района                                                                   Р.Ф. Марценковский

Приложение к постановлению

администрации Сургутского района

от 17 октября 2024 года № 2328-нпа

Адресная программа

Сургутского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2024-2030 годы

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | адресная программа Сургутского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы (далее –программа) |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы, главный распорядитель бюджетных средств | департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района (далее – департамент) |
| Цель программы | создание комфортных и безопасных условий проживания жителей Сургутского района |
| Задачи программы | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из жилищного фонда, расположенного на территории Сургутского района, признанного с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда; обеспечение выполнения мероприятий программы в установленные сроки; непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда |
| Перечень муниципальных образований, входящих в состав Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, - участников программы | 1. Городские поселения: 1.1. Барсово 1.2. Белый Яр 1.3. Лянтор 1.4. Федоровский 2. Сельские поселения: 2.1. Солнечный (в том числе д. Сайгатина) 2.2. Локосово 2.3. Сытомино 2.4. Ульт-Ягун 2.5. Угут |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024-2030 годы, в том числе: этап 2024 года – до 1 сентября 2025 года; этап 2025 года – до 31 декабря 2026 года; этап 2026 года – до 31 декабря 2027 года; этап 2027 года – до 31 декабря 2028 года; этап 2028 года – до 31 декабря 2029 года; этап 2029 года – до 31 декабря 2030 года; этап 2030 года – до 31 декабря 2031 года |
| Объём и источники финансирования программы | прогнозный общий объем финансирования программы в 2024-2030 годах составляет 29 905 989,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 5 817 399,30 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 20 798 931,50 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 3 289 659,10 тыс. руб. иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб.; из них: этап 2024 года – 3 791 950,80 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 395 582,40 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 2 979 253,80 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 417 114,60 тыс. руб.; иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб.; этап 2025 года – 3 874 597,60 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 578 931,50 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 2 869 460,30 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 426 205,800 тыс. руб.; иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб.; этап 2026 года – 5 789 060,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 902 177,90 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 4 250 085,50 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 636 796,60 тыс. руб.; иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб.; этап 2027 года – 5 651 031,80 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 980 481,50 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 4 048 936,80 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 621 613,50 тыс. руб.; иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб.; этап 2028 года – 5 853 627,60 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 1 471 781,00 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 3 737 947,50 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 643 899,10 тыс. руб.; иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб.; этап 2029 года – 2 150 703,50 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 586 950,60 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 1 327 175,50 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 236 577,40 тыс. руб.; иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб.; этап 2030 года – 2 795 018,60 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 901 494,40 тыс. руб.; бюджета автономного округа – 1 586 072,10 тыс. руб.; бюджета Сургутского района – 307 452,10 тыс. руб.; иных источников финансирования – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | переселение в 2024-2030 годах 15 370 человек из 451 многоквартирного жилого дома, признанного с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, общей площадью, подлежащей расселению 256 889,97 кв. метров, в том числе 14 520 жителей из 441 многоквартирного дома площадью расселения 244 601,42 кв. метра по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» |

Раздел 2.Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Сургутского района

Важнейшим направлением в создании комфортных условий проживания граждан на территории Сургутского района и повышения качества жизни является их переселение аварийного жилищного фонда.

Программа разработана с целью обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в период с 01.01.2017 до 01.01.2022.

Жилищный фонд Сургутского района по состоянию на 01.01.2024 составил 2 812,12 тыс. кв. метра общей площади, в том числе общая площадь многоквартирных домов 2 252,10 тыс. кв. метра, удельный вес общей площади жилых помещений 
в многоквартирных домах в общем объеме жилищного фонда составляет 
80 процентов.

Общая площадь непригодного для проживания аварийного жилищного фонда 
на 01.01.2024 составляет 421,0 тыс. кв. метров.

Количество аварийных многоквартирных домов – 725, в которых проживают 27 549 человек.

Удельный вес аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде 
по состоянию на 01.01.2024 составляет 15 процентов.

По данным, размещенным в информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территорий» «АИС «Реформа ЖКХ» (далее – фонд, АИС фонда), по состоянию на 01.09.2024 в список многоквартирных жилых домов, признанных аварийными с 01.01.2017 до 01.01.2022, включен 451 многоквартирный дом общей площадью 256 889,97 кв. метров, в которых проживает 15 370 человек.

Реестр жилищного фонда, сформированный в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 30.07.2015 № 536/пр «Об утверждении Методических рекомендаций 
по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными» (далее – методические рекомендации), представлен в приложении 1 к программе.

В соответствии с пунктами 3, 6, 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» расселение аварийного жилищного фонда, расположенного на территории с.п. Солнечный, г.п. Белый Яр, г.п. Барсово, 
г.п. Федоровский, г.п. Лянтор, с.п. Ульт-Ягун (далее – поселения, самостоятельно исполняющие полномочия) осуществляется администрациями данных поселений 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, утверждёнными соответствующими администрациями поселений.

В соответствии с пунктом 4, подпунктом 1 пункта 9 перечня полномочий, принимаемых для исполнения органами местного самоуправления Сургутского района от органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, утвержденного решением Думы Сургутского района от 22.10.2021 № 27-нпа, расселение аварийного жилищного фонда, расположенного на территории с.п. Локосово, с.п. Сытомино, с.п. Угут осуществляется департаментом в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Сургутского района.

Раздел 3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах поддерживается участниками программы посредством регулярного сбора данных 
о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, 
о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса.

Департамент и поселения, самостоятельно исполняющие полномочия, обеспечивают формирование и ведение в АИС фонда реестра многоквартирных домов, признанных аварийными, в соответствии с методическими рекомендациями.

На основании внесенных сведений в АИС фонда формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Раздел 4. Формирование программы и критерии очередности участия

в программе муниципальных образований, входящих в состав Сургутского

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с пунктом 3.1.1 методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр (далее – приказ Минстроя России № 817/пр), программа включает в себя перечень многоквартирных домов, которые признаны /
с 01.01.2017 до 01.01.2022 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа сформирована с учетом предложений о выбранных способах реализации программы, поступивших в департамент от поселений, самостоятельно исполняющих полномочия, полученных в результате проведенной оценки рынка жилья, стоимости 1 квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, свободного муниципального жилищного фонда.

Очередность участия муниципальных образований, входящих в состав Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в этапах программы определяется исходя из оценки наличия свободного муниципального жилищного фонда, сформированных земельных участков под строительство многоквартирных домов и объема строящихся многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи на рынке жилья.

Критериями первоочередности расселения домов являются:

- дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- наличие угрозы обрушения многоквартирного дома;

- завершение расселения дома, начатого до утверждения программы;

- судебные решения.

Поселениям, самостоятельно исполняющим полномочия, рекомендуется разработать с учётом требований методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Минстроя России № 817/пр, и принять муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Раздел 5. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы

При подготовке документации на проведение закупок в целях реализации мероприятий программы, за исключением контрактов на выкуп жилых помещений 
у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, веденных в эксплуатацию, департамент руководствуется приведенными в приложении 5 к адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы, утверждённой постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 № 325-п, перечнем характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы.

Приемку приобретенных жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляют комиссии с участием представителей заинтересованной общественности.

Раздел 6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предполагает организацию и финансирование департаментом переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории с.п. Локосово, с.п. Сытомино и с.п. Угут, а также оказание организационной, финансовой и имущественной поддержки поселениям, самостоятельно исполняющим полномочия, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с программой осуществляется:

- разработка нормативных правовых актов и реализация организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных программой;

- проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений 
в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) 
с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по строительству таких домов;

- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам поселений, самостоятельно исполняющих полномочия, на выплату выкупной стоимости собственникам жилых помещений (далее – межбюджетные трансферты).

Порядок предоставления и использования поселениями, самостоятельно исполняющими полномочия, межбюджетных трансфертов устанавливается постановлением администрации Сургутского района.

Снос аварийных многоквартирных домов осуществляется после завершения их полного переселения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), и (или) бюджета Сургутского района, и (или) бюджетов поселений, самостоятельно исполняющих полномочия.

В реализации программы участвуют муниципальные образования, входящие 
в состав Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 01.01.2017 до 01.01.2022 в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации:

1. Городские поселения:

1.1. Барсово.

1.2. Белый Яр.

1.3. Лянтор.

1.4. Федоровский.

2. Сельские поселения:

2.1. Солнечный (в том числе д. Сайгатина).

2.2. Локосово.

2.3. Сытомино.

2.4. Ульт-Ягун.

2.5. Угут.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии 
с программой осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Корректировка программы осуществляется на основании скорректированных участниками программы муниципальных адресных программ, а также в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Информация о реализации программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сургутского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Департамент и органы местного самоуправления поселений, самостоятельно исполняющие полномочия, доводят информацию до граждан посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных 
в программу, которая включает в себя планируемые сроки переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. В случае переноса указанных сроков департамент и органы местного самоуправления поселений, самостоятельно исполняющие полномочия, указывают причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.

План по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения определен в приложении 2 к программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен в приложении 3 к программе.

Раздел 7. Обоснование прогнозного объема средств и объема долевого финансирования на реализацию программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с программой являются:

- средства фонда;

- средства бюджета автономного округа;

- средства бюджета Сургутского района.

При реализации программы допускается использование средств бюджета автономного округа и бюджета Сургутского района без участия средств фонда, 
а также использование привлеченных средств граждан, юридических лиц.

Средства программы расходуются по направлениям, определенным пунктами 1, 2 части 6 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объемы и источники финансирования мероприятий программы подлежат уточнению по мере корректировки бюджета автономного округа.

Раздел 8. Планируемые показатели выполнения программы

В результате реализации программы планируется переселение 15 370 человек из 451 многоквартирного жилого дома, признанного до 01.01.2022 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 256 889,97 кв. метра, из них:

- по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счёт средств фонда, - 244 601,42 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 14 520 жителей из 441 многоквартирного дома;

- по мероприятиям, реализуемым без участия средств фонда – 12 288,55 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 850 жителей 
из 48 многоквартирных домов.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 к программе.

Раздел 9. Порядок проведения мониторинга за ходом реализации программы и расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы

Департамент осуществляет мониторинг реализации программы посредством сбора и анализа отчетности о ходе её реализации и о расходовании средств фонда, бюджета автономного округа и бюджета Сургутского района, предоставляемой поселениями, самостоятельно исполняющими полномочия, в рамках заключенного соглашения по форме и в сроки, установленные таким соглашением.

Департамент обеспечивает:

- целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию программы;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные программой;

- софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установленного программой размера софинансирования;

- соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.

Поселения, самостоятельно исполняющие полномочия, обеспечивают:

- целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию программы;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные программой.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту предоставляемой 
в департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетности возлагается на департамент и поселения, самостоятельно исполняющие полномочия.

Департамент и поселения, самостоятельно исполняющие полномочия, несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных 
на реализацию программы, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к программе

Реестр жилищного фонда

(многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка |  | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | кол-во человек | кол-во семей | дата | кв. м | кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Всего подлежит расселению |  |  | X | X | X | X | X | 256 889,97 | 15370 | 5378 | X | 292 178,87 | 571 775,40 | X | X |  |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе |  |  | X | X | X | X | X | 256 889,97 | 15370 | 5378 | X | 292 178,87 | 571 775,40 | X | X |  |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 244 601,42 | 14520 | 5102 | X | 253 594,97 | 511 788,55 | X | X |  |
| Итого по Сургутскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 244 601,42 | 14520 | 5102 | X | 253 594,97 | 511 788,55 | X | X |  |
| 1. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 26.11.2020 | 76,60 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 112,00 | 313,00 | 86:03:0051601:13 | сформирован под одним домом |  |
| 2. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 1а | МКД | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 150,50 | 20 | 3 | 31.12.2027 | 206,30 | 408,30 | 86:03:0051602:140 | сформирован под одним домом |  |
| 3. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 66,40 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 147,00 | 570,00 | 86:03:0051602:117 | сформирован под одним домом |  |
| 4. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 14.10.2021 | 152,70 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 102,00 | 294,00 | 86:03:0051602:147 | сформирован под одним домом |  |
| 5. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 90,20 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 270,90 | 571,00 | 86:03:0051602:107 | сформирован под одним домом |  |
| 6. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 73,00 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 206,50 | 824,00 | 86:03:0051606:80 | сформирован под одним домом |  |
| 7. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 95,50 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 216,10 | 992,00 | 86:03:0051606:79 | сформирован под одним домом |  |
| 8. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 14.06.2019 | 104,30 | 7 | 3 | 31.12.2027 | 223,60 | 601,90 | 86:03:0051606:115 | сформирован под одним домом |  |
| 9. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1974 | 28.11.2019 | 185,00 | 19 | 4 | 31.12.2027 | 274,50 | 508,00 | 86:03:0051606:114 | сформирован под одним домом |  |
| 10. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 27.02.2019 | 120,30 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 367,80 | 847,00 | 86:03:0051606:83 | сформирован под одним домом |  |
| 11. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 26 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 14.10.2021 | 76,60 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 876,00 | 1 443,00 | 86:03:0051606:84 | сформирован под одним домом |  |
| 12. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 28 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 14.10.2021 | 113,70 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 698,00 | 1 082,00 | 86:03:0051606:85 | сформирован под одним домом |  |
| 13. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 32 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 14.10.2021 | 420,10 | 17 | 5 | 31.12.2029 | 988,00 | 1 793,00 | 86:03:0051606:87 | сформирован под одним домом |  |
| 14. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Ветеранов, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 14.10.2021 | 236,00 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 805,00 | 1 940,00 | 86:03:0051606:52 | сформирован под одним домом |  |
| 15. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Ветеранов, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 14.10.2021 | 87,40 | 11 | 1 | 31.12.2026 | 402,00 | 655,00 | 86:03:0051606:117 | сформирован под одним домом |  |
| 16. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 13.10.2020 | 391,20 | 21 | 7 | 31.12.2028 | 517,40 | 1 653,00 | 86:03:0051606:68 | сформирован под одним домом |  |
| 17. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 10.07.2019 | 307,30 | 23 | 6 | 21.12.2027 | 539,00 | 1 602,00 | 86:03:0051606:69 | сформирован под одним домом |  |
| 18. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 14.10.2021 | 63,10 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 302,00 | 397,00 | 86:03:0051606:67 | сформирован под одним домом |  |
| 19. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 3а | МКД | аварийный | нет | 1980 | 14.10.2021 | 331,00 | 22 | 6 | 31.12.2029 | 862,00 | 1 124,00 | 86:03:0051606:65 | сформирован под одним домом |  |
| 20. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 11.03.2020 | 188,30 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 267,80 | 1 219,00 | 86:03:0051606:57 | сформирован под одним домом |  |
| 21. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 06.11.2018 | 88,50 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 375,00 | 590,00 | 86:03:0051606:103 | сформирован под одним домом |  |
| 22. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2018 | 153,90 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 263,30 | 1 086,00 | 86:03:0051606:100 | сформирован под одним домом |  |
| 23. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Киевская, д. 1а | МКД | аварийный | нет | 1984 | 26.11.2020 | 139,70 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 152,30 | 581,00 | 86:03:0051602:72 | сформирован под одним домом |  |
| 24. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Киевская, д. 8а | МКД | аварийный | нет | 1971 | 14.10.2021 | 63,40 | 7 | 1 | 31.12.2029 | 347,00 | 854,00 | 86:03:0051601:54 | сформирован под одним домом |  |
| 25. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 1а | МКД | аварийный | нет | 1978 | 28.11.2019 | 134,60 | 18 | 3 | 31.12.2027 | 263,90 | 568,60 | 86:03:0051603:205 | сформирован под одним домом |  |
| 26. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 10.07.2019 | 22,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 230,70 | 281,30 | 86:03:0051603:84 | сформирован под одним домом |  |
| 27. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 28.11.2019 | 132,40 | 4 | 3 | 31.12.2027 | 265,90 | 312,20 | 86:03:0051605:68 | сформирован под одним домом |  |
| 28. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 14.10.2021 | 153,00 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 183,00 | 1 040,00 | 86:03:0051605:136 | сформирован под одним домом |  |
| 29. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 14.10.2021 | 162,10 | 13 | 4 | 31.12.2029 | 155,00 | 1 180,00 | 86:03:0051605:99 | сформирован под одним домом |  |
| 30. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 16.09.2021 | 382,00 | 21 | 8 | 31.12.2029 | 413,00 | 1 091,00 | 86:03:0051605:135 | сформирован под одним домом |  |
| 31. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 23 | МКД | аварийный | нет | 1992 | 28.11.2019 | 76,90 | 8 | 2 | 31.12.2027 | 141,00 | 651,00 | 86:03:0051605:98 | сформирован под одним домом |  |
| 32. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 22.11.2018 | 76,90 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 205,50 | 513,00 | 86:03:0051601:60 | сформирован под одним домом |  |
| 33. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 109,90 | 14 | 3 | 31.12.2029 | 376,00 | 1 186,00 | 86:03:0051601:56 | сформирован под одним домом |  |
| 34. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 03.10.2019 | 338,20 | 20 | 7 | 31.12.2027 | 608,00 | 1 565,00 | 86:03:0051601:62 | сформирован под одним домом |  |
| 35. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1974 | 13.10.2020 | 87,60 | 11 | 2 | 31.12.2028 | 219,90 | 292,00 | 86:03:0051601:79 | сформирован под одним домом |  |
| 36. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 28.11.2019 | 211,50 | 15 | 4 | 31.12.2027 | 275,10 | 552,00 | 86:03:000000:0000:71:126:001:001121840 | сформирован под одним домом |  |
| 37. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 13 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 149,90 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 164,00 | 1 151,00 | 86:03:0051601:64 | сформирован под одним домом |  |
| 38. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 23.06.2020 | 102,70 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 176,80 | 1 133,00 | 86:03:0051601:57 | сформирован под одним домом |  |
| 39. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1976 | 14.10.2021 | 151,40 | 12 | 3 | 31.12.2029 | 151,00 | 505,00 | 86:03:0051606:73 | сформирован под одним домом |  |
| 40. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 14.10.2021 | 74,60 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 189,00 | 698,00 | 86:03:0051606:74 | сформирован под одним домом |  |
| 41. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 162,60 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 162,00 | 746,00 | 86:03:0051606:75 | сформирован под одним домом |  |
| 42. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 23 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 03.10.2019 | 112,40 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 209,80 | 813,00 | 86:03:0051606:63 | сформирован под одним домом |  |
| 43. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 28.11.2019 | 150,70 | 9 | 3 | 31.12.2027 | 202,30 | 847,00 | 86:03:0051606:76 | сформирован под одним домом |  |
| 44. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 25.12.2018 | 97,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 254,50 | 1 223,00 | 86:03:0051603:136 | сформирован под одним домом |  |
| 45. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 26.11.2018 | 108,10 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 183,20 | 279,00 | 86:03:0051604:149 | сформирован под одним домом |  |
| 46. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 14.10.2021 | 122,60 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 286,00 | 950,00 | 86:03:0051604:68 | сформирован под одним домом |  |
| 47. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 14.10.2021 | 134,60 | 17 | 4 | 31.12.2029 | 469,00 | 1 152,00 | 86:03:0051605:89 | сформирован под одним домом |  |
| 48. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 161,88 | 9 | 5 | 31.12.2029 | 563,00 | 1 122,00 | 86:03:0051605:111 | сформирован под одним домом |  |
| 49. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.11.2019 | 186,60 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 251,50 | 336,00 | 86:03:0051604:148 | сформирован под одним домом |  |
| 50. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 23 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 171,20 | 11 | 4 | 31.12.2029 | 129,00 | 809,00 | 86:03:0051605:3 | сформирован под одним домом |  |
| 51. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 22.11.2018 | 130,40 | 16 | 3 | 31.12.2026 | 177,90 | 356,80 | 86:03:0051604:150 | сформирован под одним домом |  |
| 52. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 25 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 28.11.2019 | 181,60 | 11 | 5 | 31.12.2027 | 256,40 | 635,00 | 86:03:0051605:114 | сформирован под одним домом |  |
| 53. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 26 | МКД | аварийный | нет | 1976 | 11.03.2020 | 130,13 | 8 | 3 | 31.12.2027 | 156,20 | 340,00 | 86:03:0051604:153 | сформирован под одним домом |  |
| 54. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 28а | МКД | аварийный | нет | 1979 | 14.10.2021 | 75,00 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 672,00 | 1 486,00 | 86:03:0051604:78 | сформирован под одним домом |  |
| 55. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 29 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 124,40 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 248,00 | 855,00 | 86:03:0051605:116 | сформирован под одним домом |  |
| 56. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 20.05.2019 | 200,30 | 16 | 5 | 31.12.2027 | 292,60 | 945,00 | 86:03:0051604:131 | сформирован под одним домом |  |
| 57. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 32 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 14.10.2021 | 166,70 | 7 | 3 | 31.12.2029 | 402,00 | 1 366,00 | 86:03:0051604:116 | сформирован под одним домом |  |
| 58. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 33 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 13.10.2020 | 50,40 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 251,70 | 1 028,00 | 86:03:0051605:95 | сформирован под одним домом |  |
| 59. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 34 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 28.11.2019 | 186,90 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 275,70 | 1 378,00 | 86:03:0051604:114 | сформирован под одним домом |  |
| 60. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 35 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 22.03.2019 | 88,70 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 305,40 | 421,00 | 86:03:0051604:152 | сформирован под одним домом |  |
| 61. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 39 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 158,40 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 199,00 | 1 190,00 | 86:03:0051604:128 | сформирован под одним домом |  |
| 62. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 41 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 20.05.2019 | 206,00 | 15 | 4 | 31.12.2027 | 312,40 | 1 400,00 | 86:03:0051604:118 | сформирован под одним домом |  |
| 63. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 47 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.11.2019 | 403,30 | 11 | 6 | 31.12.2027 | 669,20 | 1 370,00 | 86:03:0051604:80 | сформирован под одним домом |  |
| 64. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 22.03.2019 | 52,70 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 258,50 | 639,00 | 86:03:0000000:3557 | сформирован под одним домом |  |
| 65. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 168,80 | 17 | 5 | 31.12.2029 | 156,00 | 1 084,00 | 86:03:0051605:52 | сформирован под одним домом |  |
| 66. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 169,30 | 11 | 3 | 31.12.2029 | 152,00 | 492,00 | 86:03:0051605:102 | сформирован под одним домом |  |
| 67. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 26.11.2020 | 167,50 | 19 | 5 | 31.12.2029 | 226,00 | 655,00 | 86:03:0051605:112 | сформирован под одним домом |  |
| 68. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 100,60 | 9 | 3 | 01.01.2029 | 164,00 | 895,00 | 86:03:0051605:110 | сформирован под одним домом |  |
| 69. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 25.12.2018 | 114,80 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 230,00 | 992,00 | 86:03:0051605:92 | сформирован под одним домом |  |
| 70. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 28.01.2019 | 161,80 | 15 | 4 | 31.12.2026 | 236,50 | 500,00 | 86:03:0051605:12 | сформирован под одним домом |  |
| 71. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 26 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 11.03.2020 | 348,00 | 28 | 9 | 31.12.2028 | 518,40 | 1 332,00 | 86:03:0051605:113 | сформирован под одним домом |  |
| 72. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 296,40 | 14 | 7 | 31.12.2029 | 405,00 | 1 358,00 | 86:03:0051605:94 | сформирован под одним домом |  |
| 73. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 25.12.2018 | 295,80 | 24 | 7 | 31.12.2026 | 475,50 | 1 791,00 | 86:03:0051604:119 | сформирован под одним домом |  |
| 74. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 11.03.2020 | 279,20 | 25 | 7 | 31.12.2028 | 374,10 | 568,00 | 86:03:0051604:120 | сформирован под одним домом |  |
| 75. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 25.12.2018 | 126,50 | 9 | 3 | 31.12.2026 | 195,90 | 554,00 | 86:03:0051604:132 | сформирован под одним домом |  |
| 76. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 14.06.2019 | 259,20 | 21 | 6 | 31.12.2027 | 407,10 | 719,00 | 86:03:0051604:123 | сформирован под одним домом |  |
| 77. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 20.05.2019 | 240,90 | 27 | 7 | 31.12.2027 | 466,00 | 1 065,00 | 86:03:0051604:76 | сформирован под одним домом |  |
| 78. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 20.05.2019 | 273,90 | 16 | 7 | 31.12.2027 | 426,80 | 1 004,00 | 86:03:0051604:94 | сформирован под одним домом |  |
| 79. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 22.03.2019 | 116,00 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 248,40 | 942,00 | 86:03:0051604:95 | сформирован под одним домом |  |
| 80. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 137,10 | 15 | 3 | 31.12.2029 | 202,00 | 1 062,00 | 86:03:0051604:77 | сформирован под одним домом |  |
| 81. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 25.12.2018 | 498,40 | 37 | 14 | 31.12.2026 | 540,10 | 1 211,00 | 86:03:0051604:73 | сформирован под одним домом |  |
| 82. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 20.05.2019 | 570,20 | 37 | 16 | 31.12.2027 | 537,20 | 682,00 | 86:03:0051604:92 | сформирован под одним домом |  |
| 83. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 14.06.2019 | 759,50 | 31 | 16 | 31.12.2027 | 601,90 | 1 964,00 | 86:03:0051604:84 | сформирован под одним домом |  |
| 84. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 14.06.2019 | 803,70 | 61 | 17 | 31.12.2027 | 657,10 | 2 163,00 | 86:03:0051604:125 | сформирован под одним домом |  |
| 85. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.11.2019 | 962,40 | 72 | 20 | 31.12.2027 | 678,90 | 1 181,00 | 86:03:0051604:70 | сформирован под одним домом |  |
| 86. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 22.03.2019 | 114,60 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 209,90 | 496,00 | 86:03:0051602:71 | сформирован под одним домом |  |
| 87. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 124,80 | 6 | 4 | 31.12.2027 | 228,50 | 506,00 | 86:03:0051606:56 | сформирован под одним домом |  |
| 88. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1972 | 14.10.2021 | 150,50 | 17 | 4 | 31.12.2029 | 153,00 | 426,00 | 86:03:0051606:125 | сформирован под одним домом |  |
| 89. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, мкр 1-й, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1993 | 20.06.2019 | 74,20 | 6 | 3 | 31.12.2025 | 335,00 | 702,00 | 86:03:00517007:196 | сформирован под одним домом |  |
| 90. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 09.08.2019 | 761,40 | 38 | 13 | 31.12.2026 | 246,00 | 730,00 | 86:03:0051704:4 | сформирован под одним домом |  |
| 91. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2021 | 748,20 | 13 | 12 | 31.12.2028 | 204,00 | 780,00 | 86:03:0051704:5 | сформирован под одним домом |  |
| 92. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 01.11.2021 | 738,70 | 40 | 18 | 31.12.2028 | 212,00 | 700,00 | 86:03:0051704:6 | сформирован под одним домом |  |
| 93. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 19.05.2020 | 774,30 | 43 | 16 | 31.12.2027 | 218,00 | 760,00 | 86:03:0051704:7 | сформирован под одним домом |  |
| 94. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 750,90 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 264,00 | 780,00 | 86:03:0051704:8 | сформирован под одним домом |  |
| 95. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 718,90 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 228,00 | 730,00 | 86:03:0051704:10 | сформирован под одним домом |  |
| 96. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 685,70 | 15 | 15 | 31.12.2028 | 126,00 | 580,00 | 86:03:0051704:11 | сформирован под одним домом |  |
| 97. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 34 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 738,50 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 262,00 | 2 113,00 | 86:03:0051704:116 | сформирован под одним домом |  |
| 98. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 06.03.2020 | 737,30 | 54 | 17 | 31.12.2027 | 214,00 | 710,00 | 86:03:0051704:21 | сформирован под одним домом |  |
| 99. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 09.08.2019 | 756,80 | 54 | 18 | 31.12.2026 | 202,00 | 870,00 | 86:03:0051704:20 | сформирован под одним домом |  |
| 100. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 26.11.2020 | 758,40 | 47 | 13 | 31.12.2028 | 248,00 | 750,00 | 86:03:0051704:18 | сформирован под одним домом |  |
| 101. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 18.10.2019 | 800,30 | 51 | 18 | 31.12.2026 | 226,00 | 750,00 | 86:03:0051704:38 | сформирован под одним домом |  |
| 102. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 25.12.2020 | 727,60 | 46 | 12 | 31.12.2028 | 218,00 | 750,00 | 86:03:0051704:35 | сформирован под одним домом |  |
| 103. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 30.01.2020 | 738,60 | 54 | 14 | 31.12.2027 | 229,00 | 850,00 | 86:03:0051704:31 | сформирован под одним домом |  |
| 104. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 23 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 19.05.2020 | 743,60 | 52 | 24 | 31.12.2028 | 116,00 | 750,00 | 86:03:0051704:28 | сформирован под одним домом |  |
| 105. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24А | МКД | аварийный | нет | 1985 | 21.06.2019 | 512,60 | 37 | 13 | 31.12.2025 | 162,00 | 550,00 | 86:03:0051707:72 | сформирован под одним домом |  |
| 106. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24Б | МКД | аварийный | нет | 1987 | 15.04.2019 | 129,00 | 10 | 2 | 31.12.2025 | 168,00 | 810,00 | 86:03:0051707:70 | сформирован под одним домом |  |
| 107. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 26 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2021 | 733,00 | 24 | 24 | 31.12.2028 | 185,00 | 750,00 | 86:03:0051704:50 | сформирован под одним домом |  |
| 108. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 26А | МКД | аварийный | нет | 1985 | 23.09.2020 | 917,40 | 68 | 16 | 31.12.2028 | 218,00 | 820,00 | 86:03:0051704:51 | сформирован под одним домом |  |
| 109. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 27 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 26.11.2020 | 733,80 | 53 | 23 | 31.12.2028 | 137,00 | 790,00 | 86:03:0051704:49 | сформирован под одним домом |  |
| 110. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 28 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 756,90 | 25 | 12 | 31.12.2028 | 147,00 | 710,00 | 86:03:0051704:44 | сформирован под одним домом |  |
| 111. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 21.06.2019 | 747,70 | 37 | 12 | 31.12.2025 | 239,00 | 760,00 | 86:03:0051704:40 | сформирован под одним домом |  |
| 112. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 09.08.2019 | 756,10 | 60 | 12 | 31.12.2025 | 155,00 | 750,00 | 86:03:0051704:45 | сформирован под одним домом |  |
| 113. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 38 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 18.10.2019 | 241,00 | 13 | 6 | 31.12.2026 | 146,00 | 690,00 | 86:03:0051704:33 | сформирован под одним домом |  |
| 114. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 42 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 19.05.2020 | 819,70 | 69 | 20 | 31.12.2027 | 129,00 | 730,00 | 86:03:0051704:48 | сформирован под одним домом |  |
| 115. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 44 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 25.12.2020 | 750,50 | 39 | 12 | 31.12.2028 | 134,00 | 720,00 | 86:03:0051704:47 | сформирован под одним домом |  |
| 116. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 54 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 18.10.2019 | 950,00 | 91 | 27 | 31.12.2026 | 322,00 | 1 000,00 | 86:03:0051707:140 | сформирован под одним домом |  |
| 117. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 56 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.06.2019 | 54,70 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 298,00 | 820,00 | 86:03:0051707:77 | сформирован под одним домом |  |
| 118. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 58 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2021 | 903,60 | 36 | 16 | 31.12.2029 | 267,00 | 850,00 | 86:03:0051707:138 | сформирован под одним домом |  |
| 119. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 60 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 21.06.2019 | 638,20 | 36 | 11 | 31.12.2025 | 262,00 | 850,00 | 86:03:0051704:57 | сформирован под одним домом |  |
| 120. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 62 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 18.10.2019 | 596,80 | 33 | 10 | 31.12.2026 | 216,00 | 830,00 | 86:03:0051704:72 | сформирован под одним домом |  |
| 121. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 64 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 19.05.2020 | 1 032,50 | 76 | 28 | 31.12.2028 | 282,00 | 930,00 | 86:03:0051704:59 | сформирован под одним домом |  |
| 122. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 70 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 09.08.2019 | 718,60 | 30 | 13 | 31.12.2025 | 188,00 | 850,00 | 86:03:0051704:68 | сформирован под одним домом |  |
| 123. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 73 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 15.04.2019 | 51,60 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 204,00 | 900,00 | 86:03:0051704:70 | сформирован под одним домом |  |
| 124. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 74 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2021 | 1 070,10 | 43 | 22 | 31.12.2029 | 302,00 | 1 130,00 | 86:03:0051704:60 | сформирован под одним домом |  |
| 125. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 78Б | МКД | аварийный | нет | 1984 | 24.12.2019 | 748,80 | 37 | 12 | 31.12.2027 | 227,00 | 780,00 | 86:03:0051704:64 | сформирован под одним домом |  |
| 126. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 3Б | МКД | аварийный | нет | 1982 | 06.03.2020 | 1 221,45 | 72 | 36 | 31.12.2027 | 654,00 | 2 180,00 | 86:03:0051707:388 | сформирован под одним домом |  |
| 127. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 4А | МКД | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2021 | 506,50 | 27 | 16 | 31.12.2029 | 86,00 | 430,00 | 86:03:0051707:7 | сформирован под одним домом |  |
| 128. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 4Б | МКД | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2021 | 284,10 | 14 | 4 | 31.12.2029 | 361,00 | 480,00 | 86:03:0051707:177 | сформирован под одним домом |  |
| 129. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 30.12.2021 | 505,80 | 28 | 12 | 31.12.2029 | 82,00 | 400,00 | 86:03:0051706:45 | сформирован под одним домом |  |
| 130. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1970 | 06.03.2020 | 510,60 | 30 | 12 | 31.12.2027 | 99,00 | 410,00 | 86:03:0051706:46 | сформирован под одним домом |  |
| 131. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 31.12.2021 | 514,20 | 22 | 12 | 31.12.2029 | 96,00 | 400,00 | 86:03:0051706:47 | сформирован под одним домом |  |
| 132. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 10А | МКД | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2021 | 1 100,90 | 46 | 32 | 31.12.2029 | 368,00 | 1 020,00 | 86:03:0051706:33 | сформирован под одним домом |  |
| 133. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 24.12.2019 | 506,70 | 25 | 12 | 31.12.2027 | 97,00 | 410,00 | 86:03:0051706:30 | сформирован под одним домом |  |
| 134. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 12А | МКД | аварийный | нет | 1973 | 30.12.2021 | 506,70 | 20 | 12 | 31.12.2029 | 98,00 | 430,00 | 86:03:0051706:29 | сформирован под одним домом |  |
| 135. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 13 | МКД | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,20 | 21 | 12 | 31.12.2029 | 99,00 | 410,00 | 86:03:0051706:15 | сформирован под одним домом |  |
| 136. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 511,50 | 17 | 12 | 31.12.2029 | 102,00 | 420,00 | 86:03:0051706:16 | сформирован под одним домом |  |
| 137. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 495,20 | 17 | 12 | 31.12.2029 | 96,00 | 400,00 | 86:03:0051706:17 | сформирован под одним домом |  |
| 138. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,40 | 19 | 12 | 31.12.2029 | 101,00 | 430,00 | 86:03:0051706:18 | сформирован под одним домом |  |
| 139. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1974 | 26.11.2020 | 503,20 | 35 | 12 | 31.12.2028 | 92,00 | 400,00 | 86:03:0051706:19 | сформирован под одним домом |  |
| 140. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 17А | МКД | аварийный | нет | 1992 | 04.08.2020 | 535,30 | 47 | 19 | 31.12.2028 | 237,00 | 720,00 | 86:03:0051706:49 | сформирован под одним домом |  |
| 141. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 711,20 | 25 | 12 | 31.12.2029 | 202,00 | 700,00 | 86:03:0051706:21 | сформирован под одним домом |  |
| 142. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 24.12.2019 | 399,60 | 15 | 8 | 31.12.2027 | 244,00 | 830,00 | 86:03:0051705:153 | сформирован под одним домом |  |
| 143. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 18.10.2019 | 663,30 | 48 | 18 | 31.12.2026 | 216,00 | 820,00 | 86:03:0051705:65 | сформирован под одним домом |  |
| 144. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21А | МКД | аварийный | нет | 1988 | 09.08.2019 | 148,00 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 188,00 | 710,00 | 86:03:0051705:56 | сформирован под одним домом |  |
| 145. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 24.12.2019 | 489,90 | 54 | 25 | 31.12.2026 | 168,00 | 660,00 | 86:03:0051706:3 | сформирован под одним домом |  |
| 146. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, пер. Манежный, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 769,90 | 23 | 21 | 31.12.2029 | 582,00 | 2 511,00 | 86:03:0051711:109 | сформирован под одним домом |  |
| 147. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 09.08.2019 | 795,10 | 62 | 18 | 31.12.2026 | 197,00 | 670,00 | 86:03:0051705:24 | сформирован под одним домом |  |
| 148. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 21.06.2019 | 716,90 | 61 | 16 | 31.12.2025 | 204,00 | 708,00 | 86:03:0051705:47 | сформирован под одним домом |  |
| 149. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 21.06.2019 | 693,70 | 46 | 12 | 31.12.2025 | 210,00 | 780,00 | 86:03:0051705:26 | сформирован под одним домом |  |
| 150. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 9А | МКД | аварийный | нет | 1987 | 19.05.2020 | 770,80 | 59 | 16 | 31.12.2027 | 201,00 | 720,00 | 86:03:0051705:157 | сформирован под одним домом |  |
| 151. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 19.05.2020 | 732,50 | 50 | 16 | 31.12.2028 | 199,00 | 800,00 | 86:03:0051705:27 | сформирован под одним домом |  |
| 152. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 09.08.2019 | 746,70 | 43 | 13 | 31.12.2026 | 166,00 | 685,00 | 86:03:0051705:174 | сформирован под одним домом |  |
| 153. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 21.06.2019 | 740,50 | 47 | 12 | 31.12.2025 | 231,00 | 800,00 | 86:03:0051705:13 | сформирован под одним домом |  |
| 154. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 24А | МКД | аварийный | нет | 1986 | 09.08.2019 | 183,30 | 9 | 3 | 31.12.2026 | 102,00 | 499,00 | 86:03:0051705:183 | сформирован под одним домом |  |
| 155. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 28 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.06.2019 | 548,00 | 47 | 10 | 31.12.2025 | 227,00 | 842,00 | 86:03:0051705:178 | сформирован под одним домом |  |
| 156. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 29 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 24.12.2019 | 739,70 | 58 | 14 | 31.12.2026 | 228,00 | 781,00 | 86:03:0051705:176 | сформирован под одним домом |  |
| 157. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2019 | 729,70 | 52 | 15 | 31.12.2027 | 144,00 | 720,00 | 86:03:051705:4 | сформирован под одним домом |  |
| 158. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2019 | 756,60 | 54 | 17 | 31.12.2027 | 176,00 | 768,00 | 86:03:0051705:191 | сформирован под одним домом |  |
| 159. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1975 | 24.12.2019 | 506,40 | 29 | 13 | 31.12.2027 | 148,00 | 410,00 | 86:03:0051704:24 | сформирован под одним домом |  |
| 160. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1975 | 24.12.2019 | 511,70 | 34 | 13 | 31.12.2027 | 138,00 | 410,00 | 86:03:0051704:25 | сформирован под одним домом |  |
| 161. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1975 | 04.08.2020 | 513,20 | 48 | 14 | 31.12.2028 | 125,00 | 400,00 | 86:03:0051704:26 | сформирован под одним домом |  |
| 162. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 783,10 | 48 | 20 | 31.12.2029 | 164,00 | 700,00 | 86:03:0051703:3 | сформирован под одним домом |  |
| 163. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2021 | 1 066,80 | 66 | 25 | 31.12.2029 | 244,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:1 | сформирован под одним домом |  |
| 164. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 19.05.2020 | 1 084,30 | 113 | 28 | 31.12.2028 | 242,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:4 | сформирован под одним домом |  |
| 165. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2021 | 1 081,90 | 74 | 28 | 31.12.2029 | 250,00 | 1 030,00 | 86:03:0051703:7 | сформирован под одним домом |  |
| 166. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 7А | МКД | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2021 | 792,20 | 54 | 20 | 31.12.2029 | 176,00 | 750,00 | 86:03:0051703:9 | сформирован под одним домом |  |
| 167. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 24.12.2019 | 756,30 | 32 | 13 | 31.12.2026 | 202,00 | 750,00 | 86:03:0051703:10 | сформирован под одним домом |  |
| 168. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 742,40 | 36 | 12 | 31.12.2029 | 583,00 | 2 110,00 | 86:03:0051703:22 | сформирован под одним домом |  |
| 169. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 13 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 06.03.2020 | 674,20 | 41 | 14 | 31.12.2027 | 218,00 | 770,00 | 86:03:0051703:18 | сформирован под одним домом |  |
| 170. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2021 | 734,10 | 37 | 18 | 31.12.2029 | 258,00 | 880,00 | 86:03:0051703:14 | сформирован под одним домом |  |
| 171. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 25.12.2020 | 574,00 | 43 | 11 | 31.12.2028 | 277,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:16 | сформирован под одним домом |  |
| 172. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 18.10.2019 | 467,00 | 51 | 20 | 31.12.2026 | 286,00 | 1 000,00 | 86:03:0051705:160 | сформирован под одним домом |  |
| 173. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 26.03.2020 | 536,00 | 72 | 25 | 31.12.2027 | 174,00 | 660,00 | 86:03:0051705:159 | сформирован под одним домом |  |
| 174. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 18.10.2019 | 744,60 | 53 | 16 | 31.12.2026 | 139,00 | 780,00 | 86:03:0051705:63 | сформирован под одним домом |  |
| 175. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 24.12.2019 | 717,50 | 50 | 20 | 31.12.2027 | 252,00 | 828,00 | 86:03:0051705:182 | сформирован под одним домом |  |
| 176. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 09.08.2019 | 647,70 | 33 | 12 | 31.12.2026 | 233,00 | 880,00 | 86:03:0051705:150 | сформирован под одним домом |  |
| 177. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 09.08.2019 | 465,50 | 27 | 10 | 31.12.2026 | 238,00 | 820,00 | 86:03:0051705:151 | сформирован под одним домом |  |
| 178. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 24.12.2019 | 611,80 | 40 | 13 | 31.12.2027 | 212,00 | 830,00 | 86:03:0051705:85 | сформирован под одним домом |  |
| 179. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 06.03.2020 | 918,30 | 68 | 16 | 31.12.2027 | 215,00 | 850,00 | 86:03:0051705:93 | сформирован под одним домом |  |
| 180. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 21.06.2019 | 808,97 | 37 | 15 | 31.12.2025 | 199,00 | 810,00 | 86:03:0051705:94 | сформирован под одним домом |  |
| 181. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 19.05.2020 | 1 086,00 | 99 | 28 | 31.12.2027 | 311,00 | 1 020,00 | 86:03:0051705:89 | сформирован под одним домом |  |
| 182. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 30.12.2021 | 945,30 | 42 | 17 | 31.12.2029 | 316,00 | 1 120,00 | 86:03:0051705:86 | сформирован под одним домом |  |
| 183. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 09.08.2019 | 741,80 | 43 | 13 | 31.12.2026 | 233,00 | 740,00 | 86:03:0051705:152 | сформирован под одним домом |  |
| 184. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 06.03.2020 | 733,50 | 53 | 12 | 31.12.2027 | 210,00 | 770,00 | 86:03:0051705:152 | сформирован под одним домом |  |
| 185. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 06.03.2020 | 758,60 | 53 | 12 | 31.12.2027 | 202,00 | 710,00 | 86:03:0051705:51 | сформирован под одним домом |  |
| 186. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 15.04.2019 | 244,90 | 14 | 4 | 31.12.2025 | 211,00 | 710,00 | 86:03:0051705:52 | сформирован под одним домом |  |
| 187. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 7А | МКД | аварийный | нет | 1988 | 21.06.2019 | 62,80 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 188,00 | 640,00 | 86:03:0051705:46 | сформирован под одним домом |  |
| 188. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 09.08.2019 | 788,30 | 49 | 20 | 31.12.2026 | 191,00 | 740,00 | 86:03:0051705:44 | сформирован под одним домом |  |
| 189. | д Сайгатина | д. Сайгатина, ул. Совхозная, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 19.11.2018 | 564,90 | 32 | 9 | 31.12.2025 | 322,00 | 807,00 | 86:03:0051301:79 | сформирован под одним домом |  |
| 190. | д Сайгатина | д. Сайгатина, ул. Школьная, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2019 | 720,10 | 43 | 13 | 31.12.2029 | 449,00 | 1 110,00 | 86:03:0051301:173 | сформирован под одним домом |  |
| 191. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 21.10.2019 | 987,30 | 58 | 18 | 31.12.2030 | 1 005,00 | 2 324,00 | 86:03:0100118:150 | сформирован под одним домом |  |
| 192. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 29.11.2018 | 991,90 | 32 | 18 | 31.12.2026 | 1 014,00 | 2 324,00 | 86:03:0100118:152 | сформирован под одним домом |  |
| 193. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 977,10 | 46 | 18 | 31.10.2030 | 1 022,00 | 2 324,00 | 86:03:0100118:157 | сформирован под одним домом |  |
| 194. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 04.02.2019 | 981,00 | 45 | 18 | 31.12.2027 | 1 024,00 | 2 279,00 | 86:03:0100118:154 | сформирован под одним домом |  |
| 195. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 29.11.2018 | 984,50 | 38 | 18 | 31.12.2027 | 1 045,00 | 2 278,00 | 86:03:0100118:138 | сформирован под одним домом |  |
| 196. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 27 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 977,10 | 73 | 18 | 31.12.2030 | 1 022,00 | 2 245,00 | 86:03:0100118:142 | сформирован под одним домом |  |
| 197. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 27.09.2021 | 278,00 | 11 | 6 | 31.12.2025 | 1 075,00 | 2 309,00 | 86:03:0100118:140 | сформирован под одним домом |  |
| 198. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 24.12.2021 | 754,40 | 39 | 12 | 31.12.2031 | 654,00 | 1 686,00 | 63:03:100111:125 | сформирован под одним домом |  |
| 199. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 04.05.2021 | 691,20 | 32 | 11 | 31.12.2031 | 604,00 | 1 714,00 | 86:03:0100111:122 | сформирован под одним домом |  |
| 200. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 31.10.2018 | 422,10 | 23 | 7 | 31.12.2026 | 633,00 | 1 123,00 | 86:03:0100111:86 | сформирован под одним домом |  |
| 201. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 38 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 04.05.2021 | 681,40 | 37 | 11 | 31.12.2031 | 608,00 | 1 787,00 | 86:03:0100107:265 | сформирован под одним домом |  |
| 202. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 39 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 04.05.2021 | 755,00 | 35 | 12 | 31.12.2031 | 642,00 | 1 787,00 | 86:03:100111:84 | сформирован под одним домом |  |
| 203. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 53 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 04.02.2019 | 898,40 | 37 | 16 | 31.12.2027 | 967,00 | 2 116,00 | 86:03:0100111:87 | сформирован под одним домом |  |
| 204. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 54 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 29.11.2018 | 751,70 | 28 | 12 | 31.12.2027 | 625,00 | 1 813,00 | 856:03:100111:93 | сформирован под одним домом |  |
| 205. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 56 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 27.09.2021 | 292,80 | 14 | 4 | 31.12.2031 | 388,00 | 676,00 | 86:03:100111:89 | сформирован под одним домом |  |
| 206. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 58 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 04.02.2019 | 737,90 | 36 | 16 | 31.12.2027 | 708,00 | 1 821,00 | 86:03:100111:95 | сформирован под одним домом |  |
| 207. | Лянтор | г. Лянтор, мкр. 1-й, д. 70 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 24.07.2019 | 272,40 | 19 | 6 | 31.12.2030 | 188,00 | 652,00 | 86:03:100111:671 | сформирован под одним домом |  |
| 208. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 81 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 606,60 | 29 | 10 | 31.12.2031 | 623,00 | 1 392,00 | 86:03:100111:127 | сформирован под одним домом |  |
| 209. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 82а | МКД | аварийный | нет | 1983 | 24.12.2021 | 393,90 | 40 | 15 | 31.12.2031 | 571,00 | 1 033,00 | 86:03:100111:67 | сформирован под одним домом |  |
| 210. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 85 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 27.09.2021 | 481,00 | 46 | 11 | 31.12.2031 | 489,00 | 1 144,00 | 86:03:100111:69 | сформирован под одним домом |  |
| 211. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 88 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.02.2019 | 680,10 | 24 | 11 | 31.12.2028 | 488,00 | 1 446,00 | 86:03:100111:75 | сформирован под одним домом |  |
| 212. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 89 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 28.02.2020 | 723,10 | 55 | 12 | 31.12.2030 | 502,00 | 1 707,00 | 86:03:100111:76 | сформирован под одним домом |  |
| 213. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 04.05.2021 | 727,80 | 47 | 16 | 31.12.2031 | 459,00 | 1 637,00 | 86:03:0100110:1092 | сформирован под одним домом |  |
| 214. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 04.05.2021 | 744,90 | 44 | 12 | 31.12.2031 | 733,00 | 1 678,00 | 86:03:0100110:1093 | сформирован под одним домом |  |
| 215. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 21.10.2019 | 810,10 | 54 | 15 | 31.12.2030 | 867,00 | 1 958,00 | 86:03:0100110:98 | сформирован под одним домом |  |
| 216. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 24.07.2019 | 907,60 | 52 | 16 | 31.12.2029 | 1 107,00 | 2 167,00 | 86:03:0100110:102 | сформирован под одним домом |  |
| 217. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 04.05.2021 | 807,70 | 46 | 15 | 31.12.2031 | 1 072,00 | 2 072,00 | 86:03:0100110:89 | сформирован под одним домом |  |
| 218. | Лянтор | г. Лянтор, мкр. 2-й, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 29.11.2018 | 891,60 | 34 | 16 | 31.12.2027 | 1 080,00 | 2 091,00 | 86:03:0100110:91 | сформирован под одним домом |  |
| 219. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 31.10.2018 | 877,60 | 39 | 16 | 31.12.2026 | 1 078,00 | 2 074,00 | 86:03:0100110:83 | сформирован под одним домом |  |
| 220. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 11.06.2019 | 353,50 | 17 | 6 | 31.12.2026 | 758,00 | 1 715,00 | 86:03:0100110:87 | сформирован под одним домом |  |
| 221. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 27 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 29.11.2018 | 895,10 | 35 | 16 | 31.12.2027 | 795,00 | 1 820,00 | 86:03:0100110:85 | сформирован под одним домом |  |
| 222. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 28 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 28.02.2020 | 879,50 | 54 | 16 | 31.12.2030 | 983,00 | 2 044,00 | 86:03:0100110:86 | сформирован под одним домом |  |
| 223. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 29 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 17.12.2018 | 893,10 | 30 | 16 | 31.12.2027 | 997,00 | 2 092,00 | 86:03:0100110:82 | сформирован под одним домом |  |
| 224. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 32 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 818,40 | 42 | 14 | 31.12.2030 | 991,00 | 2 088,00 | 86:03:0100110:104 | сформирован под одним домом |  |
| 225. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 33 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 770,60 | 38 | 14 | 31.12.2031 | 794,00 | 1 928,00 | 86:03:0100110:78 | сформирован под одним домом |  |
| 226. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 34 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 16.04.2019 | 824,50 | 36 | 15 | 31.12.2028 | 1 057,00 | 2 104,00 | 86:03:0100110:75 | сформирован под одним домом |  |
| 227. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 36 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 16.04.2019 | 887,50 | 32 | 16 | 31.12.2028 | 988,00 | 1 898,00 | 86:03:0100110:119 | сформирован под одним домом |  |
| 228. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 38 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 04.02.2019 | 813,80 | 40 | 15 | 31.12.2027 | 1 002,00 | 2 075,00 | 86:03:0100110:118 | сформирован под одним домом |  |
| 229. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 44 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 31.10.2018 | 846,00 | 44 | 15 | 31.12.2026 | 946,00 | 1 848,00 | 86:03:0100110:74 | сформирован под одним домом |  |
| 230. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 46 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 437,90 | 27 | 11 | 31.12.2031 | 688,00 | 1 102,00 | 86:03:100110:76 | сформирован под одним домом |  |
| 231. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 48 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 21.09.2020 | 494,40 | 45 | 13 | 31.12.2031 | 691,00 | 1 185,00 | 86:03:0100110:80 | сформирован под одним домом |  |
| 232. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 49 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 04.02.2019 | 495,90 | 34 | 12 | 31.12.2027 | 703,00 | 1 192,00 | 86:03:0100110:79 | сформирован под одним домом |  |
| 233. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 52 | МКД | аварийный | нет | 1992 | 24.07.2019 | 299,60 | 10 | 4 | 31.12.2029 | 599,00 | 1 090,00 | 86:03:000000:0000:71:126:001:001373340 | сформирован под одним домом |  |
| 234. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 55 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 30.05.2019 | 250,30 | 7 | 5 | 31.12.2028 | 249,00 | 601,00 | 86:03:0100110:1106 | сформирован под одним домом |  |
| 235. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 60 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 04.05.2021 | 162,70 | 14 | 5 | 31.12.2025 | 1 116,00 | 2 336,00 | 86:03:100110:94 | сформирован под одним домом |  |
| 236. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 64 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 989,00 | 55 | 16 | 31.12.2030 | 1 419,00 | 3 750,00 | 86:03:100110:115 | сформирован под одним домом |  |
| 237. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 27.09.2021 | 1 002,30 | 70 | 22 | 31.12.2031 | 879,00 | 2 048,00 | 86:03:100114:101 | сформирован под одним домом |  |
| 238. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 24.12.2021 | 968,80 | 67 | 29 | 31.12.2031 | 756,00 | 1 559,00 | 86:03:100114:52 | сформирован под одним домом |  |
| 239. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 824,20 | 60 | 30 | 31.12.2031 | 1 485,00 | 2 397,00 | 86:03:100114:100 | сформирован под одним домом |  |
| 240. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 21.10.2019 | 850,90 | 57 | 15 | 31.12.2030 | 736,00 | 1 452,00 | 86:03:0100114:113 | сформирован под одним домом |  |
| 241. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 24.07.2019 | 773,40 | 35 | 14 | 31.12.2029 | 916,00 | 1 886,00 | 86:03:0100114:114 | сформирован под одним домом |  |
| 242. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 01.03.2019 | 827,40 | 34 | 15 | 31.12.2028 | 1 005,00 | 2 119,00 | 86:03:0100114:112 | сформирован под одним домом |  |
| 243. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 902,40 | 74 | 16 | 31.12.2026 | 1 082,00 | 2 463,00 | 86:03:100114:55 | сформирован под одним домом |  |
| 244. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 841,90 | 51 | 15 | 31.12.2026 | 744,00 | 1 320,00 | 86:03:0100114:116 | сформирован под одним домом |  |
| 245. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 24.07.2019 | 217,80 | 15 | 4 | 31.12.2025 | 998,00 | 2 039,00 | 86:03:0100114:98 | сформирован под одним домом |  |
| 246. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 11.06.2019 | 844,80 | 31 | 15 | 31.12.2029 | 1 089,00 | 2 233,00 | 86:03:0100114:95 | сформирован под одним домом |  |
| 247. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 846,90 | 51 | 15 | 31.12.2031 | 1 102,00 | 2 148,00 | 86:03:0100114:93 | сформирован под одним домом |  |
| 248. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 24.07.2019 | 841,80 | 42 | 15 | 31.12.2029 | 873,00 | 1 651,00 | 86:03:0100114:96 | сформирован под одним домом |  |
| 249. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 30.05.2019 | 904,10 | 29 | 16 | 31.12.2028 | 794,00 | 1 918,00 | 86:03:0100114:110 | сформирован под одним домом |  |
| 250. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 787,20 | 53 | 14 | 31.12.2026 | 1 006,00 | 2 086,00 | 86:03:0100114:97 | сформирован под одним домом |  |
| 251. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 23 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 742,60 | 45 | 13 | 31.12.2026 | 1 026,00 | 2 177,00 | 86:03:0100114:92 | сформирован под одним домом |  |
| 252. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 27 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 24.07.2019 | 572,50 | 37 | 11 | 31.12.2029 | 1 089,00 | 2 126,00 | 86:03:0100114:72 | сформирован под одним домом |  |
| 253. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 29 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 28.02.2020 | 940,30 | 61 | 16 | 31.12.2030 | 1 038,00 | 2 167,00 | 86:03:0100114:69 | сформирован под одним домом |  |
| 254. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 11.06.2019 | 820,30 | 40 | 15 | 31.12.2029 | 864,00 | 1 916,00 | 86:03:0100114:70 | сформирован под одним домом |  |
| 255. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 29.11.2018 | 908,70 | 36 | 16 | 31.12.2027 | 992,00 | 2 077,00 | 86:03:0100114:73 | сформирован под одним домом |  |
| 256. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 32 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 30.05.2019 | 900,80 | 33 | 16 | 31.12.2028 | 1 002,00 | 2 131,00 | 86:03:0100114:74 | сформирован под одним домом |  |
| 257. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 33 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 28.02.2020 | 853,60 | 47 | 15 | 31.12.2030 | 878,00 | 1 945,00 | 86:03:0100114:109 | сформирован под одним домом |  |
| 258. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 35 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 17.12.2018 | 838,70 | 32 | 15 | 31.12.2027 | 1 054,00 | 2 122,00 | 86:03:0100114:66 | сформирован под одним домом |  |
| 259. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 41 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 503,90 | 40 | 12 | 31.12.2030 | 1 101,00 | 1 216,00 | 86:03:0100114:62 | сформирован под одним домом |  |
| 260. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 45 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 28.02.2020 | 262,00 | 17 | 4 | 31.12.2030 | 298,00 | 645,00 | 86:03:100114:67 | сформирован под одним домом |  |
| 261. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 50 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 28.02.2020 | 901,20 | 54 | 16 | 31.12.2030 | 867,00 | 1 647,00 | 86:03:0100114:120 | сформирован под одним домом |  |
| 262. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 52 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 21.10.2019 | 842,80 | 56 | 15 | 31.12.2030 | 748,00 | 1 528,00 | 86:03:0100114:117 | сформирован под одним домом |  |
| 263. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 53 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.10.2019 | 928,20 | 61 | 16 | 31.12.2030 | 1 089,00 | 2 118,00 | 86:03:0100114:84 | сформирован под одним домом |  |
| 264. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 56 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 17.12.2018 | 827,80 | 31 | 15 | 31.12.2027 | 982,00 | 2 077,00 | 86:03:0100114:81 | сформирован под одним домом |  |
| 265. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 57 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 04.02.2019 | 801,60 | 49 | 14 | 31.12.2027 | 998,00 | 2 101,00 | 86:03:0100114:82 | сформирован под одним домом |  |
| 266. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 58 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 28.02.2020 | 894,10 | 70 | 16 | 31.12.2031 | 995,00 | 2 100,00 | 86:03:0100114:83 | сформирован под одним домом |  |
| 267. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 61 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 24.07.2019 | 891,70 | 55 | 16 | 31.12.2029 | 992,00 | 2 099,00 | 86:03:0100114:86 | сформирован под одним домом |  |
| 268. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 63 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 16.04.2019 | 840,50 | 28 | 14 | 31.12.2028 | 1 048,00 | 2 123,00 | 86:03:0100114:80 | сформирован под одним домом |  |
| 269. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 64 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 16.04.2019 | 773,60 | 36 | 14 | 31.12.2028 | 1 052,00 | 2 138,00 | 86:03:0100114:87 | сформирован под одним домом |  |
| 270. | Лянтор | г. Лянтор, мкр. 6а, д. 65 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 04.02.2019 | 623,90 | 25 | 11 | 31.12.2028 | 854,00 | 1 670,00 | 86:03:0100117:115 | сформирован под одним домом |  |
| 271. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 75 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 29.11.2018 | 736,50 | 28 | 13 | 31.12.2027 | 997,00 | 2 091,00 | 86:03:0100117:141 | сформирован под одним домом |  |
| 272. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 77 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 17.12.2018 | 777,00 | 36 | 14 | 31.12.2027 | 1 071,00 | 2 166,00 | 86:03:0100117:118 | сформирован под одним домом |  |
| 273. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 80 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 21.09.2020 | 420,20 | 26 | 7 | 31.12.2031 | 1 077,00 | 2 153,00 | 86:03:0100117:142 | сформирован под одним домом |  |
| 274. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 83 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 30.05.2019 | 867,80 | 29 | 24 | 31.12.2028 | 868,00 | 1 658,00 | 86:03:100117:83 | сформирован под одним домом |  |
| 275. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 95 | МКД | аварийный | нет | 1992 | 11.06.2019 | 890,30 | 35 | 16 | 31.12.2029 | 992,00 | 2 165,00 | 86:03:100117:112 | сформирован под одним домом |  |
| 276. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 817,30 | 60 | 15 | 31.12.2031 | 879,00 | 1 663,00 | 86:03:100174:94 | сформирован под одним домом |  |
| 277. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-.й, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 17.12.2018 | 834,80 | 30 | 15 | 31.12.2027 | 963,00 | 2 085,00 | 86:03:0100117:122 | сформирован под одним домом |  |
| 278. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 25 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 04.02.2019 | 834,50 | 28 | 15 | 31.12.2028 | 961,00 | 2 082,00 | 86:03:0100117:79 | сформирован под одним домом |  |
| 279. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 746,90 | 35 | 14 | 31.12.2031 | 705,00 | 1 427,00 | 86:03:0100115:139 | сформирован под одним домом |  |
| 280. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.09.2020 | 865,20 | 65 | 15 | 31.12.2031 | 1 089,00 | 2 137,00 | 86:03:0100115:35 | сформирован под одним домом |  |
| 281. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 30.05.2019 | 882,50 | 38 | 15 | 31.12.2028 | 1 028,00 | 2 188,00 | 86:03:0100115:34 | сформирован под одним домом |  |
| 282. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 21.09.2020 | 897,90 | 43 | 16 | 31.12.2031 | 1 109,00 | 2 169,00 | 86:03:0100115:66 | сформирован под одним домом |  |
| 283. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 28.02.2020 | 902,80 | 61 | 16 | 31.12.2031 | 859,00 | 1 728,00 | 86:03:0100115:65 | сформирован под одним домом |  |
| 284. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 743,60 | 42 | 13 | 31.12.2031 | 1 167,00 | 2 133,00 | 86:03:100115:37 | сформирован под одним домом |  |
| 285. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 830,80 | 37 | 15 | 31.12.2031 | 1 094,00 | 2 171,00 | 86:03:0100115:36 | сформирован под одним домом |  |
| 286. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 13 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.10.2019 | 871,50 | 48 | 15 | 31.12.2030 | 1 098,00 | 2 167,00 | 86:03:0100115:33 | сформирован под одним домом |  |
| 287. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 24.12.2021 | 862,50 | 50 | 15 | 31.12.2031 | 1 096,00 | 2 184,00 | 86:03:0100115:68 | сформирован под одним домом |  |
| 288. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 21.10.2019 | 898,50 | 49 | 16 | 31.12.2030 | 982,00 | 2 017,00 | 86:03:0100115:30 | сформирован под одним домом |  |
| 289. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 854,30 | 50 | 15 | 31.12.2031 | 962,00 | 2 024,00 | 86:03:0100115:831 | сформирован под одним домом |  |
| 290. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 01.03.2019 | 897,40 | 33 | 16 | 31.12.2028 | 843,00 | 1 752,00 | 86:03:0100115:31 | сформирован под одним домом |  |
| 291. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 28 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 24.07.2019 | 665,30 | 34 | 12 | 31.12.2029 | 806,00 | 1 685,00 | 86:03:0100115:74 | сформирован под одним домом |  |
| 292. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 01.03.2019 | 866,10 | 39 | 15 | 31.12.2028 | 916,00 | 1 888,00 | 86:03:0100115:39 | сформирован под одним домом |  |
| 293. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 37 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 04.02.2019 | 900,40 | 38 | 16 | 31.12.2027 | 844,00 | 1 305,80 | 86:03:0100115:80 | сформирован под одним домом |  |
| 294. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 41 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 21.09.2020 | 679,00 | 42 | 11 | 31.12.2031 | 859,00 | 1 899,00 | 86:03:100115:52 | сформирован под одним домом |  |
| 295. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 47 | МКД | аварийный | нет | 1992 | 30.05.2019 | 640,30 | 20 | 12 | 31.12.2028 | 675,00 | 1 185,00 | 86:03:100115:44 | сформирован под одним домом |  |
| 296. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 49 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 11.06.2019 | 442,70 | 24 | 11 | 31.12.2029 | 909,00 | 1 136,00 | 86:03:100115:58 | сформирован под одним домом |  |
| 297. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 50 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 28.02.2020 | 522,20 | 37 | 14 | 31.12.2031 | 782,00 | 1 206,00 | 86:03:100115:47 | сформирован под одним домом |  |
| 298. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 51 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 29.11.2018 | 657,20 | 24 | 12 | 31.12.2027 | 865,00 | 1 513,00 | 86:03:100115:82 | сформирован под одним домом |  |
| 299. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 52 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 11.06.2019 | 655,30 | 22 | 12 | 31.12.2029 | 806,00 | 1 452,00 | 86:03:100:115:45 | сформирован под одним домом |  |
| 300. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 53 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.07.2019 | 601,10 | 48 | 11 | 31.12.2029 | 881,00 | 1 415,00 | 86:03:100115:46 | сформирован под одним домом |  |
| 301. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 56 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 16.04.2019 | 899,00 | 37 | 16 | 31.12.2028 | 1 279,00 | 2 156,00 | 86:03:0100115:83 | сформирован под одним домом |  |
| 302. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 57 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 11.06.2019 | 700,10 | 25 | 8 | 31.12.2029 | 801,00 | 1 700,00 | 86:03:100115:54 | сформирован под одним домом |  |
| 303. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 64 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.10.2019 | 684,80 | 42 | 11 | 31.12.2030 | 853,00 | 1 755,00 | 86:03:0100115:73 | сформирован под одним домом |  |
| 304. | Лянтор | г. Лянтор, ул. Магистральная, д. 18в | МКД | аварийный | нет | 1988 | 17.12.2018 | 1 012,40 | 39 | 19 | 31.12.2027 | 1 285,00 | 2 139,00 | 86:03:0100108:103 | сформирован под одним домом |  |
| 305. | Лянтор | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1992 | 30.05.2019 | 939,70 | 37 | 16 | 31.12.2028 | 1 346,00 | 2 234,00 | 86:03:0100112:82 | сформирован под одним домом |  |
| 306. | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 171,10 | 11 | 2 | 31.12.2031 | 317,20 | 1 038,00 | 86:03:0100109:38 | сформирован под одним домом |  |
| 307. | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 122,00 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 432,00 | 844,00 | 86:03:0100109:26 | сформирован под одним домом |  |
| 308. | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 174,50 | 2 | 2 | 31.12.2031 | 1 283,00 | 2 010,00 | 86:03:0100109:42 | сформирован под одним домом |  |
| 309. | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 163,70 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 497,00 | 881,00 | 86:03:0100109:79 | сформирован под одним домом |  |
| 310. | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 80,30 | 7 | 1 | 31.12.2031 | 468,00 | 819,00 | 86:03:0100109:80 | сформирован под одним домом |  |
| 311. | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 23 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 161,10 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 729,00 | 1 043,00 | 86:03:0100109:29 | сформирован под одним домом |  |
| 312. | Лянтор | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 426,40 | 61 | 22 | 31.12.2031 | 1 864,00 | 2 235,00 | 86:03:100108:102 | сформирован под одним домом |  |
| 313. | Солнечный | п. АСС ГПЗ, д. 36 | МКД | аварийный | нет | 1995 | 06.05.2021 | 947,30 | 49 | 22 | 31.12.2026 | 1 085,00 | 1 085,00 | 86:03:0030502:4443 | сформирован под одним домом |  |
| 314. | Солнечный | п. АСС ГПЗ, д. 38 | МКД | аварийный | нет | 1998 | 06.05.2021 | 1 412,70 | 70 | 22 | 31.12.2025 | 763,30 | 1 050,00 | 86:03:0030502:4435 | сформирован под одним домом |  |
| 315. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 23 А | МКД | аварийный | нет | 1981 | 14.11.2019 | 795,40 | 40 | 17 | 31.12.2027 | 650,80 | 866,00 | 86:03:0051512:74 | сформирован под одним домом |  |
| 316. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 737,60 | 39 | 12 | 31.12.2028 | 509,00 | 688,00 | 86:03:0051512:90 | сформирован под одним домом |  |
| 317. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 14.11.2019 | 1 022,20 | 82 | 34 | 31.12.2027 | 784,30 | 1 010,00 | 86:03:0051512:82 | сформирован под одним домом |  |
| 318. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 19.11.2018 | 856,00 | 88 | 30 | 31.12.2025 | 764,00 | 941,00 | 86:03:0051510:48 | сформирован под одним домом |  |
| 319. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2018 | 961,00 | 98 | 34 | 31.12.2026 | 761,00 | 1 053,00 | 86:03:0051510:57 | сформирован под одним домом |  |
| 320. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 15.04.2019 | 1 027,60 | 80 | 34 | 31.12.2026 | 827,20 | 1 085,00 | 86:03:0051511:48 | сформирован под одним домом |  |
| 321. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2018 | 712,00 | 50 | 13 | 31.12.2026 | 637,40 | 857,00 | 86:03:0051510:47 | сформирован под одним домом |  |
| 322. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 13 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 17.07.2019 | 972,20 | 71 | 31 | 31.12.2027 | 761,70 | 1 070,00 | 86:03:0051511:60 | сформирован под одним домом |  |
| 323. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 15.04.2019 | 1 030,30 | 106 | 34 | 31.12.2026 | 762,30 | 1 034,00 | 86:03:0051512:76 | сформирован под одним домом |  |
| 324. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 21а | МКД | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 672,00 | 37 | 11 | 31.12.2028 | 512,70 | 711,00 | 86:03:0051512:77 | сформирован под одним домом |  |
| 325. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 22 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 452,40 | 25 | 10 | 31.12.2027 | 534,60 | 797,00 | 86:03:0051510:62 | сформирован под одним домом |  |
| 326. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 37 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 619,40 | 38 | 12 | 31.12.2027 | 439,20 | 1 465,00 | 86:03:0051514:83 | сформирован под одним домом |  |
| 327. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 39 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 657,30 | 21 | 11 | 31.12.2027 | 624,70 | 914,00 | 86:03:0051514:45 | сформирован под одним домом |  |
| 328. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 684,50 | 32 | 11 | 31.12.2029 | 517,70 | 705,00 | 86:03:0051512:75 | сформирован под одним домом |  |
| 329. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 2а | МКД | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 505,20 | 34 | 8 | 31.12.2029 | 345,50 | 556,00 | 86:03:0051511:56 | сформирован под одним домом |  |
| 330. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2019 | 794,30 | 50 | 16 | 31.12.2029 | 643,00 | 844,00 | 86:03:0051512:72 | сформирован под одним домом |  |
| 331. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 29.12.2018 | 748,40 | 45 | 12 | 31.12.2026 | 541,70 | 652,00 | 86:03:0051511:57 | сформирован под одним домом |  |
| 332. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 6а | МКД | аварийный | нет | 1985 | 29.12.2018 | 492,90 | 28 | 8 | 31.12.2026 | 321,70 | 518,00 | 86:03:0051511:32 | сформирован под одним домом |  |
| 333. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 686,70 | 31 | 11 | 31.12.2028 | 512,30 | 761,00 | 86:03:0051512:99 | сформирован под одним домом |  |
| 334. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2019 | 847,40 | 43 | 14 | 31.12.2029 | 698,20 | 860,00 | 86:03:0051511:35 | сформирован под одним домом |  |
| 335. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 30.12.2019 | 512,00 | 31 | 8 | 31.12.2028 | 356,50 | 512,00 | 86:03:0051512:57 | сформирован под одним домом |  |
| 336. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 14.12.2019 | 736,90 | 46 | 13 | 31.12.2027 | 518,60 | 747,00 | 86:03:0051511:31 | сформирован под одним домом |  |
| 337. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 14.11.2019 | 677,40 | 27 | 12 | 25.12.2027 | 640,90 | 853,00 | 86:03:0051510:55 | сформирован под одним домом |  |
| 338. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 27 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 19.11.2018 | 837,00 | 43 | 18 | 31.12.2025 | 659,90 | 864,00 | 86:03:0051510:61 | сформирован под одним домом |  |
| 339. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 29 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 29.12.2018 | 1 017,20 | 91 | 34 | 31.12.2026 | 754,40 | 943,00 | 86:03:0051510:45 | сформирован под одним домом |  |
| 340. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 16.05.2018 | 27,80 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 746,20 | 954,00 | 86:03:0051510:37 | сформирован под одним домом |  |
| 341. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 33 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 14.11.2019 | 974,00 | 68 | 31 | 31.12.2027 | 765,30 | 899,00 | 86:03:0051510:56 | сформирован под одним домом |  |
| 342. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2019 | 752,60 | 39 | 14 | 31.12.2028 | 511,10 | 681,00 | 86:03:0051512:79 | сформирован под одним домом |  |
| 343. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2019 | 499,50 | 16 | 8 | 31.12.2029 | 347,80 | 508,00 | 86:03:0051513:66 | сформирован под одним домом |  |
| 344. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 30.12.2019 | 779,70 | 35 | 12 | 31.12.2028 | 528,20 | 676,00 | 86:03:0051512:86 | сформирован под одним домом |  |
| 345. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 753,60 | 45 | 12 | 31.12.2028 | 503,00 | 817,00 | 86:03:0051512:64 | сформирован под одним домом |  |
| 346. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 15.04.2019 | 922,90 | 51 | 17 | 31.12.2026 | 693,80 | 824,00 | 86:03:0051513:62 | сформирован под одним домом |  |
| 347. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2019 | 680,70 | 35 | 11 | 31.12.2029 | 526,70 | 840,00 | 86:03:0051513:67 | сформирован под одним домом |  |
| 348. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 30.12.2019 | 919,60 | 58 | 18 | 31.12.2029 | 628,30 | 875,00 | 86:03:0051513:73 | сформирован под одним домом |  |
| 349. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 9 | МКД | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 509,60 | 37 | 12 | 31.12.2028 | 323,00 | 405,00 | 86:03:0051512:66 | сформирован под одним домом |  |
| 350. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 506,30 | 34 | 12 | 31.12.2028 | 323,00 | 418,00 | 86:03:0051512:71 | сформирован под одним домом |  |
| 351. | п Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 13 | МКД | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 492,30 | 38 | 11 | 31.12.2028 | 330,70 | 427,00 | 86:03:0051512:62 | сформирован под одним домом |  |
| 352. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 507,30 | 28 | 12 | 31.12.2028 | 330,60 | 413,00 | 86:03:0051512:59 | сформирован под одним домом |  |
| 353. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 30.12.2019 | 649,10 | 40 | 12 | 31.12.2029 | 501,70 | 766,00 | 86:03:0051512:73 | сформирован под одним домом |  |
| 354. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1977 | 30.12.2019 | 549,50 | 33 | 9 | 31.12.2029 | 504,50 | 787,00 | 86:03:0051512:65 | сформирован под одним домом |  |
| 355. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 738,80 | 30 | 12 | 31.12.2029 | 509,90 | 713,00 | 86:03:0051512:85 | сформирован под одним домом |  |
| 356. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 732,20 | 38 | 12 | 31.12.2029 | 465,30 | 741,00 | 86:03:0051512:97 | сформирован под одним домом |  |
| 357. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 19 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 14.12.2019 | 934,10 | 57 | 16 | 31.12.2027 | 639,20 | 921,00 | 86:03:0051512:68 | сформирован под одним домом |  |
| 358. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 563,80 | 35 | 9 | 31.12.2029 | 508,60 | 721,00 | 86:03:0051512:78 | сформирован под одним домом |  |
| 359. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 21 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2019 | 506,80 | 30 | 8 | 31.12.2029 | 339,80 | 453,00 | 86:03:0051512:58 | сформирован под одним домом |  |
| 360. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 23 | МКД | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 719,90 | 44 | 12 | 31.12.2029 | 508,60 | 762,00 | 86:03:0051512:63 | сформирован под одним домом |  |
| 361. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 26 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 14.11.2018 | 872,10 | 55 | 16 | 31.12.2025 | 661,30 | 827,00 | 86:03:0051511:34 | сформирован под одним домом |  |
| 362. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 27 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2019 | 903,30 | 51 | 14 | 31.12.2029 | 656,70 | 821,00 | 86:03:0051511:54 | сформирован под одним домом |  |
| 363. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 28 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2019 | 755,50 | 39 | 12 | 31.12.2029 | 532,50 | 753,00 | 86:03:0051511:45 | сформирован под одним домом |  |
| 364. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 25.12.2018 | 898,30 | 58 | 21 | 31.12.2026 | 637,70 | 891,00 | 86:03:0051511:46 | сформирован под одним домом |  |
| 365. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 14.11.2019 | 905,30 | 89 | 31 | 31.12.2028 | 755,60 | 961,00 | 86:03:0051511:63 | сформирован под одним домом |  |
| 366. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 32 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 15.04.2019 | 853,40 | 46 | 16 | 31.12.2026 | 641,60 | 828,00 | 86:03:0051511:43 | сформирован под одним домом |  |
| 367. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 33 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 927,40 | 35 | 16 | 31.12.2028 | 608,30 | 904,00 | 86:03:0051511:61 | сформирован под одним домом |  |
| 368. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 34 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 19.11.2018 | 950,20 | 53 | 19 | 31.12.2025 | 646,40 | 830,00 | 86:03:0051511:47 | сформирован под одним домом |  |
| 369. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 35 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 13.02.2019 | 899,20 | 50 | 17 | 31.12.2026 | 634,00 | 806,00 | 86:03:0051511:59 | сформирован под одним домом |  |
| 370. | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 17.07.2019 | 843,90 | 70 | 29 | 31.12.2027 | 759,50 | 918,00 | 86:03:0051511:39 | сформирован под одним домом |  |
| 371. | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 19.11.2018 | 851,10 | 35 | 15 | 31.12.2025 | 650,10 | 900,00 | 86:03:0051511:41 | сформирован под одним домом |  |
| 372. | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 13.02.2019 | 1 018,60 | 78 | 31 | 31.12.2026 | 788,20 | 915,00 | 86:03:0051511:65 | сформирован под одним домом |  |
| 373. | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 15.04.2019 | 737,90 | 43 | 12 | 31.12.2026 | 526,20 | 781,00 | 86:03:0051511:40 | сформирован под одним домом |  |
| 374. | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2019 | 753,10 | 35 | 12 | 31.12.2029 | 525,00 | 763,00 | 86:03:0051511:49 | сформирован под одним домом |  |
| 375. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 14.11.2019 | 769,80 | 37 | 12 | 31.12.2028 | 536,50 | 807,00 | 86:03:0051514:53 | сформирован под одним домом |  |
| 376. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 763,20 | 27 | 12 | 31.12.2028 | 540,30 | 803,00 | 86:03:0051514:48 | сформирован под одним домом |  |
| 377. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 14.11.2019 | 764,10 | 41 | 12 | 31.12.2028 | 527,90 | 796,00 | 86:03:0051514:55 | сформирован под одним домом |  |
| 378. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 8 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 19.11.2018 | 687,50 | 29 | 12 | 31.12.2025 | 528,00 | 809,00 | 86:03:0051514:56 | сформирован под одним домом |  |
| 379. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 25.12.2018 | 365,34 | 21 | 7 | 31.12.2025 | 483,80 | 832,00 | 86:03:0051514:54 | сформирован под одним домом |  |
| 380. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 14.11.2019 | 728,40 | 35 | 11 | 31.12.2028 | 543,10 | 789,00 | 86:03:0051514:44 | сформирован под одним домом |  |
| 381. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 19.11.2018 | 798,70 | 62 | 26 | 31.12.2025 | 791,90 | 935,00 | 86:03:0051511:64 | сформирован под одним домом |  |
| 382. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 19.11.2018 | 930,00 | 84 | 33 | 31.12.2025 | 762,30 | 998,00 | 86:03:0051511:62 | сформирован под одним домом |  |
| 383. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 19.11.2018 | 726,50 | 51 | 25 | 31.12.2025 | 762,00 | 982,00 | 86:03:0051511:38 | сформирован под одним домом |  |
| 384. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Лесная, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 19.12.2019 | 54,10 | 7 | 1 | 31.12.2025 | 254,60 | 762,00 | 86:03:0020202:306 | сформирован под одним домом |  |
| 385. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Лесная, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1994 | 19.12.2019 | 61,70 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 362,50 | 488,00 | 86:03:0020202:538 | сформирован под одним домом |  |
| 386. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 29.10.2020 | 102,00 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 572,00 | 732,00 | 86:03:0020202:1024 | сформирован под одним домом |  |
| 387. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 19.12.2019 | 101,30 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 261,10 | 1 162,00 | 86:03:0020202:304 | сформирован под одним домом |  |
| 388. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1993 | 19.12.2019 | 251,90 | 19 | 4 | 31.12.2025 | 350,40 | 363,00 | 86:03:0020202:458 | сформирован под одним домом |  |
| 389. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 19.12.2019 | 42,10 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 308,00 |  |  | не сформирован |  |
| 390. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 19.12.2019 | 97,00 | 12 | 2 | 31.12.2025 | 185,00 |  |  | не сформирован |  |
| 391. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 17 | МКД | аварийный | нет | 1992 | 19.12.2019 | 162,90 | 12 | 2 | 31.12.2025 | 347,90 | 374,00 | 86:03:0020202:459 | сформирован под одним домом |  |
| 392. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 19.12.2019 | 84,10 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 196,20 |  |  | не сформирован |  |
| 393. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1978 | 19.12.2019 | 67,30 | 9 | 1 | 31.12.2025 | 682,40 | 392,00 | 86:03:00202:457 | сформирован под одним домом |  |
| 394. | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Энтузиастов, д. 15 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 19.12.2019 | 61,90 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 121,00 |  |  | не сформирован |  |
| 395. | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1958 | 17.12.2020 | 43,70 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 315,00 | 768,80 | 86:03:0052103:109 | сформирован под одним домом |  |
| 396. | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 06.07.2021 | 126,00 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 881,00 | 881,00 | 86:03:0052104:117 | сформирован под одним домом |  |
| 397. | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1970 | 26.05.2021 | 40,10 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 205,80 | 296,00 | 86:03:0052104:192 | сформирован под одним домом |  |
| 398. | Локосово | с. Локосово, ул. Советская, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 09.02.2021 | 305,40 | 5 | 5 | 31.12.2025 | 500,00 | 1 391,00 | 86:03:0052103:126 | сформирован под одним домом |  |
| 399. | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 53 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 17.12.2020 | 63,90 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 124,27 | 1 206,00 | 86:03:0052103:121 | сформирован под одним домом |  |
| 400. | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 53, к. а | МКД | аварийный | нет | 1985 | 06.07.2021 | 56,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 408,00 | 707,00 | 86:03:0052103:43 | сформирован под одним домом |  |
| 401. | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 55, к. а | МКД | аварийный | нет | 1962 | 17.12.2020 | 112,00 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 788,00 | 1 446,00 | 86:03:0052103:127 | сформирован под одним домом |  |
| 402. | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 57, к. а | МКД | аварийный | нет | 1962 | 17.12.2020 | 124,20 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 851,00 | 1 099,00 | 86:03:0052103:128 | сформирован под одним домом |  |
| 403. | Локосово | с. Локосово, ул. Южная, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1976 | 06.07.2021 | 69,70 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 1 854,00 | 1 854,00 | 86:03:0052107:145 | сформирован под одним домом |  |
| 404. | Локосово | с. Локосово, ул. Южная, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1976 | 17.12.2020 | 87,20 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 2 873,00 | 3 485,00 | 86:03:0521107:40 | сформирован под одним домом |  |
| 405. | Сытомино | с. Сытомино, ул. Поперечная, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 21.10.2021 | 100,50 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 99,30 | 2 480,00 | 86:03:0050103:75 | сформирован под одним домом |  |
| 406. | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 94 | МКД | аварийный | нет | 1996 | 06.07.2021 | 65,60 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 881,00 | 1 001,00 | 86:03:0050102:1859 | сформирован под одним домом |  |
| 407. | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 96 | МКД | аварийный | нет | 1998 | 06.07.2021 | 142,50 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 742,00 | 1 082,00 | 86:03:0050102:623 | сформирован под одним домом |  |
| 408. | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 104 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 06.07.2021 | 134,00 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 3 671,00 | 4 067,00 | 86:03:0050102:541 | сформирован под одним домом |  |
| 409. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 28.05.2019 | 123,10 | 11 | 2 | 31.12.2025 | 942,00 | 1 354,00 | 86:03:0030112:37 | сформирован под одним домом |  |
| 410. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 31.03.2020 | 753,10 | 54 | 12 | 31.12.2025 | 761,00 | 841,00 | 86:03:0030113:51 | сформирован под одним домом |  |
| 411. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 11а | МКД | аварийный | нет | 1987 | 03.07.2019 | 372,54 | 22 | 10 | 31.12.2025 | 765,00 | 1 185,00 | 86:03:0030113:56 | сформирован под одним домом |  |
| 412. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 28.05.2019 | 248,10 | 30 | 6 | 31.12.2025 | 883,00 | 1 494,00 | 86:03:0030112:28 | сформирован под одним домом |  |
| 413. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 347,30 | 21 | 6 | 31.12.2025 | 734,00 | 1 045,00 | 86:03:0030112:26 | сформирован под одним домом |  |
| 414. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 251,40 | 12 | 6 | 31.12.2025 | 664,00 | 909,00 | 86:03:0030112:27 | сформирован под одним домом |  |
| 415. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 226,30 | 12 | 4 | 31.12.2025 | 1 957,00 | 2 143,00 | 86:03:0030112:29 | сформирован под одним домом |  |
| 416. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Моховая, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 10.02.2021 | 558,70 | 53 | 26 | 31.12.2026 | 1 107,00 | 1 973,00 | 86:03:0030123:13 | сформирован под одним домом |  |
| 417. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 03.07.2019 | 669,70 | 72 | 21 | 31.12.2025 | 1 005,00 | 1 383,00 | 86:03:0030115:37 | сформирован под одним домом |  |
| 418. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11а | МКД | аварийный | нет | 1987 | 25.12.2020 | 935,00 | 94 | 30 | 31.12.2025 | 1 110,00 | 1 393,00 | 86:03:0030115:27 | сформирован под одним домом |  |
| 419. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 25 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 09.04.2021 | 584,60 | 82 | 31 | 31.12.2026 | 703,00 | 938,00 | 86:03:0030114:52 | сформирован под одним домом |  |
| 420. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35а | МКД | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 251,75 | 18 | 6 | 31.12.2025 | 864,00 | 1 158,00 | 86:03:0030113:83 | сформирован под одним домом |  |
| 421. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 37а | МКД | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 257,50 | 19 | 4 | 31.12.2025 | 1 120,00 | 1 890,00 | 86:03:0030113:63 | сформирован под одним домом |  |
| 422. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 53 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 03.07.2019 | 622,30 | 42 | 11 | 31.12.2025 | 994,00 | 1 109,00 | 86:03:0030113:81 | сформирован под одним домом |  |
| 423. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 55 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 21.04.2020 | 766,50 | 48 | 13 | 31.12.2025 | 806,00 | 1 062,00 | 86:03:0030113:48 | сформирован под одним домом |  |
| 424. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 63 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 08.04.2021 | 949,20 | 80 | 18 | 31.12.2026 | 691,60 | 1 513,00 | 86:03:0030112:38 | сформирован под одним домом |  |
| 425. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 18.11.2019 | 183,20 | 15 | 5 | 31.12.2025 | 775,00 | 924,00 | 86:03:0030114:60 | сформирован под одним домом |  |
| 426. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 4а | МКД | аварийный | нет | 1985 | 09.11.2020 | 905,00 | 45 | 17 | 31.12.2025 | 1 006,00 | 1 429,00 | 86:03:0030114:47 | сформирован под одним домом |  |
| 427. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 19.02.2020 | 937,40 | 53 | 17 | 31.12.2025 | 827,00 | 1 081,00 | 86:03:0030120:26 | сформирован под одним домом |  |
| 428. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 9а | МКД | аварийный | нет | 1986 | 09.11.2020 | 863,50 | 70 | 24 | 31.12.2025 | 1 759,00 | 2 038,00 | 86:03:0030120:24 | сформирован под одним домом |  |
| 429. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 25.12.2020 | 895,20 | 53 | 16 | 31.12.2025 | 834,00 | 1 076,00 | 86:03:0030120:27 | сформирован под одним домом |  |
| 430. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 03.07.2019 | 571,40 | 44 | 13 | 31.12.2025 | 965,00 | 1 099,00 | 86:03:0030113:68 | сформирован под одним домом |  |
| 431. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 40а | МКД | аварийный | нет | 1989 | 28.05.2019 | 134,15 | 6 | 3 | 31.12.2025 | 1 008,00 | 1 270,00 | 86:03:0030112:32 | сформирован под одним домом |  |
| 432. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 16.08.2019 | 538,46 | 36 | 13 | 31.12.2025 | 1 752,00 | 2 247,00 | 86:03:0030113:82 | сформирован под одним домом |  |
| 433. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3а | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 275,30 | 27 | 5 | 01.01.2025 | 1 267,00 | 1 719,00 | 86:03:0030113:58 | сформирован под одним домом |  |
| 434. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 05.02.2019 | 78,20 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 773,00 | 1 056,00 | 86:03:0030113:57 | сформирован под одним домом |  |
| 435. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 8б | МКД | аварийный | нет | 1987 | 16.08.2019 | 618,50 | 41 | 14 | 31.12.2025 | 996,00 | 1 359,00 | 86:03:0030113:52 | сформирован под одним домом |  |
| 436. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 1/39 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 19.02.2020 | 917,60 | 69 | 17 | 31.12.2025 | 1 016,00 | 1 335,00 | 86:03:0030113:50 | сформирован под одним домом |  |
| 437. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 2/41 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 106,20 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 1 011,00 | 1 234,00 | 86:03:0030113:65 | сформирован под одним домом |  |
| 438. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 32,60 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 1 643,00 | 2 053,85 | 86:03:0030113:20 | сформирован под одним домом |  |
| 439. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4б | МКД | аварийный | нет | 1987 | 09.04.2021 | 755,20 | 40 | 16 | 31.12.2026 | 1 121,00 | 1 402,00 | 86:03:0030113:53 | сформирован под одним домом |  |
| 440. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 6а | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.04.2019 | 55,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 1 237,00 | 1 623,00 | 86:0360030113:77 | сформирован под одним домом |  |
| 441. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 29,35 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 552,00 | 759,00 | 86:03:0030113:168 | сформирован под одним домом |  |
| Расселение которых осуществляется без участия средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 12 288,55 | 850 | 276 | X | 38 583,90 | 59 986,85 | X | X |  |
| Итого по Сургутскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 12 288,55 | 850 | 276 | X | 38 583,90 | 59 986,85 | X | X |  |
| 1. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 46 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 14.10.2021 | 155,40 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 1 012,00 | 1 174,00 | 86:03:0051604:379 | сформирован под одним домом |  |
| 2. | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 2001 | 14.10.2021 | 1 217,10 | 57 | 24 | 31.12.2026 | 1 394,00 | 1 692,00 | 86:03:0051604:126 | сформирован под одним домом |  |
| 3. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, мкр 1-й, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1993 | 20.06.2019 | 182,20 | 9 | 3 | 31.12.2025 | 335,00 | 702,00 | 86:03:00517007:196 | сформирован под одним домом |  |
| 4. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 7 | МКД | аварийный | нет | 1980 | 21.06.2019 | 571,20 | 25 | 9 | 31.12.2025 | 516,00 | 810,00 | 86:03:0051704:9 | сформирован под одним домом |  |
| 5. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24А | МКД | аварийный | нет | 1985 | 21.06.2019 | 35,80 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 162,00 | 550,00 | 86:03:0051707:72 | сформирован под одним домом |  |
| 6. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 56 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.06.2019 | 590,40 | 47 | 10 | 31.12.2025 | 298,00 | 820,00 | 86:03:0051707:77 | сформирован под одним домом |  |
| 7. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 60 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 21.06.2019 | 55,00 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 262,00 | 850,00 | 86:03:0051704:57 | сформирован под одним домом |  |
| 8. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1971 | 21.06.2019 | 199,30 | 17 | 6 | 31.12.2025 | 318,00 | 430,00 | 86:03:0051706:32 | сформирован под одним домом |  |
| 9. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21А | МКД | аварийный | нет | 1988 | 09.08.2019 | 52,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 188,00 | 710,00 | 86:03:0051705:56 | сформирован под одним домом |  |
| 10. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 24Б | МКД | аварийный | нет | 1986 | 18.10.2019 | 342,30 | 22 | 7 | 31.12.2025 | 558,00 | 704,00 | 86:03:0051705:331 | сформирован под одним домом |  |
| 11. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 28 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 21.06.2019 | 130,90 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 227,00 | 842,00 | 86:03:0051705:178 | сформирован под одним домом |  |
| 12. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 19.05.2020 | 54,40 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 232,00 | 880,00 | 86:03:0051703:20 | сформирован под одним домом |  |
| 13. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 25.12.2020 | 53,60 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 277,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:16 | сформирован под одним домом |  |
| 14. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 1 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 18.10.2019 | 45,60 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 286,00 | 1 000,00 | 86:03:0051705:160 | сформирован под одним домом |  |
| 15. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 5 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2020 | 55,10 | 8 | 1 | 31.12.2025 | 695,00 | 710,00 | 86:03:0051705:148 | сформирован под одним домом |  |
| 16. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 24.12.2019 | 53,20 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 212,00 | 830,00 | 86:03:0051705:85 | сформирован под одним домом |  |
| 17. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 20 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 30.12.2021 | 55,20 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 316,00 | 1 120,00 | 86:03:0051705:86 | сформирован под одним домом |  |
| 18. | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 15.04.2019 | 124,10 | 12 | 2 | 31.12.2025 | 211,00 | 710,00 | 86:03:0051705:52 | сформирован под одним домом |  |
| 19. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 31 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 27.09.2021 | 721,30 | 37 | 12 | 31.12.2025 | 1 075,00 | 2 309,00 | 86:03:0100118:140 | сформирован под одним домом |  |
| 20. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 31.10.2018 | 72,00 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 584,00 | 662,00 | 86:03:1000111:123 | сформирован под одним домом |  |
| 21. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 24 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 11.06.2019 | 453,70 | 20 | 9 | 31.12.2026 | 758,00 | 1 715,00 | 86:03:0100110:87 | сформирован под одним домом |  |
| 22. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 32 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 34,40 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 991,00 | 2 088,00 | 86:03:0100110:104 | сформирован под одним домом |  |
| 23. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 60 | МКД | аварийный | нет | 1983 | 04.05.2021 | 490,20 | 64 | 26 | 31.12.2025 | 1 116,00 | 2 336,00 | 86:03:100110:94 | сформирован под одним домом |  |
| 24. | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 75 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 29.11.2018 | 53,90 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 997,00 | 2 091,00 | 86:03:0100117:141 | сформирован под одним домом |  |
| 25. | Лянтор | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 20,40 | 6 | 1 | 31.12.2031 | 1 864,00 | 2 235,00 | 86:03:100108:102 | сформирован под одним домом |  |
| 26. | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 10 | МКД | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2018 | 56,20 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 637,40 | 857,00 | 86:03:0051510:47 | сформирован под одним домом |  |
| 27. | Угут | с. Угут, ул. Молодежная, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 26.05.2021 | 70,80 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 140,50 | 305,00 | 86:03:001503:524 | сформирован под одним домом |  |
| 28. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1982 | 28.05.2019 | 280,10 | 15 | 7 | 31.12.2025 | 942,00 | 1 354,00 | 86:03:0030112:37 | сформирован под одним домом |  |
| 29. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 12 | МКД | аварийный | нет | 1989 | 28.05.2019 | 293,90 | 23 | 6 | 31.12.2025 | 883,00 | 1 494,00 | 86:03:0030112:28 | сформирован под одним домом |  |
| 30. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 14 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 195,40 | 12 | 4 | 31.12.2025 | 734,00 | 1 045,00 | 86:03:0030112:26 | сформирован под одним домом |  |
| 31. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 16 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 254,10 | 18 | 5 | 31.12.2025 | 664,00 | 909,00 | 86:03:0030112:27 | сформирован под одним домом |  |
| 32. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 18 | МКД | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 419,40 | 27 | 8 | 31.12.2025 | 1 957,00 | 2 143,00 | 86:03:0030112:29 | сформирован под одним домом |  |
| 33. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1986 | 03.07.2019 | 34,90 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 1 005,00 | 1 383,00 | 86:03:0030115:37 | сформирован под одним домом |  |
| 34. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35а | МКД | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 483,95 | 33 | 14 | 31.12.2025 | 864,00 | 1 158,00 | 86:03:0030113:83 | сформирован под одним домом |  |
| 35. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 37а | МКД | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 357,60 | 23 | 7 | 31.12.2025 | 1 120,00 | 1 890,00 | 86:03:0030113:63 | сформирован под одним домом |  |
| 36. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 2 | МКД | аварийный | нет | 1985 | 18.11.2019 | 250,60 | 16 | 4 | 31.12.2025 | 775,00 | 924,00 | 86:03:0030114:60 | сформирован под одним домом |  |
| 37. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 30 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 03.07.2019 | 76,40 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 965,00 | 1 099,00 | 86:03:0030113:68 | сформирован под одним домом |  |
| 38. | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 40а | МКД | аварийный | нет | 1989 | 28.05.2019 | 240,35 | 13 | 5 | 31.12.2025 | 1 008,00 | 1 270,00 | 86:03:0030112:32 | сформирован под одним домом |  |
| 39. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3 | МКД | аварийный | нет | 1988 | 16.08.2019 | 154,70 | 8 | 4 | 31.12.2025 | 1 752,00 | 2 247,00 | 86:03:0030113:82 | сформирован под одним домом |  |
| 40. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3а | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 305,70 | 29 | 7 | 01.01.2025 | 1 267,00 | 1 719,00 | 86:03:0030113:58 | сформирован под одним домом |  |
| 41. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 6 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 05.02.2019 | 545,00 | 39 | 11 | 31.12.2025 | 773,00 | 1 056,00 | 86:03:0030113:57 | сформирован под одним домом |  |
| 42. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 8б | МКД | аварийный | нет | 1987 | 16.08.2019 | 51,30 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 996,00 | 1 359,00 | 86:03:0030113:52 | сформирован под одним домом |  |
| 43. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 2/41 | МКД | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 380,20 | 25 | 7 | 31.12.2025 | 1 011,00 | 1 234,00 | 86:03:0030113:65 | сформирован под одним домом |  |
| 44. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 329,00 | 42 | 20 | 31.12.2025 | 1 643,00 | 2 053,85 | 86:03:0030113:20 | сформирован под одним домом |  |
| 45. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4а | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.04.2019 | 653,30 | 30 | 13 | 31.12.2025 | 1 653,00 | 1 733,00 | 86:03:0030113:70 | сформирован под одним домом |  |
| 46. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4б | МКД | аварийный | нет | 1987 | 09.04.2021 | 87,40 | 10 | 2 | 31.12.2026 | 1 121,00 | 1 402,00 | 86:03:0030113:53 | сформирован под одним домом |  |
| 47. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 6а | МКД | аварийный | нет | 1987 | 04.04.2019 | 486,10 | 39 | 9 | 31.12.2025 | 1 237,00 | 1 623,00 | 86:0360030113:77 | сформирован под одним домом |  |
| 48. | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 11 | МКД | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 463,35 | 58 | 11 | 31.12.2025 | 552,00 | 759,00 | 86:03:0030113:168 | сформирован под одним домом |  |

Приложение 2 к программе

План по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | договоры о комплексном развитии территорий |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  |  |  |  | строительство домов |  |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования |  | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда |  | предоставление по договорам мены |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь |  | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь |  |  | стоимость | приобретаемая площадь |  | стоимость | приобретаемая площадь |  | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |  | стоимость | площадь |  | площадь |  | площадь |  | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м |  | кв.м | руб. | кв. м |  |  | руб. | кв. м |  | руб. | кв. м |  | руб. | кв. м | руб. |  | руб. | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |  | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 244 601,42 | 29 905 989 900,00 | 60 582,73 | 60 582,73 | 4 701 220 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 018,69 |  | 239 180,00 | 25 204 769 550,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 239 180,00 |  | 25 204 769 550,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 48 369,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 190 810,80 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 34 817,76 | 3 791 950 800,00 | 12 310,38 | 12 310,38 | 955 285 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 507,38 |  | 29 250,00 | 2 836 665 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 29 250,00 |  | 2 836 665 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7 540,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21709,48 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 34 817,76 | 3 791 950 800,00 | 12 310,38 | 12 310,38 | 955 285 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 507,38 |  | 29 250,00 | 2 836 665 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 29 250,00 |  | 2 836 665 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7 540,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21709,48 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 36 908,80 | 3 874 597 600,00 | 16 349,63 | 16 349,63 | 1 268 730 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 559,17 |  | 26 700,00 | 2 605 866 700,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 26 700,00 |  | 2 605 866 700,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8 117,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18582,10 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 36 908,80 | 3 874 597 600,00 | 16 349,63 | 16 349,63 | 1 268 730 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 559,17 |  | 26 700,00 | 2 605 866 700,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 26 700,00 |  | 2 605 866 700,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 8 117,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18582,10 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 48 223,58 | 5 789 060 000,00 | 10 643,04 | 10 643,04 | 825 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 580,54 |  | 48 850,00 | 4 963 160 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 48 850,00 |  | 4 963 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 428,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38421,07 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 48 223,58 | 5 789 060 000,00 | 10 643,04 | 10 643,04 | 825 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 580,54 |  | 48 850,00 | 4 963 160 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 48 850,00 |  | 4 963 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 428,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38421,07 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 42 607,90 | 5 651 031 800,00 | 3461,34 | 3461,34 | 268 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 146,56 |  | 50 890,00 | 5 382 431 800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 50 890,00 |  | 5 382 431 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 9 068,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41821,85 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 42 607,90 | 5 651 031 800,00 | 3461,34 | 3461,34 | 268 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39146,56 |  | 50 890,00 | 5 382 431 800,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 50 890,00 |  | 5 382 431 800,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 9 068,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 41821,85 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 42 506,98 | 5 853 627 600,00 | 3512,33 | 3512,33 | 272 557 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 994,65 |  | 50 690,00 | 5 581 070 400,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 50 690,00 |  | 5 581 070 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40590,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 42 506,98 | 5 853 627 600,00 | 3512,33 | 3512,33 | 272 557 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 994,65 |  | 50 690,00 | 5 581 070 400,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 50 690,00 |  | 5 581 070 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40590,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 15 971,70 | 2 150 703 500,00 | 3211,65 | 3211,65 | 249 224 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760,05 |  | 16 590,00 | 1 901 479 450,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16 590,00 |  | 1 901 479 450,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 683,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15906,30 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 15 971,70 | 2 150 703 500,00 | 3211,65 | 3211,65 | 249 224 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 760,05 |  | 16 590,00 | 1 901 479 450,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16 590,00 |  | 1 901 479 450,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 683,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15906,30 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 23 564,70 | 2 795 018 600,00 | 11 094,36 | 11 094,36 | 860 922 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 470,34 |  | 16 210,00 | 1 934 096 200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16 210,00 |  | 1 934 096 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 430,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13780,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 23 564,70 | 2 795 018 600,00 | 11 094,36 | 11 094,36 | 860 922 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 470,34 |  | 16 210,00 | 1 934 096 200,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 16 210,00 |  | 1 934 096 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2 430,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13780,00 |

Приложение 3 к программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 14 520 | 4 991 | 4 056 | 935 | 244 601,42 | 201 351,67 | 43 249,75 | 29905989900,00 | 5817399300,00 | 20798931500,00 | 3289659100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 2 315 | 718 | 559 | 159 | 34 817,76 | 27 241,14 | 7 576,62 | 3791950800,00 | 395582400,00 | 2979253800,00 | 417114600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 2 315 | 718 | 559 | 159 | 34 817,76 | 27 241,14 | 7 576,62 | 3791950800,00 | 395582400,00 | 2979253800,00 | 417114600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 2 535 | 824 | 635 | 189 | 36 908,80 | 28 840,90 | 8 067,90 | 3874597600,00 | 578931500,00 | 2869460300,00 | 426205800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 2 535 | 824 | 635 | 189 | 36 908,80 | 28 840,90 | 8 067,90 | 3874597600,00 | 578931500,00 | 2869460300,00 | 426205800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 2 814 | 1 012 | 784 | 228 | 48 223,58 | 37 895,05 | 10 328,53 | 5789060000,00 | 902177900,00 | 4250085500,00 | 636796600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 2 814 | 1 012 | 784 | 228 | 48 223,58 | 37 895,05 | 10 328,53 | 5789060000,00 | 902177900,00 | 4250085500,00 | 636796600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 2 156 | 841 | 698 | 143 | 42 607,90 | 35 632,40 | 6 975,50 | 5651031800,00 | 980481500,00 | 4048936800,00 | 621613500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 2 156 | 841 | 698 | 143 | 42 607,90 | 35 632,40 | 6 975,50 | 5651031800,00 | 980481500,00 | 4048936800,00 | 621613500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 2 239 | 836 | 673 | 163 | 42 506,98 | 34 763,08 | 7 743,90 | 5853627600,00 | 1471781000,00 | 3737947500,00 | 643899100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 2 239 | 836 | 673 | 163 | 42 506,98 | 34 763,08 | 7 743,90 | 5853627600,00 | 1471781000,00 | 3737947500,00 | 643899100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 988 | 284 | 272 | 12 | 15 971,70 | 15 288,00 | 683,70 | 2150703500,00 | 586950600,00 | 1327175500,00 | 236577400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 988 | 284 | 272 | 12 | 15 971,70 | 15 288,00 | 683,70 | 2150703500,00 | 586950600,00 | 1327175500,00 | 236577400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 1 473 | 476 | 435 | 41 | 23 564,70 | 21 691,10 | 1 873,60 | 2795018600,00 | 901494400,00 | 1586072100,00 | 307452100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 1 473 | 476 | 435 | 41 | 23 564,70 | 21 691,10 | 1 873,60 | 2795018600,00 | 901494400,00 | 1586072100,00 | 307452100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к программе

Планируемые показатели реализации программы

| № п/п | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Всего по программе переселения, в т.ч.: | 0,00 | 47106,31 | 36 908,80 | 48 223,58 | 42 607,90 | 42506,98 | 15 971,70 | 23 564,70 | 256 889,97 | 0 | 3 165 | 2 535 | 2 814 | 2 156 | 2 239 | 988 | 1 473 | 15 370 |
|  | в части, предусматривающей финансирование за счет средств фонда, в т.ч.: | 0,00 | 34817,76 | 36 908,80 | 48 223,58 | 42 607,90 | 42506,98 | 15 971,70 | 23 564,70 | 244 601,42 | 0 | 2 315 | 2 535 | 2 814 | 2 156 | 2 239 | 988 | 1 473 | 14 520 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 34817,76 | x | x | x | x | x | x | 34 817,76 | 0 | 2 315 | x | x | x | x | x | x | 2 315 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 0,00 | 34817,76 | x | x | x | x | x | x | 34 817,76 | 0 | 2 315 | x | x | x | x | x | x | 2 315 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 0,00 | 36 908,80 | x | x | x | x | x | 36 908,80 | 0 | 0 | 2 535 | x | x | x | x | x | 2 535 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 36 908,80 | x | x | x | x | x | 36 908,80 | 0 | 0 | 2 535 | x | x | x | x | x | 2 535 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 223,58 | x | x | x | x | 48 223,58 | 0 | 0 | 0 | 2 814 | x | x | x | x | 2 814 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 223,58 | x | x | x | x | 48 223,58 | 0 | 0 | 0 | 2 814 | x | x | x | x | 2 814 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 607,90 | x | x | x | 42 607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | x | x | x | 2 156 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 607,90 | x | x | x | 42 607,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | x | x | x | 2 156 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 506,98 | x | x | 42 506,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 239 | x | x | 2 239 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 506,98 | x | x | 42 506,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 239 | x | x | 2 239 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 971,70 | x | 15 971,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 988,00 | x | 988 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 971,70 | x | 15 971,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | x | 988 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 564,70 | 23 564,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 1 473 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 564,70 | 23 564,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 1 473 |
|  | в части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств фонда, в т.ч.: | 0,00 | 12 288,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288,55 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 1 | Итого по Сургутский муниципальный район |  | 12 288,55 |  |  |  |  |  |  | 12 288,55 |  | 850 |  |  |  |  |  |  | 850 |