**В Югре актуализирована программа капитального ремонта на 30 лет**

Правительство автономного округа 30 сентября внесло изменения в долгосрочную программу капитального ремонта в Югре. Так, в программу были внесены новые дома – всего 26 новых домов со всего автономного округа. Из них 17 многоквартирных домов находятся в Нягани.

Кроме того, из тридцатилетнего плана были исключены 39 домов. Оснований для исключения дома из программы всего три: износ превышает 70%, дом признается аварийным, или же совокупная стоимость капремонта превышает предельную. Чаще всего дома исключаются по превышению износов конструктивов более 70%. Отметим, что больше всего домов было исключено из программы капремонта в Ханты-Мансийске – 10 многоквартирников.

Вместе с долгосрочной программой капремонта были внесены изменения и в краткосрочный план реализации программы капремонта на 2017 – 2019 годы. В основном изменения коснулись введения дополнительных работ по замене лифтового оборудования – с 2017 по 2019 год дополнительно планируется отремонтировать порядка 600 лифтов. Часть работ были перенесены с 2017 года на 2018, в связи с тем, что ни один подрядчик не заявился на электронные торги по проведению капремонта в данных домах. Также распространенной причиной переноса работ является слишком долгая процедура согласования проектно-сметной документации, без которой приступать к работам нельзя.