

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«13» января 2014 года № 7

г.Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении

целевой программы «Развитие, совершенствование

сети автомобильных дорог общего пользования

местного значения и улично-дорожной сети в

городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 25.11.2013 № 600 «О ведомственных целевых программах»:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении целевой программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»:
   1. В наименовании постановления слова «целевой программы» заменить словами «муниципальной программы».
   2. По всему тексту постановления слова «целевая программа» заменить словами «муниципальная программа» в соответствующих падежах.
   3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор Власюкову Н.Г.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» января 2014 года № 7

Муниципальная программа

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

1. Паспорт муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы». |
| Основание для разработки Программы | * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; * Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; * Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 25.11.2013 № 600 «О ведомственных целевых программах». |
| Инициатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. |
| Основные разработчики Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. |
| Цель Программы | * сохранность и улучшение качества дорог в городском поселении Лянтор; * сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского поселения Лянтор; * снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий в городском поселении Лянтор. |
| Задача Программы | Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы на 2013-2017 годы составляет – 380 666 349 рублей,  в том числе:  Бюджет городского поселения Лянтор:  2013 год – 22 506 079 рублей,  2014 год – 51 693 798 рублей,  2015 год – 50 088 484 рубля,  2016 год – 25 325 717 рублей,  2017 год – 32 786 894 рубля.  Средства бюджета Сургутского района и ХМАО-Югра:  2013 год – 83 885 266 рублей,  2014 год – 90 946 700 рублей,  2015 год – 5 500 000 рублей,  2016 год – 6 140 679 рублей,  2017 год – 11 792 732 рубля. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение качества дорог в городском поселении Лянтор. |
| Координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. |
| Исполнитель Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. |

1. Характеристика проблемы

Необходимость данной Программы вызвана ростом тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

* социально-экономическая острота проблемы;
* межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

* создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
* мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Программы;
* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

1. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
* совершенствование организации движения транспорт а и пешеходов в городе;
* сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основными задачами Программы являются:

* совершенствование культуры поведения участников дорожного движения;
* повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
* привлечение общественности к вопросам повышения безопасности дорожного движения.

1. Сроки и этапы реализации Программы

Программа является документом среднесрочного планирования и рассчитана на период с 2013 – 2017 годы. Реализация Программы предусмотрена в пять этапов, по годам реализации.

1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы в 2013 – 2017 годах составит 380 666 349 рублей, в том числе:

2013 г. – 106 391 345 рублей;

2014 г. – 142 640 498 рублей;

2015 г. – 55 588 484 рубля;

2016 г. – 31 466 396 рублей;

2017 г. – 44 579 626 рублей.

Источник финансирования мероприятий Программы – местный бюджет, средства бюджета ХМАО, Сургутского района.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор.

1. Механизм реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселения Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансирования.

При исполнении Программы выполняются следующие основные задачи:

* принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения Программы;
* подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год;
* корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;
* мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и предоставления в установленном порядке отчётов о ходе реализации программы.

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказания услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений заключаемых с органами местного самоуправления Сургутского района, органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры об обеспечении софинансирования мероприятий Программы.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля за ходом её реализации ежегодно координатор Программы представляет отчет о ходе реализации Программы Главе городского поселения Лянтор, Совету депутатов городского поселения Лянтор.

1. Оценка ожидаемой эффективности

Стабилизация дорожно-транспортной обстановки:

* сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
* улучшение состояния улично-дорожной сети;
* удержание показателя количества ДТП с гибелью людей, равной нулю.

1. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей Программе.

Приложение к муниципальной Программе

«Развитие, совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного значения

и улично-дорожной сети в городском поселении

Лянтор на 2013-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия Программы | Срок выполнения | Финансовые затраты по годам, (рублей) | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | Примечание |
| **всего** | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Ремонт автодорог, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1 | - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на магистральных дорогах города | 2013 – 2017г. | 21 921 523 | 3 500 520 | 4 273 891 | 4 487 585 | 4 711 964 | 4 947 563 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 317 от 04.09.2012г. |
| 2 | - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных дорогах города | 2014 – 2017г. | 8 771 906 | 0 | 2 035 186 | 2 136 945 | 2 243 793 | 2 355 982 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 317 от 04.09.2012г. |
| 3 | - устройство тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам | 2013 – 2017г. | 4 273 599 | 4 068 599 | 0 | 0 | 100 000 | 105 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 82 от 11.03.2013г. |
| 4 | - заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии | 2013 – 2017г. | 2 423 846 | 438 655 | 460 588 | 483 617 | 507 798 | 533 188 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт №326 от 04.09.2012г. |
| 5 | - устройства асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах (детские сады Улыбка, Золотая рыбка, Ёлочка) | 2014г. | 747 353 | 0 | 747 353 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт №323, № 324 , б/н от 04.09.2012г. |
| 6 | - ремонт подъездного участка дороги к д/с «Ёлочка» возле дома № 38 в 1 мкр. | 2014г. | 847 976 | 0 | 847 976 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров автодороги | Локальный-сметный расчёт №369 от 09.10.2012г. |
| 7 | - капитальный ремонт улицы Назаргалеева | 2013г. | 40 351 600 | 40 351 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| II | Реконструкция мостовых сооружений, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1 | - мост через ручей Вочим-яун на автодороге «ПК19-00 автодорога на ДНС-3» | 2014г. | 35 121 700 | 0 | 35 121 700 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| 2 | - капитальный ремонт моста по ул. «Дружбы народов» через р. Вачим | 2013 – 2014г. | 73 737 000 | 30 000 000 | 43 737 000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| 3 | - ПИРовские работы по реконструкции моста через реку Вачим на участке автодороги по ул. Северная | 2014г. | 1 075 417 | 0 | 1 075 417 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Коммерческое предложение ОАО «Мостострой-11» о стоимости проектных работ |
| III | Обустройство автомобильных дорог (магистральных), в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1 | - установка (замена) дорожных знаков «Пешеходный переход» (на жёлто-зелёном светоотражающем фоне) | 2013 – 2017г. | 887 897 | 771 523 | 27 000 | 28 350 | 29 768 | 31 256 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт №331 от 04.09.2012г. |
| 2 | - установка дорожных знаков на стойках индивидуального проектирования (ФАРЫ, РЕМЕНЬ!, УСТУПИТЕ ПЕШЕХОДУ, КРЕСЛО И РЕМЕНЬ!) | 2013 – 2014г. | 78 119 | 28 119 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 325 от 04.09.2012г. |
| 3 | - установка односторонних однорядных дорожных ограждений первой категории (ул. Хантыйская) | 2015г. | 3 106 591 | 0 | 0 | 3 106 591 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 143 от 02.08.2012г. |
| 4 | - окраска шести остановочных павильонов | 2013-2017г. | 481 514 | 38 618 | 102 757 | 107 895 | 113 290 | 118 954 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение в нормативное состояние конструкций остановочных комплексов | Локальный-сметный расчёт № 318 от 04.09.2012г. |
| 5 | - устройство искусственных неровностей ИДН-500 | 2013г. – 2017г. | 699 805 | 499 805 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 346 от 12.09.2012г. |
| 6 | - устройство ИДН волнообразной на магистральных дорогах города | 2014г. | 52 631 | 0 | 52 631 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 347 от 12.09.2012г. |
| 7 | - устройство ИДН трапециевидной на магистральных дорогах города | 2014 – 2017г. | 133 502 | 0 | 65 123 | 0 | 0 | 68 379 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локальный-сметный расчёт № 345 от 12.09.2012г. |
| 8 | - реконструкция существующих ИДН на магистральных дорогах города | 2014г. | 321 999 | 0 | 321 999 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | Предписание ГИБДД № 33/24-12754 от 29.07.2011г. |
| 9 | - устройство 2-х ИДН волнообразных на ул. Озёрная | 2014г. | 111 637 | 0 | 111 637 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Техническое задание ГИБДД № 78/11 от 29.07.2011г. Локально-сметный расчёт №314 от 04.09.2012г. |
| 10 | - формовочная обрезка деревьев и кустарников вдоль магистральных дорог | 2013 – 2017г. | 2 063 492 | 373 440 | 392 112 | 411 718 | 432 303 | 453 919 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 319 от 04.09.2012г. |
| 11 | - реконструкция дороги (от крестьянских хозяйств до перекрёстка автодороги на старое кладбище и ул. Объездная) | 2017г. | 4 382 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 382 543 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 336 от 04.09.2012г. |
| 12 | - проектно (изыскательские) работы по строительству светофорного объекта на пересечении ул. С.Юлаева-Эст. дорожников | 2013г. | 101 292 | 101 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Смета на проектные (изыскательские) работы от 10.10.2013г. |
| 13 | - устройство средств организации и регулирования дорожного движения (светофорный объект ул. С.Юлаева-Эст. дорожников) | 2013г. | 1 248 867 | 1 248 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локально-сметный расчёт № 449 от 20.11.2013г. |
| 14 | - устройство пешеходного перехода через ливнёвую канализацию в городе Лянтор | 2013-2015г. | 195 000 | 95 122 | 0 | 99 878 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Локально-сметный расчёт № 426 от 11.11.2013г. |
| 15 | - ремонт тротуара (ул. Парковая-Назаргалеева со стороны ДК «Юбилейный», ул. В.Кингисеппа возле ж/д. № 3 в 5 мкр.) | 2014г. | 2 435 776 | 0 | 2 435 776 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 316 , № 321 от 04.09.2012г. |
| 16 | - приобретение и установка остановочных павильонов на автобусных остановках (без монтажа) | 2017г. | 2 298 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 298 630 | Бюджет  г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров остановок города |  |
| 17 | - проектная документация на капитальный ремонт улицы Комсомольская | 2014г. | 1 001 650 | 0 | 1 001 650 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 18 | - капитальный ремонт улицы Комсомольская | 2015г. | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 19 | - проектная документация на капитальный ремонт улицы Виктора Кингисеппа | 2016г. | 1 282 100 | 0 | 0 | 0 | 1 282 100 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 20 | - капитальный ремонт улицы Виктора Кингисеппа | 2017г. | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 21 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Парковая | 2014г. | 1 111 650 | 0 | 1 111 650 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 22 | - реконструкция улицы Парковая | 2014г. | 11 588 000 | 0 | 11 588 000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Долгосрочная целевая программа «Капитальное строительство и реконструкция объектов Сургутского района на 2011-2015годы. Постановление № 752-нпа от10.03.2011г |
| 23 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Таёжная (между 5 и 8 мкр.) | 2014г. | 1 662 433 | 0 | 1 662 433 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Письмо МКУ «УКС СР» о согласовании задания на проектирование реконструкции дороги между 5 и 8 мкр. |
| 24 | - реконструкция улицы Таёжная (между 5 и 8 мкр.) | 2015г. | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | Средства бюджета Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 25 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Магистральная | 2014г. | 2 449 960 | 0 | 2 449 960 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 26 | - реконструкция улицы Магистральная | 2015г. | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 27 | - проектная документация на капитальный ремонт улицы Центральная | 2016г. | 2 510 130 | 0 | 0 | 0 | 2 510 130 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 28 | - капитальный ремонт улицы Центральная | 2017г. | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 29 | - ПИРовские работы на реконструкцию улицы Хантыйская | 2014г. | 2 389 940 | 0 | 2 389 940 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 30 | - реконструкция улицы Хантыйская | 2015г. | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 31 | - проектная документация на капитальный ремонт дороги на дачи «Заречные» | 2015г. | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 32 | - капитальный ремонт дороги на дачи «Заречные» | 2016г. | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 33 | - устройство бортовых камней по ул. Магистральная | 2014г. | 2 695 498 | 0 | 2 695 498 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 350 от 12.09.2012г. |
| 34 | - устройство бортовых камней по ул. Назаргалеева | 2014г. | 4 106 617 | 0 | 4 106 617 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 348 от 12.09.2012г. |
| 35 | - отсыпка обочины по ул. Объездная (от светофорного объекта до КОС) | 2014г. | 4 941 188 | 0 | 4 941 188 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 338 от 06.09.2012г. |
| 36 | - отсыпка обочины по ул. Озёрная (от автовокзала до ул. Объездная) | 2014г. | 1 136 502 | 0 | 1 136 502 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 339 от 06.09.2012г. |
| 37 | - отсыпка обочины по ул. Набережная (от ул. Хантыйская до ул. Дружбы народов) | 2014г. | 984 234 | 0 | 984 234 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 340 от 06.09.2012г. |
| 37 | - отсыпка обочины по ул. Магистральная (от поста до светофорного объекта КВГМ-50) | 2014г. | 2 258 833 | 0 | 2 258 833 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 341 от 06.09.2012г. |
| 39 | - отсыпка обочины по ул. Северная (от поста до светофорного объекта на промзоне) | 2014г. | 1 654 574 | 0 | 1 654 574 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 337 от 06.09.2012г. |
| 40 | - установка дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения | 2012 – 2014г. | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | Бюджет Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.2011г. |
| 41 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Комсомольская | 2014г. | 1 638 439 | 0 | 1 638 439 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 378 от 09.10.2012г. |
| 42 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Виктора Кингисеппа | 2015г. | 2 456 446 | 0 | 0 | 2 456 446 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 375 от 09.10.2012г. |
| 43 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Парковая | 2013г. | 1 939 821 | 1 939 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 374 от 09.10.2012г. |
| 44 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Магистральная | 2013г. | 6 660 086 | 6 660 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 373 от 09.10.2012г. |
| 45 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Дружбы народов | 2014г. | 2 741 612 | 0 | 2 741 612 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 377 от 09.10.2012г. |
| 46 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги на кольце по ул. Эстонских дорожников | 2015г. | 149 458 | 0 | 0 | 149 458 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 379 от 09.10.2012г. |
| 47 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Эстонских дорожников | 2014г. | 2 469 475 | 0 | 2 469 475 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 376 от 09.10.2012г. |
| 48 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Согласия | 2016г. | 740 822 | 0 | 0 | 0 | 740 822 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 372 от 09.10.2012г. |
| 49 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Назаргалеева | 2014г. | 2 963 380 | 0 | 2 963 380 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 381 от 09.10.2012г. |
| 50 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги на кольце возле НГДУ | 2014г. | 129 979 | 0 | 129 979 | 0 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 371 от 09.10.2012г. |
| 51 | - ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Салавата Юлаева | 2017г. | 2 391 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 391 480 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | Локальный-сметный расчёт № 337 от 06.09.2012г. |
| IV | Обустройство автомобильных дорог (дворовые территории), в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1 | - асфальтирование дворовой территории  ул. Набережная, 24 | 2015г. | 113 030 | 0 | 0 | 113 030 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 2 | - асфальтирование дворовой территории по ул. Набережная, 22 | 2017г. | 1 254 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 174 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 3 | - укладка дорожных плит в 6А мкр. ж/д. № 88, 83 | 2013г. | 1 024 945 | 1 024 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 4 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 16 | 2014г. | 1 230 855 | 0 | 1 230 855 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 5 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 17 | 2013г. | 1 168 143 | 1 168 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 6 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 18, 19 | 2013г. | 3 138 571 | 3 138 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 7 | - ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 12 | 2013г. | 1 833 943 | 1 833 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 8 | - асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 25 и 25/1 | 2017г. | 1 804 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 804 649 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 9 | - асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 29 | 2017г. | 3 558 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 558 041 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 10 | - асфальтирование дворовой территории в 6А мкр ж/д. № 104, 105, 106 | 2014г. | 1 050 136 | 0 | 1 050 136 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 11 | - асфальтирование дворовой территории ул. Назаргалеева, ж/д. № 30, 32 | 2016г. | 3 036 537 | 0 | 0 | 0 | 3 036 537 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 12 | - асфальтирование дворовой территории ул. Эстонских дорожников, ж/д. № 26 | 2016г. | 3 104 142 | 0 | 0 | 0 | 3 104 142 | 0 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 13 | - асфальтирование дворовой территории улица Комсомольская, ж/д. № 1, 2, 3, 4, 5 | 2017г. | 2 958 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 958 064 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 14 | - асфальтирование дворовой территории улица Магистральная, ж/д. № 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28 | 2017г. | 5 276 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 276 627 | Бюджет ХМАО-Югры, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 15 | - устройство тротуарной дорожки возле ж/д. № 19 в 4 мкр. | 2013г. | 415 220 | 415 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | Программа ХМАО-Югры «Наш дом» |
| 16 | - устройство тротуарной дорожки в 4 мкр. вдоль жилых домов № 3, 4, 14 | 2015г. | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние |  |
| 17 | - капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по тротуарным дорожкам: ул. Назаргалеева, Дружбы народов, Комсомольская, Эстонских дорожников, В.Кингисеппа, С.Лазо, С. Юлаева, асфальтирование в 3 мкр., дорожка вдоль автовокзала (ГК Северный). | 2014 -2016г. | 4 728 750 | 0 | 1 500 000 | 1 575 000 | 1 653 750 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние |  |
| 18 | - капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (сквозные проезды) в 3, 7 микрорайоне | 2014-2015г. | 3 075 000 | 0 | 1 500 000 | 1 575 000 | 0 | 0 | Бюджет  г.п. Лянтор | Приведение технических параметров к стандартам |  |
| 19 | - установка видеонаблюдения на улично-дорожной сети города | 2014 - 2017г. | 8 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий |  |
| 20 | - световые консоли на столбы уличного освещения вдоль магистральных дорог города | 2015 – 2017г. | 3 970 000 | 0 | 0 | 1 970 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | Бюджет  г.п. Лянтор | Праздничное оформление города вдоль магистральных улиц города |  |
| ИТОГО: | | | 380 666 349 | 106 391 345 | 142 640 498 | 55 588 484 | 31 466 397 | 44 579 626 |  | | |
|  | | | | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  | | |